重庆市2017年市级重点项目名单

一、年度建设项目

| 序号 | 项目名称 | 项目法人 | 建设起止 年限 | 建设 性质 | 建设规模及 主要建设内容 | 2017年 工作目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、市政府有关部门协调推进项目（标★重点项目为百项重点关注项目） |
| （一）市发展改革委（市能源局） |
| 1 | 重点民生实事项目 | 有关区县（自治县）人民政府和市政府有关部门 | 2013—2018 | 续建 | 实施重点民生实事。 | 完成阶段性目标任务。 |
| 2 | 重庆市首批50个创建特色小镇（街区） 示范点建设项目 | 有关区县（自治县）人民政府 | 2016—2020 | 续建 | 特色小镇（街区）基础设施完善、特色功能提升、特色产业发展项目。 | 主体施工，完工投用一批。 |
| 3 | 涪陵金子山风电项目 | 国电投重庆新能源公司 | 2016—2017 | 完工 | 新建25台2000千瓦风力发电机组，年发电量1亿千瓦时。 | 完成16台风力发电机组安装调试、并网。 |
| 4 | 奉节金凤山风电项目 | 华能集团重庆分公司 | 2016—2017 | 完工 | 装机11万千瓦。 | 主体完工。 |
| 5 | 石柱千野草场风电项目 | 中国国电集团公司 | 2016—2018 | 续建 | 装机6.4万千瓦。 | 完成31台风机吊装。 |
| 6 | 罗州坝水电站项目 | 国电投重庆江口水电公司 | 2014—2017 | 完工 | 装机10万千瓦。 | 建成投产。 |
| 7 | 浩口水电站项目 | 重庆渝浩水电开发公司 | 2014—2018 | 续建 | 装机13.5万千瓦。 | 主体施工。 |
| 8 | ★重庆蟠龙抽水蓄能电站项目 | 重庆蟠龙抽水蓄能电站有限公司 | 2015—2024 | 续建 | 装机容量为120万千瓦，4台30万千瓦立轴混流可逆式水泵水轮电动发电机组。 | 主体开工。 |
| 9 | 重庆电网110千伏项目 | 国网市电力公司 | 2013—2019 | 续建 | 线路1324公里，变电容量607万千伏安。 | 土建及安装。 |
| 10 | 重庆电网220千伏项目 | 国网市电力公司 | 2013—2019 | 续建 | 线路1321公里，变电容量642万千伏安。 | 土建及安装。 |
| 11 | 川渝第三通道500千伏输电工程（重庆段）项目 | 国网市电力公司 | 2016—2017 | 完工 | 线路90公里。 | 土建及安装。 |
| 12 | 重庆巴南500千伏变电站扩建工程 | 国网市电力公司 | 2016—2017 | 完工 | 变电容量100万千伏安。 | 土建及安装。 |
| 13 | 重庆五马500千伏输变电工程 | 国网市电力公司 | 2014—2017 | 完工 | 线路10公里，变电容量200万千伏安。 | 土建及安装。 |
| 14 | 重庆明月山500千伏输变电工程 | 国网市电力公司 | 2014—2018 | 续建 | 线路77公里，变电容量200万千伏安。 | 土建及安装。 |
| 15 | 重庆铜梁500千伏输变电工程 | 国网市电力公司 | 2016—2018 | 续建 | 线路150公里，变电容量200万千伏安。 | 土建及安装。 |
| 16 | 重庆金山500千伏输变电工程 | 国网市电力公司 | 2017—2019 | 新开工 | 线路37公里，变电容量200万千伏安。 | 开工建设。 |
| 17 | 渝湘黔（重庆段）天然气管道项目 | 重庆祥龙天然气有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 新建输气管道260公里。 | 主体施工。 |
| 18 | 万州—云阳天然气管道项目 | 中石油西南油气田分公司 | 2016—2017 | 完工 | 新建输气管道65公里。 | 主体完工。 |
| 19 | 永川—荣昌天然气管道项目 | 重庆天然气管道有限公司 | 2017—2018 | 新开工 | 新建输气管道23公里。 | 完成工程量60%。 |
| 20 | 涪陵龙冉天然气液化工厂项目 | 重庆龙冉能源科技有限公司 | 2016—2017 | 完工 | 建设处理能力100万立方米/天液化装置1套，年产LNG产品23.7万吨。 | 建成投产。 |
| 21 | 涪陵通汇天然气液化工厂项目 | 重庆中石化通汇能源有限公司 | 2016—2017 | 完工 | 建设LNG工厂，年消耗原料天然气3.3亿立方米，年产LNG22.1万吨。 | 建成投产。 |
| 22 | 潼南骐福天然气液化工厂项目 | 重庆骐福能源公司 | 2016—2018 | 续建 | 建设7.5万平方米厂房及配套设施等。 | 完成部分厂房、罐区及配套设施建设。 |
| 23 | 忠县乌杨镇天然气液化工厂项目 | 重庆燃气集团 | 2016—2018 | 续建 | 处理天然气能力190万立方米/天，一期实施30×104立方米/天，配套1台水容积1万立方米的LNG储罐。 | 完成工程量30%。 |
| 24 | 开州罗家寨气田项目 | 中石油西南油气田分公司 | 2016—2020 | 续建 | 建成天然气产能30亿立方米/年。 | 新增天然气产能10亿立方米/年。 |
| 25 | 安岳气田磨西区块开发项目（重庆地区） | 中石油西南油气田分公司 | 2016—2020 | 续建 | 建成天然气产能150亿立方米/年。 | 重庆地区2017年产气约10亿立方米。 |
| 26 | 黔江页岩气勘探开发项目 | 重庆矿业资源开发有限公司 | 2014—2020 | 续建 | 开展资源勘察勘探，发展页岩气深加工及相关延伸产业。 | 完成濯页5井勘探，开展地震勘探。 |
| 27 | ★涪陵页岩气二期产能建设项目 | 中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 建成页岩气产能50亿立方米/年。 | 主体施工。 |
| 28 | 中石化涪陵页岩气产业基地（研发中心）项目 | 中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 建设页岩气研发中心。 | 主体施工。 |
| 29 | 中石化页岩气二期产能建设外输工程 | 中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司 | 2017—2019 | 新开工 | 新建输气管线长度约50公里，建设一批输气站场和配气站。 | 开工建设。 |
| 30 | 荣昌―永川页岩气开发项目 | 中国石化西南油气分公司 | 2017—2020 | 新开工 | 建成页岩气产能15亿立方米/年。 | 主体施工。 |
| 31 | 忠县—丰都页岩气勘探开发项目 | 重庆页岩气公司 | 2016—2020 | 续建 | 建设30口页岩气开采井。 | 主体施工。 |
| 32 | 正阳油库迁建工程 | 中石油黔江分公司 | 2016—2018 | 续建 | 新建总库容为4.6万立方米的二级油库。 | 主体施工。 |
| （二）市交委 |
| 33 | ★渝黔铁路项目 | 渝黔铁路公司 | 2012—2017 | 完工 | 重庆境内115公里。 | 建成通车。 |
| 34 | ★郑万铁路项目 | 渝万铁路公司 | 2015—2021 | 续建 | 重庆境内182公里。 | 土建施工。 |
| 35 | ★涪怀二线铁路项目 | 渝涪铁路公司 | 2014—2019 | 续建 | 重庆境内346公里。 | 土建施工。 |
| 36 | ★黔张常铁路项目 | 渝涪铁路公司 | 2014—2020 | 续建 | 重庆境内23公里。 | 土建施工。 |
| 37 | ★铁路枢纽东环线项目 | 成都铁路局东环线建设指挥部 | 2016—2020 | 续建 | 全长204公里。 | 土建施工。 |
| 38 | ★渝昆高铁项目 | 渝昆铁路公司 | 2017—2021 | 新开工 | 重庆境内88公里。 | 开工建设。 |
| 39 | ★新田港铁路集疏运中心项目 | 待定 | 2017—2019 | 新开工 | 全长17公里。 | 开工建设。 |
| 40 | ★龙头港铁路集疏运中心项目 | 待定 | 2017—2018 | 新开工 | 全长10公里。 | 开工建设。 |
| 41 | ★市郊铁路西环线 | 市交委、渝合铁路公司 | 2016—2021 | 续建 | 全长197公里。 | 土建施工。 |
| 42 | ★重庆西站铁路综合交通枢纽工程 | 西站投资发展有限公司 | 2015—2019 | 续建 | 建筑面积16万平方米。 | 一期建成。 |
| 43 | ★沙坪坝站铁路综合交通枢纽项目 | 市枢纽集团 | 2014—2017 | 完工 | 建筑面积75万平方米。 | 建成投用。 |
| 44 | ★万州至利川高速公路（重庆段）项目 | 重庆万利万达高速公路有限公司 | 2014—2017 | 完工 | 全长52公里。 | 建成通车。 |
| 45 | ★南川至道真高速公路（重庆段）项目 | 重庆通粤高速公路有限公司 | 2013—2017 | 完工 | 全长33公里。 | 建成通车。 |
| 46 | ★重庆至广安高速公路项目 | 重庆渝广梁忠高速公路有限公司 | 2013—2019 | 续建 | 全长70公里。 | 一期工程67公里建成通车。 |
| 47 | ★成渝扩能九龙坡至永川高速公路项目 | 重庆九永高速公路投资建设有限公司 | 2016—2019 | 续建 | 全长49公里。 | 永川段27公里建成通车。 |
| 48 | ★江津至习水高速公路（重庆段）项目 | 中电建路桥集团重庆江习高速公路投资发展有限公司 | 2015—2018 | 续建 | 全长71公里。 | 土建施工。 |
| 49 | ★南川至两江新区高速公路项目 | 重庆南两高速公路建设有限公司 | 2016—2020 | 续建 | 全长77公里。 | 土建施工。 |
| 50 | ★渝长扩能高速公路项目 | 重庆北新渝长高速公路建设有限公司 | 2016—2020 | 续建 | 全长53公里。 | 土建施工。 |
| 51 | ★潼南至荣昌高速公路项目 | 重庆铁发建新高速公路有限公司 | 2016—2019 | 续建 | 全长139公里。 | 土建施工。 |
| 52 | ★黔江至石柱高速公路项目 | 重庆铁发建新高速公路有限公司 | 2013—2020 | 续建 | 全长83公里。 | 土建施工。 |
| 53 | ★渝黔高速扩能工程 | 重庆铁发建新高速公路有限公司 | 2017—2021 | 新开工 | 全长100公里。 | 开工建设。 |
| 54 | ★永川至泸州高速公路项目 | 重庆铁发建新高速公路有限公司 | 2017—2021 | 新开工 | 全长22公里。 | 开工建设。 |
| 55 | ★合川至潼南至安岳高速公路项目 | 重庆铁发建新高速公路有限公司 | 2017—2021 | 新开工 | 全长96公里。 | 开工建设。 |
| 56 | ★合川至璧山至江津高速公路项目 | 重庆铁发建新高速公路有限公司 | 2017—2021 | 新开工 | 全长96公里。 | 开工建设。 |
| 57 | ★三环高速公路长寿至合川段项目 | 重庆长合高速公路有限公司 | 2016—2020 | 续建 | 全长76公里。 | 土建施工。 |
| 58 | ★城口（陕渝界）至开州高速公路项目 | 重庆高速工程顾问有限公司 | 2016—2023 | 续建 | 全长128公里。 | 土建施工。 |
| 59 | ★巫溪至镇平高速公路项目 | 市交委 | 2017—2021 | 新开工 | 全长50公里。 | 开工建设。 |
| 60 | ★彭水至酉阳高速公路项目 | 市交委 | 2017—2021 | 新开工 | 全长102公里。 | 开工建设。 |
| 61 | 普通国省道改造项目 | 各区县（自治县）人民政府 | 2016—2020 | 续建 | 改造国省道6000公里。 | 改造800公里。 |
| 62 | ★重庆江北国际机场东航站区及第三跑道建设工程 | 重庆机场集团 | 2013—2017 | 完工 | 建设3800米的第三跑道，53万平方米的T3A航站楼及配套设施。 | 工程完工。 |
| 63 | ★武隆仙女山机场项目 | 重庆机场集团 | 2016—2019 | 续建 | 建设2800米的跑道，6000平方米的航站楼及配套设施。 | 飞行区、航站区施工。 |
| 64 | ★巫山神女峰机场项目 | 重庆机场集团 | 2015—2018 | 续建 | 建设2600米的跑道，3500平方米的航站楼及配套设施。 | 飞行区、航站区施工。 |
| 65 | ★万州五桥机场改扩建项目 | 万州机场公司 | 2016—2019 | 续建 | 延长跑道400米，新建8000平方米的航站楼。 | 飞行区、航站区施工。 |
| 66 | ★黔江机场改扩建工程 | 重庆机场集团 | 2017—2019 | 新开工 | 建设1.2万平方米的航站楼，7个C类机位及配套设施。 | 飞行区、航站区施工。 |
| 67 | 重庆港万州港区新田作业区一期工程 | 重庆航运建设发展有限公司 | 2012—2020 | 续建 | 建设5000吨级多用途泊位5个，年通过能力660万吨。 | 完成一期工程1#、2#泊位建设。 |
| 68 | 重庆港龙头作业区一期工程 | 重庆龙头港物流发展有限公司 | 2015—2018 | 续建 | 建设5000吨级多用途泊位3个。 | 完成一期工程7#、8#泊位建设。 |
| 69 | ★重庆港江津港区珞璜作业区改扩建工程 | 重庆港务物流集团 | 2015—2018 | 续建 | 建设5000吨级直立式泊位4个，年通过能力1000万吨。 | 基本完成1#、2#直立式泊位等。 |
| 70 | 重庆港主城港区果园作业区二期工程 | 重庆港务物流集团 | 2011—2018 | 续建 | 建设5000吨级多用途泊位4个及后方陆域堆场和相关配套设施等。 | 主体施工。 |
| 71 | 重庆港主城港区果园作业区二期扩建工程 | 重庆港务物流集团 | 2011—2018 | 续建 | 建设5000吨级多用途泊位6个、5000吨级散货进口泊位1个、商品汽车滚装泊位3个及相关配套设施等。 | 主体施工。 |
| 72 | 主城区朝天门至九龙坡航道整治项目 | 长江航道局 | 2015—2019 | 续建 | 建设一级航道22公里。 | 炸礁、疏浚施工。 |
| 73 | 乌江白马至彭水枢纽航道支持保障系统工程 | 市港航局 | 2017—2019 | 新开工 | 航道整治全长102公里。 | 开工建设。 |
| （三）市城乡建委 |
| 74 | ★轨道交通环线工程 | 市轨道集团 | 2014—2020 | 续建 | 全长50.8公里。 | 工程施工。 |
| 75 | ★轨道交通四号线一期工程 | 市轨道集团 | 2014—2018 | 续建 | 全长15.6公里。 | 工程施工。 |
| 76 | ★轨道交通五号线一期工程 | 市轨道集团 | 2014—2020 | 续建 | 全长39.7公里。 | 工程施工。 |
| 77 | ★轨道交通六号线支线二期工程 | 市轨道集团 | 2016—2020 | 续建 | 全长14公里。 | 土建施工。 |
| 78 | ★轨道交通九号线一期工程 | 待定 | 2016—2020 | 续建 | 全长32.3公里。 | 土建施工。 |
| 79 | ★轨道交通九号线二期工程 | 市城乡建委 | 2017—2021 | 新开工 | 全长8.2公里。 | 开工建设。 |
| 80 | ★轨道交通十号线一期工程 | 市轨道集团 | 2014—2018 | 续建 | 全长34.3公里。 | 工程施工。 |
| 81 | ★轨道交通十号线二期工程 | 市轨道集团 | 2017—2020 | 新开工 | 全长10公里。 | 土建施工。 |
| 82 | ★轨道延长线跳磴至江津段项目 | 重庆交通开投集团 | 2015—2019 | 续建 | 全长50.1公里。 | 土建施工。 |
| 83 | ★轨道交通尖顶坡至璧山段项目 | 璧山区城市建设投资有限公司 | 2014—2018 | 续建 | 全长5.6公里。 | 工程施工。 |
| 84 | ★轨道延长线璧山至铜梁段项目 | 市铁路集团 | 2017—2020 | 新开工 | 全长34公里。 | 开工建设。 |
| 85 | ★内环高家花园复线桥及高家花园立交 | 市城投集团 | 2013—2017 | 完工 | 包括520米主桥，引桥和高家花园立交。 | 工程施工。 |
| 86 | ★寸滩长江大桥项目 | 市城投集团 | 2012—2017 | 完工 | 全长1.6公里。 | 建成投用。 |
| 87 | ★白居寺长江大桥项目（含陈家阁立交） | 市城投集团 | 2015—2019 | 续建 | 全长3.5公里。 | 主塔基础完工，上部结构开工。 |
| 88 | ★水土嘉陵江大桥项目 | 市城投集团 | 2016—2020 | 续建 | 正桥及引道长5公里。 | 主体施工。 |
| 89 | ★蔡家嘉陵江大桥项目 | 市城投集团 | 2017—2020 | 新开工 | 正桥及引道长3.6公里。 | 开工建设。 |
| 90 | ★成渝高速中梁山隧道扩容工程 | 市城投集团 | 2014—2017 | 完工 | 全长8.9公里。 | 主体施工。 |
| 91 | ★万开周家坝—浦里快速通道隧道工程 | 市城投集团开州建设有限公司 | 2015—2019 | 续建 | 全长11.6公里。 | 主体施工。 |
| 92 | ★陶家隧道项目 | 市城投集团 | 2017—2021 | 新开工 | 全长18.1公里。 | 开工建设。 |
| 93 | ★金凤隧道项目 | 市城投集团 | 2017—2021 | 新开工 | 全长8.7公里。 | 开工建设。 |
| 94 | 渝中连接隧道项目 | 市城投集团 | 2009—2018 | 续建 | 全长721米。 | 主体施工。 |
| 95 | 一纵线中柱段项目 | 市城投集团 | 2015—2017 | 完工 | 全长2.2公里。 | 建成投用。 |
| 96 | 一纵线中心站至狮子岩段项目 | 市城投集团 | 2017—2020 | 新开工 | 全长10公里。 | 开工建设。 |
| 97 | ★一纵线狮子口立交至农马大道段项目 | 市城投集团 | 2016—2019 | 续建 | 全长4.5公里。 | 开工建设。 |
| 98 | ★二纵线华岩至跳磴段项目 | 市城投集团 | 2017—2020 | 新开工 | 全长10.2公里。 | 主体施工。 |
| 99 | ★一横线歇马隧道东西段项目 | 市城投集团 | 2017—2019 | 新开工 | 全长5.4公里。 | 开工建设。 |
| 100 | ★二横线西段项目 | 市城投集团 | 2017—2022 | 新开工 | 全长16.2公里。 | 开工建设。 |
| 101 | ★四横线二郎立交至陈家坪立交改造工程 | 市城投集团 | 2017—2018 | 新开工 | 全长3.7公里。 | 开工建设。 |
| 102 | 五横线中坝路项目 | 市城投集团 | 2013—2017 | 完工 | 全长5.2公里。 | 主体施工。 |
| 103 | 内环快速路沙坪坝段拓宽改造项目 | 市城投集团 | 2017—2019 | 新开工 | 全长5.5公里。 | 开工建设。 |
| 104 | 寸滩大桥南引道项目 | 市城投集团 | 2015—2017 | 完工 | 全长2.4公里。 | 建成投用。 |
| 105 | 渝澳大桥—两路口（长江一路方向）南北分流通道项目 | 市城投集团 | 2012—2018 | 续建 | 全长2.8公里。 | 主体施工。 |
| 106 | ★渝长高速复线进城连接通道项目 | 市城投集团 | 2017—2022 | 新开工 | 全长22.4公里。 | 开工建设。 |
| 107 | 坪山大道（原沙璧大道）项目 | 市城投集团 | 2017—2029 | 新开工 | 全长7公里。 | 开工建设。 |
| 108 | 内环凤中立交项目 | 市城投集团 | 2015—2017 | 完工 | 内环快速路与新区大道相交节点。 | 建成投用。 |
| 109 | 内环石马河立交二期项目 | 市城投集团 | 2012—2017 | 完工 | 共8个匝道，总长3.5公里。 | 建成投用。 |
| 110 | 西环立交项目 | 市城投集团 | 2016—2019 | 续建 | 射线高速公路成渝高速和内环线相交立交。 | 工程施工。 |
| 111 | 含谷立交项目 | 市城投集团 | 2017—2020 | 新开工 | 成渝高速与新宏大道相交节点，全互通式立交。 | 开工建设。 |
| 112 | 市城投集团储备地范围内规划道路建设项目 | 市城投集团 | 2017—2018 | 新开工 | 新建道路10公里。 | 开工建设。 |
| 113 | 市城投集团公租房项目 | 市城投集团 | 2012—2017 | 完工 | 缙云新居、江南水岸、龙洲南苑、幸福华庭等4个项目，建筑面积527万平方米。 | 一期进行竣工验收，二期、三期进行清水房验收。 |
| 114 | ★华岩隧道项目 | 市城发公司 | 2013—2017 | 完工 | 全长7.4公里。 | 建成投用。 |
| 115 | 金山大道北延伸段项目 | 市城发公司 | 2016—2018 | 续建 | 全长1.6公里。 | 主体施工。 |
| 116 | 柑悦大道渝北段项目 | 市城发公司 | 2016—2018 | 续建 | 全长2.2公里。 | 主体施工。 |
| 117 | 新溉路二期项目 | 市城发公司 | 2016—2018 | 续建 | 全长2.8公里。 | 主体施工。 |
| 118 | ★四纵线嘉华大桥南延伸段（三期）项目 | 市城发公司 | 2015—2018 | 续建 | 全长2.2公里。 | 主体施工。 |
| 119 | 华岩隧道西延伸段项目 | 市城发公司 | 2015—2018 | 续建 | 全长约5公里。 | 主体完工。 |
| 120 | 照母山隧道项目 | 市地产集团 | 2015—2017 | 完工 | 全长0.7公里。 | 建成投用。 |
| 121 | 柑悦大道地产段项目 | 市地产集团 | 2015—2017 | 完工 | 全长2.4公里。 | 主体施工。 |
| 122 | 秋成大道项目 | 市地产集团 | 2016—2018 | 续建 | 全长3公里。 | 开工建设。 |
| 123 | 市地产集团公租房项目 | 市地产集团 | 2012—2017 | 完工 | 空港佳园、碚都佳园等2个项目，建筑面积280万平方米。 | 主体完工。 |
| 124 | 化龙桥立交及李子坝连接线项目 | 市城建集团 | 2010—2018 | 续建 | 新建嘉陵路往华村立交左转匝道、嘉陵路与牛滴路双向匝道，拓宽嘉陵路。 | 工程施工。 |
| 125 | ★郭家沱大桥及南延伸段项目 | 市城乡建委 | 2017—2022 | 新开工 | 全长12.5公里。 | 开工建设。 |
| 126 | 黄桷坪长江大桥项目 | 市城乡建委 | 2017—2021 | 新开工 | 全长2.5公里。 | 开工建设。 |
| 127 | 白市驿隧道项目 | 市城乡建委 | 2017—2019 | 新开工 | 全长10.6公里。 | 开工建设。 |
| 128 | 南岸区会江路（一期）项目 | 市城乡建委 | 2013—2017 | 完工 | 全长1.5公里。 | 建成投用。 |
| 129 | 五台山立交至双山隧道段改造工程 | 市城乡建委 | 2017—2019 | 新开工 | 全长2.6公里。 | 开工建设。 |
| 130 | ★红岩村嘉陵江大桥项目 | 重庆华融天泽基础设施发展有限公司 | 2012—2018 | 续建 | 全长4.9公里。 | 主体施工。 |
| 131 | ★曾家岩嘉陵江大桥项目 | 重庆市曾家岩嘉陵江大桥建设投资有限公司 | 2015—2018 | 续建 | 全长5.4公里。 | 主体施工。 |
| 132 | 重钢片区市政道路项目 | 重庆渝富集团 | 2016—2019 | 续建 | 包括7条道路。 | 工程施工。 |
| 133 | 重庆西站综合交通枢纽市政道路项目 | 重庆市西站投资发展有限公司 | 2015—2017 | 完工 | 全长13公里。 | 建成投用。 |
| 134 | 远郊区县城市棚户区改造项目 | 有关区县（自治县）人民政府 | 2015—2017 | 完工 | 棚户区改造870万平方米。 | 完成年度改造任务。 |
| 135 | 主城区城市地下综合管廊试点工程 | 主城区各区人民政府 | 2016—2028 | 续建 | 主城区城市地下综合管廊建设。 | 完成阶段性目标任务。 |
| 136 | 朝天门商务集聚区 | 重庆凯德古渝雄关置业有限公司等 | 2013—2019 | 续建 | 建筑面积82万平方米。 | 主体施工。 |
| 137 | 礼嘉商务集聚区 | 重庆龙湖科恒地产发展有限公司等 | 2012—2017 | 完工 | 建筑面积867万平方米。 | 建成投用。 |
| 138 | 化龙桥商务集聚区 | 重庆瑞安天地房地产发展有限公司等 | 2007—2019 | 续建 | 建筑面积354万平方米。 | 主体施工。 |
| 139 | 龙州湾滨江商务集聚区 | 瑞安集团等 | 2013—2018 | 续建 | 建筑面积1325万平方米。 | 主体施工。 |
| 140 | 悦来会展中心（含中央公园）商务集聚区 | 重庆悦来投资集团等 | 2012—2020 | 续建 | 建筑面积2064万平方米。 | 主体施工。 |
| 141 | 江北嘴中央商务区 | 市江北嘴投资集团 | 2005—2018 | 续建 | 建筑面积1079万平方米。 | 主体施工。 |
| 142 | 钓鱼嘴半岛和老重钢商务集聚区 | 市地产集团、佳兆业集团等 | 2013—2018 | 续建 | 建筑面积1536万平方米。 | 主体施工。 |
| 143 | 龙兴复盛商务集聚区 | 重庆两江集团等 | 2012—2020 | 续建 | 建筑面积1270万平方米。 | 主体施工。 |
| 144 | 西永组团L地块商务集聚区 | 龙湖嘉博公司等 | 2012—2020 | 续建 | 建筑面积1215万平方米。 | 主体施工。 |
| 145 | 九龙半岛商务集聚区 | 渝隆公司等 | 2015—2020 | 续建 | 建筑面积860万平方米。 | 主体施工。 |
| （四）市市政委 |
| 146 | 19座区县污水处理厂提标改造项目 | 重庆水务集团 | 2017—2018 | 新开工 | 对19座污水处理厂实施提标改造，出水水质达到一级A标。 | 开工建设。 |
| 147 | 鸡冠石污水处理厂提标改造项目 | 重庆水务集团 | 2017—2018 | 新开工 | 对鸡冠石污水处理厂实施提标改造，出水水质达到一级A标。 | 开工建设。 |
| 148 | 唐家沱污水处理厂提标改造项目 | 重庆水务集团 | 2017—2018 | 新开工 | 对唐家沱污水处理厂实施提标改造，出水水质达到一级A标。 | 开工建设。 |
| 149 | 唐家桥污水处理厂改扩建工程 | 市水务资产公司、重庆水务集团 | 2016—2018 | 续建 | 污水厂改扩建，新建停车库、环保广场及5万平方米办公楼。 | 土建主体完工，设备安装，综合楼裙楼完工。 |
| 150 | ★主城区第三垃圾焚烧发电厂项目 | 重庆三峰环境产业集团有限公司 | 2015—2018 | 续建 | 日处理垃圾4500吨。 | 完成3台锅炉烘煮炉建设。 |
| 151 | 涪陵—长寿生活垃圾焚烧发电项目 | 涪陵区三峰环保发电有限公司 | 2015—2017 | 完工 | 日处理垃圾1500吨。 | 建成投用。 |
| 152 | 渝北洛碛垃圾综合处理场项目 | 市环卫集团 | 2016—2020 | 续建 | 垃圾填埋场库容1000万立方米，建设餐厨垃圾处理厂、建筑垃圾处理厂等。 | 垃圾填埋场完工，厨垃圾处理厂、建筑垃圾处理厂开工。 |
| 153 | 走马垃圾二次转运站工程 | 市环卫集团 | 2016—2017 | 完工 | 日处理垃圾3000吨。 | 安装调试。 |
| 154 | 夏家坝垃圾二次转运站工程 | 市环卫集团 | 2016—2017 | 完工 | 日处理垃圾3600吨。 | 安装调试。 |
| 155 | 涪陵区餐厨垃圾处理工程 | 市环卫集团 | 2016—2018 | 续建 | 日处理餐厨垃圾150吨 | 主体施工。 |
| 156 | 长生桥垃圾场生态修复治理及综合开发项目 | 市环卫集团 | 2017—2021 | 新开工 | 生活垃圾生态修复及周边土地综合开发工作。 | 开工建设。 |
| 157 | 主城区老旧供水管网改造二期工程 | 市水务资产公司 | 2012—2018 | 续建 | 改造老旧供水管网465公里。 | 完成改造50公里。 |
| 158 | 丰收坝水厂二期扩建工程 | 市自来水有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 日供水10万吨。 | 工程施工。 |
| （五）市水利局 |
| 159 | ★金佛山水利工程 | 重庆市金佛山水利水电开发有限公司 | 2013—2018 | 续建 | 总库容1.01亿立方米的大型水库一座，配套建设渠系，电站3座，年可供水8688万立方米。 | 大坝填筑和渠系建设。 |
| 160 | ★观景口水利工程 | 重庆市观景口水利开发有限公司 | 2015—2019 | 续建 | 大（二）型水利工程，总库容1.5亿立方米。 | 大坝填筑和渠系建设。 |
| 161 | 綦江藻渡大型水库项目 | 市水投集团 | 2017—2021 | 新开工 | 总库容1.98亿立方米。 | 开工建设。 |
| 162 | 中型水库水利工程 | 市水投集团及其子公司 | 2011—2021 | 续建 | 建设32座中型水库。 | 垫江盐井溪水库等完工；丰都梨子坪水库等完成主体工程建设，开展渠系工程建设；大足胜天湖水库等开展主体工程建设；力争新开工涪陵黑塘水库等工程。 |
| 163 | 重庆长江防洪工程（二期）项目 | 市水投集团及各有关区县（自治县）人民政府 | 2013—2018 | 续建 | 共17处城镇防洪工程，建设堤防护岸总长77.5公里。 | 土建施工。 |
| 164 | ★渝西水资源配置工程 | 市水投集团等 | 2017—2021 | 新开工 | 年供水量3亿立方米。 | 开工建设。 |
| （六）市卫生计生委 |
| 165 | 市人民医院建设工程 | 市人民医院 | 2015—2018 | 续建 | 建筑面积16.8万平方米。 | 主体结构封顶。 |
| 166 | 市血液中心输血技术中心项目 | 重庆市血液中心 | 2016—2018 | 续建 | 建筑面积3万平方米。 | 主体施工。 |
| 167 | 重医儿童医疗中心住院医技楼工程 | 重医附属儿童医院 | 2015—2018 | 续建 | 建筑面积17.5万平方米。 | 主体施工。 |
| 168 | 市精神卫生中心精神康复中心项目 | 重庆市精神卫生中心 | 2017—2019 | 新开工 | 建筑面积 3万平方米。 | 开工建设。 |
| （七）市文化委 |
| 169 | ★重庆广播电视发射新塔建设项目 | 重庆广电集团（总台） | 2017—2018 | 新开工 | 建筑面积1.3万平方米。 | 开工建设。 |
| （八）市环保局 |
| 170 | 重庆市土壤污染控制与修复工程技术中心项目 | 重庆环投再生资源开发有限公司 | 2017—2018 | 新开工 | 建设污染土壤暂存、修复、再利用及处置平台，污染土壤修复技术系统集成和示范平台，修复技术和装备工程化应用验证平台，人才培养与技术应用服务平台。 | 土建施工。 |
| （九）市规划局 |
| 171 | 重庆市“十三五”基础测绘数据资源建设项目 | 市规划局 | 2017—2020 | 新开工 | 建设基础测绘地理信息库、地理空间与自然资源时空专题库和众源地理信息时空数据库。 | 主体施工。 |
| （十）市人力社保局 |
| 172 | 重庆五一高级技工学校迁建项目 | 重庆五一高级技工学校 | 2016—2017 | 完工 | 一期建筑面积18.2万平方米。 | 主体完工。 |
| 173 | 中国（重庆）职业技能公共实训中心项目 | 重庆市职业技能鉴定指导中心 | 2014—2018 | 续建 | 建筑面积约5.6万平方米。 | 主体完工。 |
| （十一）市质监局 |
| 174 | 国家质检中心基地项目 | 市质监局 | 2015—2020 | 续建 | 建设公共检测技术服务基地、科技创新基地、标准研发基地和国际检测技术示范交流基地。 | 主体施工。 |
| （十二）市安监局 |
| 175 | 科技学院实验基地暨培养基地项目 | 重庆科技学院 | 2017—2018 | 新开工 | 建设国家职业危害实验基地暨安全工程人才培养基地。 | 开工建设。 |
| （十三）市食品药品监管局 |
| 176 | 重庆市食品药品检验检测能力提升项目 | 重庆市食品药品检验检测研究院、重庆医疗器械质量检验中心 | 2017—2019 | 新开工 | 总建筑面积3.9万平方米，包括市食品药品检验检测研究院迁（扩）建项目（一期）、建设重庆医疗器械质量检验中心等。 | 开工建设。 |
| （十四）市档案局 |
| 177 | 重庆市档案馆新馆建设项目 | 市档案局 | 2016—2018 | 续建 | 建筑面积5.5万平方米。 | 主体完工，附属工程完成30%。 |
| （十五）市供销合作社 |
| 178 | 津滨再生塑料加工项目 | 重庆津滨再生资源有限公司 | 2015—2017 | 完工 | 新建厂房等12万平方米及附属配套设施，新建塑料制粒生产线48条及相关辅助设备。 | 建成投产。 |
| 179 | 重庆市农产品批发市场网络体系建设项目 | 重庆市农产品集团市场投资建设有限公司 | 2013—2020 | 续建 | 建设面积150万平方米。 | 奉节、秀山项目全面投入运营。 |
| 180 | 金健米业中国西部粮油加工基地 | 重庆市四季风日用品有限公司 | 2017—2020 | 新开工 | 建设年处理10万吨稻米、20万吨油脂的厂房。 | 开工建设。 |
| 二、区县（自治县）及开发区协调推进项目（标★重点项目为百项重点关注项目） |
| （一）两江新区管委会 |
| 181 | 龙兴隧道项目 | 两江新区管委会、渝北区人民政府 | 2017—2020 | 新开工 | 全长5.4公里。 | 开工建设。 |
| 182 | 六纵线龙兴段项目 | 两江新区管委会 | 2016—2019 | 续建 | 全长16.3公里。 | 主体施工。 |
| 183 | 六纵线鱼复段项目 | 两江新区管委会 | 2017—2019 | 新开工 | 全长7.8公里。 | 开工建设。 |
| 184 | 一横线跨御临河桥项目 | 两江新区龙兴公司 | 2016—2018 | 续建 | 全长400米。 | 主体施工。 |
| 185 | 六横线（六纵线至两江大道段）项目 | 两江新区管委会 | 2017—2019 | 新开工 | 全长1.8公里。 | 开工建设。 |
| 186 | 渝武高速北环至金开段拓宽改造项目 | 两江新区管委会 | 2017—2018 | 新开工 | 全长1.6公里。 | 开工建设。 |
| 187 | 曾家岩大桥北延伸穿越内环新增通道工程 | 两江新区产业发展集团有限公司 | 2017—2019 | 新开工 | 全长13.6公里。 | 开工建设。 |
| 188 | 两江新区片区市政道路项目 | 两江新区管委会 | 2016—2018 | 续建 | 包括58个项目。 | 工程施工。 |
| 189 | 人和立交改造项目 | 两江新区管委会 | 2014—2017 | 完工 | 新建8条匝道，改建6条匝道，新增3座人行天桥。 | 建成投用。 |
| 190 | 协睦立交项目 | 两江新区投资发展集团有限公司 | 2016—2019 | 续建 | 新建匝道总长3.4公里。 | 完成工程量25%。 |
| 191 | 新南立交项目 | 两江新区土地储备整治中心 | 2017—2018 | 新开工 | 上跨桥长1063米，下穿道长134米。 | 开工建设。 |
| 192 | 御临河河岸综合治理工程 | 两江新区龙兴公司 | 2017—2018 | 新开工 | 全长3公里。 | 开工建设。 |
| 193 | AOS项目 | 重庆万国半导体有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 建设月产12英寸功率芯片2万片、月封装50万片。 | 一期完工。 |
| 194 | ★康宁玻璃项目 | 康宁显示科技（重庆）有限公司 | 2016—2017 | 完工 | 建设25万平方米玻璃基板裁剪封装生产线。 | 建成投产。 |
| 195 | ★重庆京东方智慧电子系统智能制造生产线项目 | 重庆京东方智慧电子系统有限公司 | 2017—2018 | 新开工 | 年产液晶电视机、显示器及车载显示终端等产品1000万台。 | 主体施工。 |
| 196 | 德尔森传感器项目 | 重庆德尔森传感器技术有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 建设MEMS单晶硅传感器封装生产线，设立中德传感器国家研究院。 | 设备进场。 |
| 197 | ★金康新能源年产5万辆纯电动乘用车建设项目 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | 2017—2018 | 新开工 | 新增年产1万辆SUV、4万辆MPV，共计5万辆新能源乘用车生产能力，配套建设6万套电池PACK生产能力。 | 厂房建设和设备安装。 |
| 198 | 快星新能源汽车零部件智能制造基地项目 | 重庆快星新能源汽车有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 年产新能源汽车关键零部件10万台（套）。 | 完成厂房及配套建设，设备采购安装。 |
| 199 | 华域大陆汽车底盘电子驻车制动控制系统项目 | 华域大陆汽车制动系统（重庆）有限公司 | 2015—2018 | 续建 | 建设汽车底盘电子控制系统及关键部件、汽车工装夹具、抽动器总成等产品生产线。 | 主体完工。 |
| 200 | 智能新能源汽车16亿瓦时锂电芯项目 | 力帆集团重庆万光新能源科技有限公司 | 2017—2019 | 新开工 | 年产16亿瓦时锂电芯。 | 基础动工。 |
| 201 | 德新机器人检测中心项目 | 重庆德新机器人检测中心有限公司 | 2016—2017 | 完工 | 建成国家级机器人检测平台。 | 建成投产。 |
| 202 | 发那科机器人项目 | 日本发那科公司 | 2017—2019 | 新开工 | 机器人研发、生产、销售。 | 主体施工。 |
| 203 | 中车长客（西侧用地）建设项目 | 重庆中车长客轨道车辆有限公司 | 2017—2018 | 新开工 | 新建双轴制式中、小型单轨调试线，双流制动、静态调试线和存车线。 | 主体施工。 |
| 204 | 重庆市江北城CBD区域江水源热泵集中供冷供热项目三期工程 | 市江北嘴投资集团 | 2015—2018 | 续建 | 总建筑面积9760平方米，建设能源站站房及取水泵房、站房等。 | 力争实现1号能源站对外供能。 |
| 205 | 华邦制药生产基地项目 | 重庆华邦制药有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 形成年产片剂10亿片、硬胶囊3亿粒、软胶囊1400万粒、口服液8000万瓶的生产能力。 | 一期主体完工。 |
| 206 | 润生呼吸用药研发生产基地项目 | 重庆润生科技有限公司 | 2016—2019 | 续建 | 呼吸药及给药设备制造。 | 基础完工。 |
| 207 | 西南药业新研发生产基地项目 | 西南药业股份有限公司 | 2015—2018 | 续建 | 建设制药车间、辅助生产用房、仓库、办公楼及质检中心等。 | 主体施工。 |
| 208 | 鑫景特种玻璃项目 | 重庆鑫景特种玻璃有限公司 | 2015—2018 | 续建 | 形成年产玻璃基板1000万平方米规模，形成年处理600万平方米的加工能力。 | 一期主体完工。 |
| 209 | ★航空钛合金项目 | 重庆金世利钛业有限公司 | 2017—2019 | 新开工 | 建设航空钛合金产业基地及航空材料研究院。 | 一期主体完工。 |
| 210 | 重庆神华铜铟镓硒薄膜太阳能电池项目 | 重庆神华薄膜太阳能有限公司 | 2017—2019 | 新开工 | 年产306兆瓦铜铟镓硒薄膜太阳能电池组件的生产能力。 | 开工建设。 |
| 211 | ★北京现代整车项目 | 北京现代汽车有限公司 | 2015—2017 | 完工 | 年产30万台整车和30万台发动机。 | 建成投产。 |
| 212 | ★长安汽车城项目 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 2015—2019 | 续建 | 建设乘用车、发动机生产线、全球研发中心等，布局R111、R104和V302等产品。 | 主体施工。 |
| 213 | ★长安福特高端乘用车及现有产品升级项目 | 长安福特汽车有限公司 | 2017—2019 | 新开工 | 年产6万辆高端乘用车。 | 开工建设。 |
| 214 | 重庆摩比斯模块工厂新建工程/车灯工厂及AS仓库新建工程 | 重庆现代摩比斯汽车零部件有限公司 | 2015—2017 | 完工 | 生产发动机系统集成、底盘前端系统集成和后端系统集成、车灯、前后保险杠等。 | 建成投产。 |
| 215 | 汽车风洞项目 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 2015—2018 | 续建 | 建设一座汽车空气动力学—声学风洞和一座汽车环境风洞。 | 主体施工。 |
| 216 | 日立汽车零部件生产基地项目 | 日立汽车系统（重庆）有限公司 | 2017—2018 | 新开工 | 建设汽车用减震器，动力转向器，传动轴等底盘产品生产基地。 | 开工建设。 |
| 217 | 大马力发动机技术研发中心和大马力发动机生产线项目 | 重庆康明斯发动机有限公司 | 2016—2019 | 续建 | 建设大马力发动机技术研发中心和大马力发动机生产线（工厂）及其附属设施。 | 主体施工。 |
| 218 | 中联重科西部基地项目 | 重庆中联重科机械制造有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 工程机械和市政设备组装、页岩气开采装备制造、矿用自卸车制造与重卡配套、环保及资源再生装备研发制造。 | 主体施工。 |
| 219 | 远大印务项目 | 重庆远大智诚印务有限公司 | 2017—2019 | 新开工 | 建设产品溯源、可变数码、票据、制卷、笔电配套印刷线等。 | 主体施工。 |
| 220 | 重庆咖啡精深加工一体化项目 | 两江新区管委会 | 2017—2018 | 新开工 | 年产冷冻干燥速溶咖啡 10000吨、咖啡浓缩液 2000吨、焙炒咖啡豆 3000吨。 | 开工建设。 |
| 221 | ★重庆华侨城大型文化旅游综合项目 | 重庆华侨城实业发展有限公司 | 2015—2024 | 续建 | 建设集文化旅游、娱乐体验、生态休闲、主题商业、人文社区等业态于一体的文化旅游综合项目。 | 主体施工。 |
| 222 | 重庆际华目的地中心项目 | 重庆际华目的地中心实业有限公司 | 2014—2018 | 续建 | 建设室内滑雪场、温泉酒店等，建筑面积14.1万平方米。 | 二期主体施工。 |
| 223 | 重庆腾讯云计算数据中心项目 | 腾讯公司 | 2015—2017 | 完工 | 建设腾讯公司自用数据中心，预计运营规模为30万台服务器。 | 建成投产。 |
| 224 | 浪潮西部数据中心项目 | 重庆浪潮政务云管理运营有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 建设云计算数据中心、服务器生产基地。 | 主体施工。 |
| 225 | 果园港二期扩建工程配套仓储项目 | 重庆港务物流集团 | 2012—2020 | 续建 | 建设建筑面积25万平方米的钢材进货区、仓储区、加工区、商务区等设施。 | 建设5号、6号仓储以及配套堆场道路。 |
| 226 | 整车智能化物流运输管理平台项目 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 2015—2018 | 续建 | 建设涵盖备件物流、整车物流、供应链物流和国际物流的运输管理系统。 | 主体施工。 |
| （二）万州区 |
| 227 | 万州长江三桥项目 | 万州交通建设开发总公司 | 2014—2018 | 续建 | 全长2.1公里。 | 主体施工。 |
| 228 | 万州长岭新城区主干道工程 | 万州三峡平湖公司 | 2016—2017 | 完工 | 全长4公里。 | 建成投用。 |
| 229 | 万州塘坊新城区主干道工程 | 万州三峡平湖公司 | 2016—2019 | 续建 | 全长2.9公里。 | 主体施工。 |
| 230 | 新田港疏港大道项目 | 重庆三峡产业投资有限公司 | 2016—2019 | 续建 | 全长5.4公里。 | 路基、桥梁施工。 |
| 231 | 磨刀溪流域万州区段防洪护岸综合治理工程 | 万州区开源水务有限公司 | 2016—2017 | 完工 | 综合治理河道长度8.9公里，新建护岸长9.5公里。 | 工程完工。 |
| 232 | 万州区杨柳水厂及配套管网工程（三水厂搬迁）项目 | 万州区自来水公司 | 2015—2018 | 续建 | 日供水35万吨，一期日供水20万吨。 | 工程施工。 |
| 233 | 万州医药产业园项目 | 重庆市厚捷贸易有限公司 | 2014—2017 | 完工 | 年加工提取中药材3.6万吨，年产胶囊剂60亿粒、丸剂2.1亿支、煎膏剂0.1亿瓶、颗粒剂8.9亿袋、片剂48亿片。 | 建成投产。 |
| 234 | 纳米医用器材项目 | 重庆龙翼生物科技有限公司 | 2015—2017 | 完工 | 建设两条纳米医用材料生产线。 | 建成投产。 |
| 235 | 日产100万只锂电池电芯项目 | 重庆市桂迁笙电子科技有限公司 | 2016—2017 | 完工 | 建设锂电池电芯生产线，形成日产锂电池电芯100万只生产能力。 | 建成投产。 |
| 236 | 万创年产2000万台智能终端及配套供应链项目 | 重庆万创实业有限公司 | 2016—2017 | 完工 | 年产智能终端2000万台。 | 建成投产。 |
| 237 | 年产8万辆M109L商用车项目 | 重庆长安跨越车辆有限公司 | 2016—2017 | 完工 | 年产8万辆M109L改型跨界商用车。 | 建成投产。 |
| 238 | 江东机械搬迁扩能产业化智能改造项目 | 重庆江东机械有限责任公司 | 2017—2019 | 新开工 | 形成年产金属材料专用加工装备450台套、铸件2万吨、汽车零部件1855万件的生产加工能力。 | 开工建设。 |
| 239 | 宜化技改项目 | 重庆宜化化工有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 新增水煤浆气化、空气分离、变换变脱等装置。 | 核心设备采购。 |
| 240 | 年产8万吨铜管、铜合金管项目 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 2017—2019 | 新开工 | 年产8万吨铜管及铜合金管。 | 开工建设。 |
| 241 | 万州龙泉风景名胜区中华易温泉养生旅游区项目 | 重庆渝乾旅游开发有限公司 | 2017—2020 | 新开工 | 建设游客接待中心、水上乐园综合服务楼、滨水餐厅、温泉综合接待楼等游乐及接待设施。 | 主体施工。 |
| 242 | 万州友豪国际商贸博览中心项目 | 万州恩信物业管理公司 | 2017—2019 | 新开工 | 建筑面积50万平方米。 | 主体施工。 |
| 243 | 万州现代综合物流中心项目 | 重庆市万州铁公水联运有限公司 | 2015—2017 | 完工 | 建筑面积14万平方米。 | 建成投运。 |
| （三）黔江区 |
| 244 | ★黔江区过境高速公路（渝湘高速联络线）项目 | 中国铁建股份有限公司、重庆市黔江区城市建设投资集团有限公司 | 2017—2020 | 新开工 | 全长21公里。 | 路基、桥梁、隧道施工。 |
| 245 | 职业教育中心迁建工程 | 黔江区城市建设投资（集团）有限公司 | 2015—2017 | 完工 | 总建筑面积9.9万平方米。 | 完工投用。 |
| 246 | 黔江区中心医院正阳院区项目 | 黔江区中心医院 | 2013—2017 | 完工 | 建筑面积8.2万平方米。 | 基本完工。 |
| 247 | 衡生新型纤维素生产制造项目 | 重庆衡生药用胶囊有限责任公司 | 2014—2017 | 完工 | 建设全自动胶囊生产线60条，形成年产空心胶囊300亿粒生产能力。 | 建成投产。 |
| 248 | 高性能E—CR玻纤建设项目 | 重庆三磊玻纤股份有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 年产15万吨高性能E—CR玻璃纤维。 | 主体施工。 |
| 249 | 黔江卷烟厂易地技改项目 | 重庆中烟工业有限责任公司 | 2015—2018 | 续建 | 建成后实现年产卷烟40万标箱。 | 完成主体工程量80%。 |
| （四）涪陵区 |
| 250 | 重庆港涪陵港区白涛作业区大石溪码头工程 | 涪陵区白涛化工园区 | 2016—2020 | 续建 | 建设3000吨（兼顾5000吨）级泊位5个。 | 完成一期泊位建设，开港试运营。 |
| 251 | 沿江高速公路支线白涛隧道工程 | 重庆市涪陵高速公路投资集团有限公司 | 2015—2018 | 续建 | 全长13.4公里。 | 路基、桥梁、隧道施工。 |
| 252 | 马武至龙潭一级公路工程 | 涪陵区交委 | 2016—2018 | 续建 | 全长39公里。 | 一、二标段完工。 |
| 253 | 亚行贷款涪陵区城乡路网改造项目（焦石至大木段）B标段 | 涪陵区交委 | 2016—2018 | 续建 | 全长9.4公里。 | 开工建设。 |
| 254 | 涪陵区新城区2017年骨干道路建设项目 | 涪陵区新城区开发（集团）有限公司 | 2016—2019 | 续建 | 建设7条道路及附属工程。 | 部分建成投用。 |
| 255 | 涪陵鹅颈关至涪陵西城市快速道路工程 | 涪陵区交委 | 2017—2018 | 新开工 | 全长5.2公里。 | 开工建设。 |
| 256 | 涪陵高山湾综合客运换乘枢纽工程 | 涪陵区交委 | 2014—2017 | 完工 | 建筑面积5.2万平方米。 | 建成投用。 |
| 257 | 涪陵火车北站综合交通枢纽工程 | 重庆市汽车运输（集团）有限责任公司 | 2014—2018 | 续建 | 建筑面积1.2万平方米。 | 一期主体及公交站场建成投入使用。 |
| 258 | 重庆涪陵综合保税区（一期）基础设施项目 | 涪陵区新城区开发（集团）有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 建设道路系统、工程管网及围网、标准化厂房及仓库等。 | 部分建成投用。 |
| 259 | 涪陵区涞滩河库岸整治工程 | 涪陵区新城区开发（集团）有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 全长11.2公里。 | 完成工程量30%。 |
| 260 | 重庆医科大学涪陵校区建设项目 | 重庆医科大学 | 2017—2019 | 新开工 | 建设附属三甲医院。 | 开工建设。 |
| 261 | 华兰生物制品综合项目 | 华兰生物工程重庆有限公司 | 2014—2017 | 完工 | 修建中试车间。 | 建成投产。 |
| 262 | 太极医药产业基地A区太极科技创新中心及院士工作站 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 2017—2019 | 新开工 | 新建太极科技创新中心2.3万平方米。 | 开工建设。 |
| 263 | 太极医药产业基地B区前处理、提取、制剂车间及附属工程 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 2017—2019 | 新开工 | 年产藿香正气口服液20亿支、急支糖浆2.5亿瓶、通天口服液2亿支。 | 完成主体工程30%。 |
| 264 | ★华峰高性能聚氨酯树脂一体化项目 | 重庆华峰化工有限公司 | 2016—2019 | 续建 | 建设年产16万吨环己醇装置、16万吨己二酸装置、10万吨树脂装置以及一体化项目配套设施。 | 主体施工。 |
| 265 | ★华峰年产20万吨铝板带箔项目 | 重庆华峰化工有限公司 | 2017—2018 | 新开工 | 建成年产20万吨铝板带箔生产线。 | 熔铸车间投产。 |
| 266 | 元利科技3万吨/年脂肪醇和4万吨/年环保溶剂项目 | 重庆元利科技有限公司 | 2017—2018 | 新开工 | 建设3万吨/年脂肪醇装置1套、4万吨/年环保溶剂（MDBE）装置1套。 | 主体施工。 |
| 267 | 北汽西南新能源汽车生产基地项目 | 北汽嘉庆（重庆）新能源汽车技术有限公司 | 2017—2019 | 新开工 | 年产北汽有关品牌系列新能源乘用车15万辆。 | 地块一主体施工，地块二基础施工。 |
| 268 | 华晨鑫源汽车涪陵生产基地项目二期 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 年产汽车15万台、发动机15万台。 | 建成投产。 |
| 269 | 杜奥尔汽车零部件项目 | 重庆杜奥尔汽车零部件有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 年产汽车工程面料200万米，汽车座套35万套、安全气囊袋35万套。 | 主体完工。 |
| 270 | 重庆鹏嘉宇汽车零部件项目 | 重庆鹏嘉宇汽车零部件有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 形成年产30万套汽车冲压焊接件的生产能力。 | 主体完工。 |
| 271 | 甲基丙烯酸甲腈（MMA）项目 | 重庆紫光天原化工有限责任公司 | 2017—2020 | 新开工 | 年产2×5万吨MMA及深加工产品。 | 开工建设。 |
| 272 | 25.2万锭精密、赛络纺特种彩纱生产线（一期8.4万锭）项目 | 重庆财衡大祥纺织有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 形成年产1.2万锭精密、赛络纺特种彩纱的生产规模。 | 主体完工。 |
| 273 | 涪陵1898榨菜文化小镇项目 | 重庆万正实业有限公司 | 2016—2019 | 续建 | 建设榨菜文化博物馆8000平方米，榨菜文化广场1.2万平方米，配套建设相关公益辅助设施等。 | 主体施工。 |
| 274 | 华为云计算项目 | 华为软件技术有限公司 | 2017—2021 | 新开工 | 建设1万平方米数据中心（1000个机柜规模）。 | 基础施工。 |
| 275 | 涪陵渝东国际商贸城项目 | 重庆国盛基业投资有限公司 | 2015—2017 | 完工 | 建筑面积25万平方米。 | 一期建成投运。 |
| 276 | 柑橘产业示范基地建设项目 | 涪陵区柑橘产业示范基地涉及乡镇（街道） | 2015—2020 | 续建 | 新建标准化晚熟柑橘果园2万亩、改造低效劣质柑橘园2万亩及相关基础设施等。 | 主体施工。 |
| 277 | 涪陵LED产业园项目 | 重庆万润光电有限公司 | 2017—2018 | 新开工 | 建设LED户内外照明及亮化工程产品的研发、生产与销售基地。 | 主体施工。 |
| （五）渝中区 |
| 278 | 渝中区路网改造项目 | 渝中区人民政府 | 2012—2018 | 续建 | 解放碑 CBD、朝天门片区、下半城、大坪片区、化龙桥片区等路网改造。 | 主体施工。 |
| 279 | 雷家坡立交项目 | 渝中区城投公司 | 2012—2018 | 续建 | 中兴路、南干道、长滨路相交节点，互通式立交。 | 主体施工。 |
| 280 | 长滨路护岸挡墙排危加固二期工程 | 渝中区人民政府 | 2015—2017 | 完工 | 全长 2.2 公里。 | 储朝段完工。 |
| 281 | 两江滨江消落带治理项目 | 渝中区人民政府 | 2017—2019 | 新开工 | 本行政区域内长江、嘉陵江消落带治理，滨江沿线环境整治。 | 开工建设。 |
| 282 | 湖广会馆及东水门历史文化街区项目 | 航翔置业有限公司 | 2015—2020 | 续建 | 建筑面积20万平方米。 | 南区主体施工，北区开工建设。 |
| 283 | 鲁祖庙老街区项目 | 梧桐子公司 | 2016—2018 | 续建 | 占地面积2.8万平方米。 | 外立面及地面景观、管网下地、D级危房改造。 |
| 284 | 白象街传统风貌区项目 | 融创中国控股有限公司 | 2015—2018 | 续建 | 总建筑面积7.7万平方米。 | 南区主体施工及文物修缮。 |
| 285 | 人民大礼堂及马鞍山传统风貌区项目 | 渝中区康翔公司 | 2017—2018 | 新开工 | 总建筑面积1.7万平方米。 | 开工建设。 |
| 286 | 一字街老年服务中心项目 | 诚投房地产开发有限公司 | 2017—2019 | 新开工 | 建设提供养老、护理等服务的老年服务中心等。 | 开工建设。 |
| 287 | 解放碑时尚文化中心项目 | 重庆新华书店集团 | 2016—2020 | 续建 | 总建筑面积15.4万平方米。 | 基础施工。 |
| 288 | ★十八梯传统风貌街区项目 | 重庆十八梯文化发展公司、渝中新浩郡开发公司 | 2017—2019 | 新开工 | 总建筑面积约60万平方米。 | 开工建设。 |
| 289 | 重庆塔（含原万豪酒店改造）项目 | 华熙置地有限公司 | 2015—2018 | 续建 | 总建筑面积25.3万平方米。 | 主体施工。 |
| 290 | 渝中五一路片区开发项目 | 正天投资、复地集团、英利辉利等公司 | 2014—2019 | 续建 | 总建筑面积125万平方米。 | 主体施工。 |
| 291 | 光控朝天门中心（原浙商朝天门中心）项目 | 浙商集团 | 2015—2018 | 续建 | 总建筑面积27.8万平方米。 | 主体施工。 |
| （六）大渡口区 |
| 292 | 大滨路三期项目 | 大渡口大晟公司 | 2014—2017 | 完工 | 全长7.9公里。 | 建成投用。 |
| 293 | 大滨路与九滨路连接道项目 | 市地产集团 | 2017—2018 | 新开工 | 全长2.0公里。 | 开工建设。 |
| 294 | 白居寺大桥西引道及钓鱼嘴立交项目 | 市地产集团西部公司 | 2017—2019 | 新开工 | 全长1公里。 | 开工建设。 |
| 295 | 金家湾立交改造项目 | 大渡口区人民政府 | 2017—2019 | 新开工 | 新建匝道9条。 | 开工建设。 |
| 296 | 海康威视重庆生产基地项目 | 海康集团重庆分公司 | 2016—2018 | 续建 | 建设10万平方米的生产厂房及办公用房，年产各种视频监控设备共2000万台（套）。 | 主体完工。 |
| 297 | 华伦医药产业园项目 | 重庆华伦医疗器械有限公司 | 2015—2017 | 完工 | 建设医疗器械、生物技术药物厂房及相关配套设施。 | 建成投产。 |
| 298 | 重庆天安数码城产业二期项目 | 天安集团重庆分公司 | 2016—2018 | 续建 | 建筑面积8万平方米。 | 主体施工。 |
| 299 | 重庆工业博物馆及文化创意产业园项目 | 重庆工业博物馆置业有限公司 | 2014—2018 | 续建 | 建筑面积13万平方米，包含重庆工业博物馆及附属工程。 | 主体施工。 |
| （七）江北区 |
| 300 | 万兴路隧道项目 | 江北区人民政府 | 2014—2017 | 完工 | 全长1公里。 | 建成投用。 |
| 301 | 观音桥商圈北大道项目 | 重庆观音桥商圈建设有限责任公司 | 2015—2017 | 完工 | 全长1.4公里。 | 主体施工。 |
| 302 | 观音桥商圈东大道项目 | 重庆观音桥商圈建设有限责任公司 | 2016—2020 | 续建 | 全长2.3公里。 | 主体施工。 |
| 303 | 武江路三期项目 | 江北区人民政府 | 2016—2018 | 续建 | 全长0.7公里。 | 主体施工。 |
| 304 | 武江路立交项目 | 江北区人民政府 | 2017—2018 | 新开工 | 盘溪路与龙山路相交节点，菱形立交。 | 开工建设。 |
| 305 | 建新西路拓宽改造项目 | 江北区人民政府 | 2017—2019 | 新开工 | 全长0.5公里。 | 开工建设。 |
| （八）沙坪坝区 |
| 306 | 站东路延伸线项目 | 沙坪坝区人民政府 | 2017—2018 | 新开工 | 全长1.8公里。 | 开工建设。 |
| 307 | 台资园基础设施建设项目 | 重庆共享工业投资有限公司 | 2016—2017 | 完工 | 建设约7公里道路及附属工程。 | 道路建设完工。 |
| 308 | 西部现代物流产业园基础设施建设项目 | 重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司 | 2015—2019 | 续建 | 建设西部生产资料市场，保税物流中心（B型）拓展区市政工程及仓储设施，横一、四、六路，纵六、七线一期道路等。 | 土建施工。 |
| 309 | 物流园基础设施建设项目 | 重庆共享工业投资有限公司等 | 2016—2019 | 续建 | 建设5条约13.5公里道路及附属工程，包括外环连接道（青凤大道）、中心商务片区市政及地块整治、仓储加工片区市政及地块整治等。 | 场平、道路施工。 |
| 310 | ★沙坪坝区嘉陵江磁井段防洪护岸综合整治工程 | 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 | 2015—2018 | 续建 | 全长7.8公里。 | 完成工程量40%。 |
| 311 | 铁路口岸设施建设项目 | 重庆铁路口岸物流开发有限责任公司 | 2016—2020 | 续建 | 建设通关检验区3号地块工程、公共物流仓储、物流贸易服务中心、植物种苗指定口岸等。 | 土建施工。 |
| 312 | 物流园区跨境电商项目 | 意大利维龙物流投资有限公司等 | 2016—2018 | 续建 | 建设（维龙）西部跨境电商基地、丰树重庆跨境物流服务平台、嘉民重庆跨境贸易及电子商务项目。 | 开工建设。 |
| 313 | 物流园入园企业仓储项目 | 民生国际集装箱运输有限公司等 | 2016—2018 | 续建 | 建设民生现代综合物流中心、中国外运重庆西部物流中心、永辉西部物流中心、重庆名陶（国际）家居物流中心。 | 主体施工。 |
| 314 | 公铁联运中心A区（原渝新欧一期）项目 | 重庆交运集团 | 2017—2018 | 新开工 | 建筑面积12万平方米。 | 开工建设。 |
| 315 | ★万达文旅城项目 | 万达集团 | 2016—2026 | 续建 | 布局建设超大型万达茂（室内主题公园）、大型室外主题公园、星级酒店群、大型舞台秀、酒吧街等。 | 主体施工。 |
| 316 | 巴渝老街项目 | 重庆金铎置业有限公司 | 2014—2021 | 续建 | 打造独具巴渝文化特色的古镇拓展区、文商旅相结合的仿古街区。 | 主体施工。 |
| （九）九龙坡区 |
| 317 | 一纵线高新区至成渝高速段项目 | 重庆高新区开发投资集团有限公司 | 2015—2018 | 续建 | 全长3.6公里。 | 主体施工。 |
| 318 | ★一纵线农马立交至白彭路段项目 | 重庆高新九龙园区管委会 | 2017—2020 | 新开工 | 全长10公里。 | 开工建设。 |
| 319 | 高新区拓展区横三路项目 | 重庆高新区开发投资集团有限公司 | 2014—2017 | 完工 | 全长3.8公里。 | 建成投用。 |
| 320 | 金曾路南延伸线组团大道至华岩隧道西延伸线项目 | 重庆高新九龙园区管委会、九龙坡区城乡建委 | 2016—2018 | 续建 | 全长6.4公里。 | 开工建设。 |
| 321 | 渝州路改造工程高新区项目 | 高新区管委会建设管理局 | 2016—2018 | 续建 | 全长2.2公里。 | 主体施工。 |
| 322 | 石杨路拓宽改造（石坪桥立交至杨家坪环道段）项目 | 九龙坡区人民政府 | 2017—2019 | 新开工 | 全长1公里。 | 开工建设。 |
| 323 | 冶金路立交项目 | 九龙坡区人民政府 | 2017—2019 | 新开工 | 袁茄路与冶金路相交节点，主要道路改造1.1公里。 | 开工建设。 |
| 324 | 九龙坡区清洁工程 | 九龙坡区市政园林局 | 2016—2018 | 续建 | 建设6个垃圾转运站，日处理垃圾1500吨。 | 完成垃圾转运站主体工程及进出场道路建设。 |
| 325 | 液晶显示器产业链自动化设备、移动终端智能硬件及通讯产品项目 | 重庆共泰科技股份有限公司 | 2016—2017 | 完工 | 建设液晶显示器产业链自动化设备、移动终端智能硬件及通讯产品项目。 | 建成投产。 |
| 326 | 高精密智能数控机床项目 | 重庆宏钢数控机床有限公司 | 2016—2017 | 完工 | 建设年产2000台高精密智能数控机床生产线。 | 建成投产。 |
| 327 | 轨道交通设备及康明斯发动机新产品制造基地项目 | 重庆康辉机械制造有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 新建轨道交通设备及康明斯发动机新产品制造基地。 | 主体完工。 |
| 328 | 泓翔环保机械制造项目 | 重庆泓翔环保科技有限公司 | 2017 | 完工 | 建设生产建设环保机械制造项目。 | 主体完工。 |
| 329 | 植恩药业制剂产业化基地及研发总部基地项目 | 重庆植恩药业有限责任公司 | 2016—2018 | 续建 | 建设药品生产制造及科研中心等。 | 主体施工。 |
| 330 | 生物医学转换中心项目 | 重庆艾琪干细胞科技有限公司 | 2017—2018 | 新开工 | 建设生物医学产业中心。 | 主体完工。 |
| 331 | 宝马牌高端摩托车及发动机制造工厂项目 | 隆鑫通用动力股份有限公司 | 2015—2017 | 完工 | 建设压铸车间、塑胶车间等厂房，并配套建设所涉及的给排水、供电、热能等设施。 | 建成投产。 |
| 332 | 唯远启动电机技术改造项目 | 重庆唯远实业有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 启动电机生产线技术改造。 | 主体完工。 |
| 333 | 西彭塑胶新材料及塑胶改性制造生产线项目 | 重庆市前远企业管理有限公司 | 2016—2017 | 完工 | 建设西彭塑胶新材料及塑胶改性制造生产线。 | 建成投产。 |
| 334 | ★雅科博二代光纤光缆生产和研发基地建设项目 | 重庆雅科博光纤科技有限公司 | 2017—2018 | 新开工 | 形成特种光纤、通信用高端光纤等各类光纤产品1000万公里/年的生产能力。 | 开工建设。 |
| 335 | 九发高新数字电子印刷技术项目 | 重庆九发包装印务有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 建设低碳、绿色、环保的高新数字电子印刷包装产品生产线。 | 完成主体工程量50%。 |
| 336 | 重庆农副产品粗加工项目 | 重庆龙泉食品有限公司 | 2015—2018 | 续建 | 建设大米、面粉、挂面加工生产线及食用油储备油库。 | 主体施工。 |
| 337 | 乐贝鲜食品生产基地项目 | 重庆乐贝鲜食品有限公司 | 2017—2018 | 新开工 | 建设食品生产线。 | 完成主体工程量30%。 |
| 338 | 紫燕食品加工生产基地项目 | 重庆川沁食品有限公司 | 2017—2018 | 新开工 | 建设紫燕旗下系列食品生产线。 | 完成主体工程量30%。 |
| 339 | 医药专业物流和商贸基地项目 | 重庆威豪医疗科技有限公司 | 2016—2017 | 完工 | 建成年产值约8亿元。 | 建成投运。 |
| 340 | 重庆市上桥粮食中转库粮食铁路专用线整体迁建项目 | 重庆市上桥粮食中转库有限责任公司 | 2016—2019 | 续建 | 建筑面积32万平方米。 | 完成一期主体工程量50%。 |
| 341 | 中国西部农产品冷链物流中心项目 | 重庆明品福物流有限责任公司 | 2012—2019 | 续建 | 建筑面积93万平方米。 | 完成二期A区工程量30%。 |
| 342 | 重庆公运白市驿货运物流园项目 | 重庆公路运输（集团）有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 建筑面积25万平方米。 | 一期建成投运。 |
| 343 | 德远鲜果物流加工基地项目 | 重庆德远投资有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 总建筑面积25万平方米。 | 主体施工。 |
| 344 | 重庆现代农业高科技园区项目 | 市农科院 | 2011—2017 | 完工 | 建设“七中心一基地”科研项目及园区基础设施。 | 建成投用。 |
| 345 | 重庆农副产品粗加工项目 | 重庆龙泉食品有限公司 | 2015—2018 | 续建 | 总建筑面积15万平方米。 | 二期主体完成30%。 |
| 346 | 粮食精深加工及加工体系建设项目 | 重庆可可香粮油有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 总建筑面积13万平方米。 | 主体施工。 |
| 347 | 龙鼎企业中心项目 | 重庆融慧创展投资发展有限公司 | 2015—2017 | 完工 | 开发建设九龙节能环保产业园一期80万平方米标准工业厂房及辅助用房。 | 一期完工。 |
| 348 | 重庆九龙国际珠宝产业园项目 | 重庆皇庭九龙珠宝文化发展有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 总建筑面积约38万平方米。 | 主体施工。 |
| （十）南岸区 |
| 349 | 茶涪路拓宽改造工程 | 经开区管委会 | 2016—2018 | 续建 | 全长4.6公里。 | 主体施工。 |
| 350 | 经开立交项目 | 经开区管委会 | 2016—2018 | 续建 | 南涪路与开城路相交节点，蝶形立交。 | 工程施工。 |
| 351 | 滨山大道一期项目 | 南岸区人民政府 | 2012—2018 | 续建 | 全长1.7公里。 | 主体施工。 |
| 352 | 江南立交改造项目 | 南岸区人民政府 | 2017—2019 | 新开工 | 增加6条匝道长3.2公里，2个下穿道长120米。 | 开工建设。 |
| 353 | 东水门大桥P+R换乘中心项目 | 重庆东水门换乘中心停车场管理有限公司 | 2016—2017 | 完工 | 建筑面积3.3万平方米，设停车位580个。 | 建成投用。 |
| 354 | 南岸区苦溪河及其支流环境综合整治项目 | 南岸区市政园林局 | 2017—2020 | 新开工 | 全长29公里。 | 整治河道7公里。 |
| 355 | 茶园文化艺术中心项目 | 茶园工业园区建设开发有限责任公司 | 2017—2019 | 新开工 | 建筑面积5.7万平方米。 | 开工建设。 |
| 356 | 国家文物保护综合服务设施项目 | 重庆市南坪西部新区开发建设管理委员会 | 2017—2019 | 新开工 | 总建筑面积11.5万平方米。 | 开工建设。 |
| 357 | ★vivo重庆生产基地项目 | 维沃移动通信（重庆）有限公司 | 2015—2017 | 完工 | 建设维沃西部手机生产、研发基地。 | 一期建成投产。 |
| （十一）北碚区 |
| 358 | ★一横线歇马隧道项目 | 碚城建设开发有限责任公司 | 2013—2017 | 完工 | 全长4.2公里。 | 建成投用。 |
| 359 | 一纵线北碚段项目 | 重庆市市政设计研究院 | 2017—2019 | 新开工 | 全长6.4公里。 | 开工建设。 |
| 360 | 重庆青峰红豆杉产业园项目 | 重庆青峰健康产业发展有限公司 | 2015—2020 | 续建 | 建成以曼地亚红豆杉种植为基础，以紫杉醇药剂研发生产为支柱的产业园。 | 主体施工。 |
| （十二）渝北区 |
| 361 | 悦港大道项目 | 重庆仙桃数据谷投资管理有限公司、渝北区空港新城公司 | 2016—2020 | 续建 | 全长5.3公里。 | 主体施工。 |
| 362 | 春华大道项目 | 渝北区空港新城公司 | 2016—2019 | 续建 | 全长5.3公里。 | 主体施工。 |
| 363 | 椿萱大道项目 | 渝北区空港新城公司 | 2017—2020 | 新开工 | 全长9公里。 | 开工建设。 |
| 364 | 机南线东延伸段项目 | 重庆渝北农村基础设施建设有限公司 | 2017—2018 | 新开工 | 全长2.3公里。 | 开工建设。 |
| 365 | 渝北区国道G210新建工程兴隆至茨竹段项目 | 重庆渝北农村基础设施建设有限公司 | 2017—2019 | 新开工 | 全长15.2公里。 | 开工建设。 |
| 366 | 回兴立交项目 | 渝北区人民政府 | 2014—2017 | 完工 | 含4座人行天桥，2个车行地下通道，3座高架桥。 | 建成投用。 |
| 367 | 新牌坊立交项目 | 临空基建公司 | 2015—2018 | 续建 | 建设天桥、人行通道、7条匝道等。 | 完成工程量50%。 |
| 368 | 空港新城F分区基础设施项目（一期） | 渝北区空港新城公司 | 2016—2018 | 续建 | 建设室外场地和园林景观、白杨溪路等道路工程等。 | 完成工程量50%。 |
| 369 | 唐家沱组团CN标准分区部分基础设施PPP项目 | 创新经济走廊公司 | 2015—2018 | 续建 | 建设市政道路主干道、次干道和支路共27条，总长约40公里。 | 工程施工。 |
| 370 | 渝北区人民医院建设项目 | 渝北区人民医院 | 2014—2018 | 续建 | 一期建筑面积16.7万平方米。 | 主体施工。 |
| 371 | 渝北区中医院建设项目 | 渝北区中医院 | 2016—2019 | 续建 | 建筑面积17.5万平方米。 | 主体施工。 |
| 372 | 全民健身中心（一期）项目 | 渝北区空港新城公司 | 2016—2017 | 完工 | 建设室外场地31个，包括田径看台、景观桥、水体改造等。 | 建成投用。 |
| 373 | ★OPPO（重庆）智能生态科技园项目 | 广东欧珀移动通信有限公司 | 2017—2018 | 新开工 | 在智能终端、电子产品、大数据、移动互联网、云服务、软件及其增值服务等方面进行产品的生产、研发及销售。 | 开工建设。 |
| 374 | ★中光电触控显示一体化项目 | 河源中光电通讯科技有限公司 | 2017—2018 | 新开工 | 形成2600万套/月手机显示屏及触控面板产能。 | 开工建设。 |
| 375 | 重庆临空客乐得房车小镇项目 | 中瑞鑫安实业有限公司 | 2015—2020 | 续建 | 建设低碳休闲旅游、生态健康养生、临空体验交易、文化科技教育、体验式生态农庄等。 | 主体施工。 |
| 376 | ★重庆市快件集散中心（一期）项目 | 重庆空港物流发展有限公司 | 2017—2020 | 新开工 | 建筑面积38.8万平方米。 | 开工建设。 |
| 377 | 远成·中国（重庆）物流城项目 | 远成重庆世豪物流有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 建筑面积118万平方米。 | 主体施工。 |
| 378 | ★仙桃数据谷（二期、三期）项目 | 重庆仙桃数据谷投资管理有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 建筑面积约97.5万平方米。 | 主体施工。 |
| 379 | 300万只蛋鸡全产业链种养循环生态观光产业园项目 | 市农投集团及所属企业 | 2017—2019 | 新开工 | 建设300万只产蛋鸡场、5000头鳄鱼养殖场等。 | 开工建设。 |
| 380 | 京东方健康医疗科技园项目 | 渝北区人民政府 | 2017—2019 | 新开工 | 建设数字医院、科技产业园、健康示范住宅等。 | 开工建设。 |
| 381 | 临空智能终端产业园（三期）项目 | 重庆临空物流开发建设有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 建筑面积约16.6万平方米。 | 主体施工。 |
| 382 | 渝北前沿产业园（二期）项目 | 创新经济走廊公司 | 2017—2018 | 新开工 | 建筑面积约20万平方米。 | 主体施工。 |
| （十三）巴南区 |
| 383 | ★龙洲湾隧道项目 | 重庆茂和基础设施建设有限公司 | 2015—2019 | 续建 | 全长8公里。 | 主体施工。 |
| 384 | 巴南纵一路项目 | 巴南区公路公司 | 2016—2018 | 续建 | 全长7.8公里。 | 主体施工。 |
| 385 | 龙洲湾B区市政道路二期工程 | 重庆市葛兴建设有限公司 | 2016—2019 | 续建 | 全长8.6公里。 | 主体施工。 |
| 386 | 佛耳岩码头进港道路项目 | 巴南区公路公司 | 2016—2018 | 续建 | 全长3.8公里。 | 主体施工。 |
| 387 | 巴南区人民医院项目 | 重庆巴民康建设项目管理有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 建筑面积19.8万平方米。 | 主体施工。 |
| 388 | 国开华熙·重庆巴南体育中心项目 | 重庆华熙国信体育文化产业发展有限公司 | 2016—2019 | 续建 | 新建1.6万坐席的综合馆。 | 主体封顶。 |
| 389 | ★惠科液晶面板8.5代线生产基地项目 | 重庆惠科金渝光电科技有限公司 | 2016—2017 | 完工 | 一期总建筑面积约34万平方米，达产年产值110亿元。 | 一期建成投产。 |
| 390 | 新康意新材料西南生产基地一期项目 | 重庆新康意安得达尔新材料有限公司 | 2016—2017 | 完工 | 形成年产光学膜、电子保护膜、预涂膜、基材等产品15万吨的生产能力。 | 一期建成投产。 |
| 391 | ★惠源制药基地项目 | 重庆惠源医药有限公司 | 2016—2020 | 续建 | 建设生产线8条，制造高水平无菌注射药物、口服固体等剂型药物、高端抗肿瘤等原料药。 | 部分主体完工。 |
| 392 | ★智睿生物产业园项目 | 重庆智睿投资有限公司 | 2016—2026 | 续建 | 生产包括肿瘤疫苗、基因工程抗体、重组人胰岛素（注射、口服）、小分子药物等品种。 | 一期主体完工。 |
| 393 | 重庆伍舒芳特色医药制剂产业基地项目 | 重庆国舒制药有限公司 | 2016—2019 | 续建 | 新建特殊医药科技研发中心、精制中药饮片加工、新特药制剂生产中心以及相应的配套厂房设施。 | 主体施工。 |
| 394 | 万全医药重庆研发生产基地项目 | 重庆万全医药有限公司 | 2017—2022 | 新开工 | 一期建设万全药物质量国际化工程研究中心，二期建设万全公共制造平台。 | 一期建成投产。 |
| 395 | 上海博唯生物预防性重组蛋白疫苗产业化项目 | 重庆博唯佰泰生物制药有限公司 | 2017—2020 | 新开工 | 建设基因重组蛋白疫苗产业化基地和癌症预防性疫苗201项目产业化基地。 | 主体施工。 |
| 396 | ★蓝月亮西南生产基地（一期）项目 | 蓝月亮（重庆）有限公司 | 2015—2017 | 完工 | 建设产品生产线6条，形成年产家居清洁护理用品等产品25万吨生产能力。 | 一期建成投产。 |
| 397 | 南温泉医疗整形美容和医学抗衰老小镇项目 | 巴南区南泉街道 | 2016—2019 | 续建 | 建筑面积约6万平方米，一期约1.5万平方米。 | 主体施工。 |
| 398 | 重庆东盟国际物流园（C区）工程 | 重庆公运东盟国际物流有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 建筑面积5万平方米。 | 主体施工。 |
| 399 | 京东重庆电子商务基地项目（中转配送中心）一期 | 重庆正益成远物流有限公司 | 2015—2017 | 完工 | 建筑面积20万平方米。 | 建成投产。 |
| 400 | ★重庆华南城项目 | 重庆华南城有限公司 | 2014—2019 | 续建 | 建设工业原料商品交易中心、现代化综合商贸物流基地、制造业高端集成服务平台、大型综合商贸物流中心。 | 主体施工。 |
| 401 | 重庆传化基地有限公司新建项目 | 重庆传化基地有限公司 | 2016—2017 | 完工 | 建设现代公路物流平台，新建现代化物流零担仓库及相关服务配套设施约93.2万平方米。 | 主体完工。 |
| 402 | 巴南区天坪市级农业示范工程 | 巴南区农委 | 2012—2017 | 完工 | 建设面积约20平方公里。 | 主体施工。 |
| 403 | 重庆高职城园区开发项目 | 新鸥鹏教育集团 | 2014—2019 | 续建 | 建筑面积14.4万平方米。 | 主体施工。 |
| （十四）长寿区 |
| 404 | 长寿长江二桥项目 | 长寿经开区开发投资集团有限公司 | 2016—2019 | 续建 | 全长3.5公里。 | 主体施工。 |
| 405 | 长寿经开区基础设施建设项目 | 长寿经开区开发投资集团有限公司 | 2015—2018 | 续建 | 建设道路约20公里及配套设施。 | 平场3200亩及配套设施建设。 |
| 406 | 长寿区医院北城分院项目 | 长寿区人民医院 | 2015—2017 | 完工 | 建筑面积11万平方米。 | 建成投用。 |
| 407 | 尾气综合利用循环经济项目 | 重庆市三灵化肥有限责任公司 | 2017—2018 | 新开工 | 新建尾气综合利用循环经济项目生产线及附属配套设施。 | 主体施工。 |
| 408 | 卡立普多医药中间体MPP和莫沙必利中间体J01及cGMP平台更新升级项目 | 重庆英斯凯化工有限公司 | 2017—2018 | 新开工 | 新建卡立普多医药中间体MPP和莫沙必利中间体J01及cGMP平台更新升级项目及附属配套设施。 | 主体完工。 |
| 409 | ★飞华23万吨/年氯化氢分离循环化利用项目 | 重庆飞华环保科技有限责任公司 | 2015—2017 | 完工 | 新建电解、盐酸回收、盐酸储存、氯气压缩单元、盐酸及废气脱氯等车间。 | 主体完工。 |
| 410 | 短焦投影仪、固态存储、石墨烯项目 | 大宗国际集团 | 2016—2018 | 续建 | 新建年产12万台短焦投影仪、360万套固态硬盘、200吨石墨烯产品生产线及配套设施。 | 主体施工。 |
| 411 | 汽车配套零部件制造基地项目 | 重庆成元汽车部件有限公司等 | 2016—2018 | 续建 | 建设汽车配套零部件生产制造基地。 | 部分投产，部分主体施工。 |
| 412 | 年产3万吨纤维级聚苯硫醚树脂项目 | 重庆市映天辉化工有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 新建厂房5.4万平方米，购置合成反应釜等主要设备540台（套），建设聚苯硫醚生产线3条。 | 主体完工。 |
| 413 | 长风化工危险化学品企业搬迁改造项目 | 重庆长风化学工业有限公司 | 2017—2019 | 新开工 | 实施危险化学品企业搬迁改造。 | 主体施工。 |
| 414 | 天然气制合成气项目 | 巴斯夫聚氨酯（重庆）有限公司 | 2017—2018 | 新开工 | 建设天然气制合成气装置，配套建设3.5公里天然气输送管道。 | 开工建设。 |
| 415 | 精细化工中试与产业化基地搬迁改造项目 | 重庆市化工研究院 | 2017—2018 | 新开工 | 年产氟树脂单体系列产品1000吨、高级精油皂500吨等。 | 土建施工、设备安装。 |
| 416 | 1万吨/年氨苯磺胺项目 | 重庆长寿化工有限公司 | 2017—2018 | 新开工 | 一期5000万吨/年氨苯磺胺项目；二期5000万吨/年氨苯磺胺项目。 | 土建完工。 |
| 417 | 紫光化工己二腈项目 | 重庆中平紫光科技发展有限公司 | 2017—2020 | 新开工 | 年产2×5万吨己二腈。 | 开工建设。 |
| 418 | 塑料光纤项目 | 重庆世纪之光科技实业公司 | 2016—2017 | 完工 | 年产塑料光纤材料PMMA2.4万吨、光纤裸纤600万公里、光缆300万公里。 | 建设投产。 |
| 419 | 硅钢片及非晶合金项目 | 重庆望江电器集团有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 年产7.5万吨硅钢片、2.6万吨非晶合金生产线及配套设施。 | 一期建成投产。 |
| 420 | 长寿湖—长寿（菩提）古镇旅游度假区项目 | 香江国际中国地产有限公司等 | 2013—2018 | 续建 | 建设五星级酒店、商业街、游艇码头等，长寿菩提古镇建筑面积130万平方米。 | 主体施工。 |
| 421 | 滨江长寿谷综合开发项目 | 重庆市长寿生态旅业开发有限公司 | 2015—2021 | 续建 | 含旅游开发、城市综合体开发、青龙嘴片区文物保护修复、三倒拐历史文化街区保护与修缮等。 | 主体施工。 |
| 422 | 长寿渝东农副产品市场项目 | 重庆商投集团 | 2017—2019 | 新开工 | 建设交易区、加工配送区、冷库、物流综合体、商务服务区等。 | 开工建设。 |
| 423 | 长寿区现代农业综合示范区项目 | 长寿区农村投资有限公司 | 2012—2018 | 续建 | 面积约20平方公里。 | 主体施工。 |
| 424 | 重庆紫薇花海农旅结合项目 | 重庆紫耘实业发展有限公司 | 2016—2019 | 续建 | 建设紫薇苗圃基地5470亩，栽植紫薇种苗8800万株，年产紫薇生态活体栅栏80万米。 | 主体施工。 |
| 425 | 长寿经开区科技创新园项目 | 长寿经开区开发投资集团有限公司 | 2017—2018 | 新开工 | 建筑面积9.6万平方米。 | 主体完工。 |
| （十五）江津区 |
| 426 | 江津双福公交枢纽项目 | 重庆长途汽车运输集团享堂交通换乘枢纽有限公司 | 2016—2019 | 续建 | 建筑面积5.3万平方米。 | 一期主体完工。 |
| 427 | 江津工业园区基础设施项目 | 江津工业园区 | 2014—2018 | 续建 | 建设园区道路、市政管网等。 | 部分建成投用。 |
| 428 | 江津支坪片区基础设施项目 | 江津骏达公司等 | 2016—2018 | 续建 | 新建城区市政道路、污水处理厂、输水项目等。 | 部分完工。 |
| 429 | 重庆江津综合保税区项目市政路网及监管体系工程 | 江津区珞璜开发建设有限公司 | 2017—2019 | 新开工 | 新建监管信息化系统工程、道路、管网工程及配套设施等。 | 开工建设。 |
| 430 | 重庆公共运输职业学院、重庆市公共交通技工学校实训基地综合项目 | 重庆运输职院、重庆市公共交通技工学校 | 2017—2019 | 新开工 | 教学大楼、学生宿舍、教职工食堂、汽车实训室、机动车驾驶训练场等。 | 开工建设。 |
| 431 | 重庆市公路应急抢险救援指挥中心及公路建设物流中心 | 重庆公路养护管理段 | 2017—2018 | 新开工 | 道路应急抢险基地。 | 主体完工。 |
| 432 | 重庆市第三垃圾发电厂炉渣综合利用项目 | 广州绿茵环保科技有限公司 | 2017 | 完工 | 废炉渣利用，对炉渣进行处理，加工成环保材料。 | 一期建成投产。 |
| 433 | 北汽西南特种汽车生产基地项目 | 北汽（重庆）特种车辆有限公司 | 2014—2017 | 完工 | 年产各类特种汽车1万辆、新能源汽车5000辆。 | 建成投产。 |
| 434 | 华美电力高低压成套智能电器设备及汽摩配件项目 | 重庆华美电力设备有限责任公司 | 2017 | 完工 | 年产10万套高低压成套智能电器设备、20万套微型汽车空调风机和50万套（件）汽车摩托车配件。 | 建成投产。 |
| 435 | 汽车发动机缸体铸造件轮毂项目 | 重庆力海俊珲实业有限公司 | 2016—2017 | 完工 | 年产汽车发动机缸体100万套、铸造件3万吨、轮毂15万套。 | 建成投产。 |
| 436 | 汽车EPS转向系统研发生产基地项目 | 重庆越欧汽车转向系统有限公司 | 2017—2018 | 新开工 | 研发和生产汽车EPS转向系统。 | 基础完工。 |
| 437 | 电力装备高科技产业基地项目（二期） | 重庆联邦中北电缆股份有限公司 | 2017—2018 | 新开工 | 建设办公楼一栋、成套设备车间七栋等。 | 主体施工。 |
| 438 | 渝丰电线电缆生产基地项目 | 重庆渝丰电线电缆有限公司 | 2016—2017 | 完工 | 建设渝丰电缆研制生产基地。 | 一期建成投产。 |
| 439 | 日丰重庆新型建材有限公司基地项目 | 日丰企业（重庆）有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 年产3亿米PERT管材、2亿米PPR管材、2亿米聚氯乙烯管材及相应配套管件。 | 一期建成投产。 |
| 440 | 重庆三五三三印染服装总厂有限公司整体搬迁项目 | 重庆三五三三印染服装总厂有限公司 | 2016—2017 | 完工 | 建设年产4000万米印染及功能性后整理面料生产线、2000吨功能性整理原料生产线、2000万米纺织面料生产线。 | 建成投产。 |
| 441 | 际华三五三九制鞋有限公司迁建扩建工程 | 际华三五三九制鞋有限公司 | 2016—2017 | 完工 | 公司整体搬迁，建设分两期进行。 | 建成投产。 |
| 442 | 高档包装纸及热电扩建工程 | 玖龙纸业（重庆）有限公司 | 2016—2017 | 完工 | 年产40万吨高档包装纸及热电扩建工程（三期）。 | 主体完工。 |
| 443 | 中富华润怡宝饮料（西南）生产基地项目 | 珠海中富实业股份有限公司 | 2017 | 完工 | 建设华润怡宝品牌饮料生产、瓶胚生产、饮品自动化灌装生产线。 | 建成投产。 |
| 444 | 休闲食品加工项目 | 勤辉福喜（重庆）食品有限公司 | 2015—2017 | 完工 | 建设蛋糕、面包、饼干等休闲食品生产线及功能饮料灌装线。一期项目建设4条生产线。 | 建成投产。 |
| 445 | 四面山旅游度假区项目 | 重庆市四面山旅游投资有限公司 | 2016—2019 | 续建 | 建设4条道路、还建房等。 | 部分完工。 |
| 446 | 锦程橘香四季生态旅游建设项目 | 重庆锦程实业有限公司 | 2013—2020 | 续建 | 打造200亩柑橘盆景产业园、NFC橙汁加工体验园等。 | 主体施工。 |
| 447 | 中国（重庆）西部农产品交易中心展览馆建设项目 | 重庆双福农产品批发市场有限公司 | 2016—2017 | 完工 | 建筑面积3.8万平方米，建设区县特色农产品展览馆。 | 建成投运。 |
| 448 | 江津英利国际五金机电市场项目 | 重庆英利广晟五金机电市场开发有限公司 | 2015—2018 | 续建 | 建设五金机电交易市场及配套设施。 | 一期开市运营，二期建成投产，启动三期建设。 |
| 449 | 中国西部水暖城项目 | 重庆拓福实业发展有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 建设工业阀门、水暖器材、消防器材等专业产品交易及其仓储物流交易市场。 | 主体完工。 |
| 450 | 珞璜铁路综合物流中心项目 | 成都铁路局 | 2014—2017 | 完工 | 年到发货运量一期约550万吨、二期1000万吨，最终形成1500万吨规模。 | 建成投运。 |
| 451 | 中储粮重庆江津粮食加工及仓储物流项目 | 中央储备粮重庆北碚直属库等 | 2016—2017 | 完工 | 建设25万吨粮食加工及储备、物流仓库、车间、办公设施及配套加工、装卸服务设施。 | 建成投产。 |
| 452 | 西部诚通珞璜工业园物流配送中心项目 | 重庆西部诚通物流有限公司 | 2015—2017 | 完工 | 建设重点客户区域中转分拨配送仓库、加工贸易中心、供应链物流综合服务平台、办公区及物流信息平台。 | 建成投运。 |
| 453 | 珞璜汽车供应链一体化物流建设项目 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 2017—2018 | 新开工 | 一期建设汽车零部件加工装配及零部件分装、整车运输、物流金融等厂房；二期建设长安铃木一、二工厂（年产销量70万辆）的供应链物流服务中心。 | 主体施工。 |
| 454 | 宝湾物流珞璜工业园物流配送中心项目 | 宝湾物流控股有限公司 | 2017—2019 | 新开工 | 建设单层高度超8米、建筑面积约9万平方米的现代化仓储设施。 | 主体施工。 |
| 455 | 普洛斯重庆珞璜物流园项目 | 普洛斯投资管理（中国）有限公司 | 2017—2018 | 新开工 | 打造高端物流、配送、结算中心。 | 主体施工。 |
| 456 | 西南集并中心建设项目 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 2017—2019 | 新开工 | 一期建设西南集并中心，二期建设配装场和整车西南分拨基地。 | 基础施工。 |
| 457 | 江津区现代农业综合示范区项目 | 现代农业园区及两江艺农、蓝色精灵等企业 | 2013—2018 | 续建 | 发展优质果蔬基地、花卉苗木基地、特色生态养殖，建设水、电、路、气、通讯、物流冷链、农产品加工、农村集中居住点等基础设施。 | 主体施工。 |
| 458 | 重庆鲁能美丽乡村首期项目 | 重庆鲁能美丽乡村建设有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 包括生态餐厅，接待中心，有机种植，特色民宿，主题庄园，娱乐设施等内容。 | 主体施工。 |
| 459 | 江津坤煌科技产业园项目 | 重庆坤煌港帆实业有限公司 | 2015—2017 | 完工 | 主要建设工业楼宇、倒班楼、食堂、服务中心等。 | 一期建成投产，二期力争建成。 |
| 460 | 江津铂润思产业园项目 | 重庆铂润思置业有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 建筑面积6.6万平方米。 | 主体完工。 |
| 461 | 江津联东U谷二期产业园项目 | 重庆联东金福投资有限公司 | 2015—2018 | 续建 | 开工建设2万平方米标准厂房，4万平方米高标准仓库。 | 主体施工。 |
| 462 | 江津鑫能汽配产业园项目 | 重庆鑫能实业有限公司 | 2017—2019 | 新开工 | 总建筑面积11万平方米。 | 基础完工。 |
| 463 | 江津区滨江新城特色产城融合项目 | 江津区滨江新城开发建设有限公司等 | 2013—2020 | 续建 | 基础设施建设及房地产开发。 | 主体施工。 |
| （十六）合川区 |
| 464 | 渭沱货运码头一期及配套道路项目 | 重庆合川物铁开发投资有限公司 | 2017—2019 | 新开工 | 新建2个多用途泊位。 | 开工建设。 |
| 465 | 合川区嘉陵江花滩至思居段防洪护岸综合治理工程 | 重庆江城水务有限公司 | 2016—2017 | 完工 | 全长2公里。 | 主体完工。 |
| 466 | 渠江合川段防洪护岸综合治理工程 | 重庆江城水务有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 全长4.1公里。 | 涞滩镇工程完成工程量60%，小沔镇工程开工。 |
| 467 | 合川餐厨垃圾处理厂项目 | 合川区市政园林局 | 2017—2018 | 新开工 | 建设合川餐厨垃圾处理厂。 | 开工建设。 |
| 468 | 紫晶半导体项目 | 重庆雍策投资有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 建设6寸第二代、第三代半导体集成电路外延体生产及运用基地。 | 主体施工。 |
| 469 | 中法能源热电联产项目 | 合川区人民政府 | 2017—2018 | 新开工 | 建设蒸汽、电、冷分布式能源系统。 | 开工建设。 |
| 470 | ★恒芯天际信息安全产业示范基地 | 重庆恒芯天际科技有限公司 | 2017—2019 | 新开工 | 物联网通讯设备、材料、电子元器件、仪器仪表、机电设备的生产、研发、销售。 | 开工建设。 |
| 471 | 合川鲁能涞滩双龙湖旅游开发综合项目 | 重庆鲁能旅游发展有限公司 | 2016—2021 | 续建 | 包括涞滩古镇、双龙湖及周边区域。 | 主体施工。 |
| 472 | 合川渠江绿道健身项目 | 合川城投公司 | 2016—2018 | 续建 | 建设电瓶车道、自行车道及步道46公里。 | 主体施工。 |
| 473 | 中欧保税物流中心（B型）项目 | 合川物铁公司 | 2017—2019 | 新开工 | 建设海关、国检报关报检及办公大楼、查验仓库、保税仓库、保税集装箱堆场等。 | 主体施工。 |
| 474 | 中国供销.西南总部基地暨合川农产品电商园项目 | 中农联控股有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 建设农产品批发电商产业园。 | 一期主体完工。 |
| 475 | ★北汽银翔汽摩产业基地项目 | 重庆银翔集团 | 2011—2020 | 续建 | 形成以年产40万辆汽车整车、200万辆摩托整车为主的产业集群。 | 主体施工。 |
| 476 | ★中国微车配件产业基地项目 | 中微汽博实业有限公司 | 2015—2018 | 续建 | 建设中国微车配件交易中心、汽车配件生产基地、产城融合生活配套基地。 | 主体施工。 |
| 477 | 合川纺织交易中心项目 | 重庆棉麻集团 | 2017—2019 | 新开工 | 建筑面积24万平方米。 | 完成工程量60%。 |
| 478 | ★合川渭沱物流园项目 | 合川物铁公司 | 2016—2028 | 续建 | 建设园区基础设施以及公路联运配载区、重庆港合川港区渭沱作业区、仓储等设施。 | 开工建设。 |
| 479 | 油橄榄产业基地及产业园项目 | 合川区人民政府 | 2016—2020 | 续建 | 种植油橄榄5万亩，建设油橄榄加工产业园、特色产品展示区等。 | 种植规模3万亩，修建加工厂及特色产品展示区。 |
| （十七）永川区 |
| 480 | 永川大安通用机场项目 | 重庆市永川区大安机场建设有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 建设1000米跑道，1000平方米综合楼及配套设施。 | 平场及飞行区施工。 |
| 481 | 永川港区朱沱作业区项目 | 永川区畅恒交通建设投资有限公司 | 2017—2019 | 新开工 | 建设3000吨级多用途泊位5个，年通过能力500万吨。 | 开工建设。 |
| 482 | 液晶显示模组和摄像头模组生产基地项目（一期） | 重庆永盛世纪科技有限公司 | 2017 | 完工 | 形成年产液晶显示模组25KK的生产能力。 | 建成投产。 |
| 483 | 机器人末端执行器研发生产项目 | 重庆恒拓高自动化技术有限公司 | 2016—2017 | 完工 | 建设年产50万套工业机器人末端执行器及工业自动化模组模块生产线。 | 一期建成投产。 |
| 484 | 广数工业机器人项目 | 重庆广数机器人有限公司 | 2017—2018 | 新开工 | 工业机器人扩能。 | 开工建设。 |
| 485 | 固高机器人控制系统项目 | 重庆固高自动化应用技术开发有限公司 | 2017—2018 | 新开工 | 机器人众创孵化研发中心及控制系统产业化。 | 开工建设。 |
| 486 | 年产10万台低氘水设备项目 | 重庆水谷科技有限公司 | 2017 | 完工 | 年产10万台低氘水设备。 | 建成投产。 |
| 487 | 120万台废弃电器电子产品拆解项目 | 永川区港桥再生资源综合利用有限公司 | 2016—2017 | 完工 | 年处理能力达到120万台（套）。 | 建成投产。 |
| 488 | 磷酸铁锂及锂电池二期生产项目 | 重庆赛亚迪锂电池能源科技股份有限公司 | 2017—2019 | 新开工 | 建成后年产磷酸铁锂及锂电池10000吨。 | 完成工程量33%。 |
| 489 | 汽车发动机缸盖、变速箱生产项目 | 重庆荣易达铝业有限公司 | 2016—2017 | 完工 | 年产汽车轮毂80万个、汽车变速箱箱体40万套。 | 建成投产。 |
| 490 | 升科汽车零部件生产项目 | 重庆升科精锻科技有限公司 | 2017—2018 | 新开工 | 年产锻件2万吨。 | 完成主体工程。 |
| 491 | 中船重工智能制造产业园项目 | 重庆红江机械有限公司 | 2017—2018 | 新开工 | 建设动力自动化、滑动轴承、环保新能源成套装备等项目。 | 主体完工。 |
| 492 | 电子胶粘材料生产项目 | 重庆斯迪克光电科技有限公司 | 2017 | 完工 | 购置多功能精密涂布设备87台套，年产5000万平方米多功能涂层复合薄膜。 | 一期建成投产。 |
| 493 | 新型节能LOW—E玻璃加工生产项目 | 重庆君恒玻璃有限公司 | 2017 | 完工 | 购置钢化玻璃生产线设备2套，实现产值2亿元。 | 建成投产。 |
| 494 | 重庆乐和乐都主题公园项目 | 重庆乐和乐都旅游开发公司 | 2011—2017 | 完工 | 规划建设地球村、猛兽王国、娱乐天堂、孔雀湾、水上乐园五大功能板块及旅游地产。 | 主体完工。 |
| 495 | 永川中泰海棠壹品项目 | 重庆中泰旅业发展有限公司 | 2015—2019 | 续建 | 打造具有生态型、疗养型、社交型的泰国风情度假村。 | 主体施工。 |
| 496 | 永川十里荷香旅游景区项目 | 重庆华辰生态农业发展有限公司 | 2017—2018 | 新开工 | 新建景区道路、步道、栈道5公里；升级改造现有管网、电网、排污设施等。 | 建设荷文化大观园、景观便道。 |
| 497 | 重庆元臻国际汽车运动与文化中心 | 北京元臻汽车文化传播有限公司 | 2017—2019 | 新开工 | 建设赛道与汽车文化博物馆、公共体育设施、与汽车文化相关的培训学校。 | 建设赛道和教育培训设施。 |
| 498 | 永川互联网+城市大数据产业园项目 | 重庆市永川软件园开发管理有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 一期建设涵盖10个软件重点工程。 | 主体施工。 |
| 499 | 云易通（永川）电商物流园项目 | 重庆云易通物流电子商务有限公司 | 2016—2019 | 续建 | 建筑面积28万平方米。 | 主体完工。 |
| 500 | 永川五洲城国际工业博览城项目 | 五洲国际控股有限公司 | 2016—2019 | 续建 | 建筑面积39万平方米。 | 主体完工。 |
| 501 | 永川纵达国际汽车城项目 | 重庆银翔集团 | 2016—2019 | 续建 | 建设汽车交易区、汽车后市场服务区、综合服务园、家居建材交易区、商业服务区和仓储物流区等。 | 主体施工。 |
| 502 | 永川区现代农业园区项目 | 永川区农委 | 2012—2020 | 续建 | 发展观光农业和生态循环农业、特色水果基地、休闲观光农业等。 | 主体施工。 |
| 503 | 农副产品及食品加工基地基础设施和农业产业发展建设项目 | 重庆北鼎建设开发有限公司 | 2015—2017 | 完工 | 主要建设标准化厂房、食品检测检验及研发中心、冷链物流中心等。 | 建成投产。 |
| 504 | 永川国际木业高新产业园项目 | 香港心联心集团有限公司 | 2016—2021 | 续建 | 一期建设木材交易区、仓储物流区、配套服务区等；二期建设木材加工区、科普区等。 | 一期建成投运。 |
| （十八）南川区 |
| 505 | 重庆中药加工基地项目 | 天圣制药集团公司 | 2016—2018 | 续建 | 建设年产7000吨中药材的中药饮片、中药配方颗粒及制剂加工厂。 | 主体施工。 |
| 506 | 康美药业（南川）生产加工基地项目 | 康渝药业股份有限公司 | 2017—2020 | 新开工 | 建设中药饮片生产基地、中药配方颗粒基地、中医药研发平台。 | 主体施工。 |
| 507 | 智能手机产业园项目 | 南信集团 | 2016—2017 | 完工 | 年产3000万件手机壳、1200万套通讯主板、1200万部通讯产品 、300万片手机屏。 | 主体完工。 |
| 508 | ★正威南川产业园项目 | 重庆振威科技有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 年产50万吨低氧光电铜线杆系列产品。 | 主体完工。 |
| 509 | 中新•金佛山旅游文化产业园项目 | 新加坡华岸发展集团有限公司 | 2017—2021 | 新开工 | 实施土地一级开发、光明十方界、燃灯寺、佛缘野奢酒店、金宝陵谷及基础设施和配套设施建设。 | 主体施工。 |
| 510 | 中医药科技产业园项目 | 重庆联航投资开发有限公司 | 2015—2020 | 续建 | 建成5平方公里的中医药科技产业园区。 | 主体施工。 |
| （十九）綦江区 |
| 511 | 中国动力綦江新能源汽车项目 | 中国动力（控股）有限公司 | 2017—2018 | 新开工 | 年产新能源汽车5000台。 | 基础开工。 |
| 512 | 高精度铝合金棒材及车用扁管项目 | 上海茂成金属贸易有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 一期生产高精度铝合金棒；二期生产铝合金工业型材挤压件及汽车用空调扁管。 | 一期建成投产。 |
| 513 | 展亮汽车綦江专用汽车项目 | 重庆展亮汽车制造有限公司 | 2016—2017 | 完工 | 一期生产自卸车、冷藏车、半挂车等专用改装车，年产专用汽车约5000辆。 | 建成投产。 |
| 514 | 年产36万套无缸套铝合金发动机缸体项目 | 重庆万易通实业股份有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 建设36万套铝合金发动机缸体生产线。 | 主体施工。 |
| 515 | 金宇渝南冷链物流项目 | 重庆市诺亚方舟物流有限公司 | 2015—2017 | 完工 | 建成3万吨冷库、物流配送中心、微商结算中心、微商线下展示中心以及其他配套服务等五大板块。 | 一期项目试生产。 |
| 516 | 贝莱德铝木环保节能门窗开发与生产项目 | 重庆贝莱德工贸有限公司 | 2016—2017 | 完工 | 年产20万平方米铝木节能门窗、护墙板。 | 建成投产。 |
| 517 | 鑫电铝合金连铸连轧及线缆生产项目 | 重庆鑫电铝合金线缆有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 主要产品有铝漆包线、铝合金电缆、铝管、铝散热器、合金铝箔、铝带等。 | 主体完工。 |
| 518 | 杭萧钢构绿色建筑工业化和住宅产业化生产基地项目 | 重庆跃龙杭萧钢构股份有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 生产配套钢梁、矩形钢管、钢筋桁架楼承板、CCA板等配套产品。 | 开工建设。 |
| 519 | 古剑山AAAA级景区升级改造工程建设 | 綦江区南州旅游开发建设投资（集团）有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 新建景观节点10个、停车场5万平方米、景区旅游步道20公里等。 | 主体施工。 |
| 520 | 花坝休闲旅游度假区开发项目 | 綦江区南州旅游开发建设投资（集团）有限公司 | 2015—2020 | 续建 | 项目总占地18.5平方公里，开发建设用地1200亩。 | 建设神鹰山步道、景点和李公坝景点。 |
| 521 | 綦江市级现代农业综合示范项目 | 园区内各业主单位 | 2014—2018 | 续建 | 围绕优质果蔬、花卉苗木、特色养殖、休闲乡村旅游产业等建设现代农业产业体系。 | 建设园区基础设施。 |
| （二十）大足区 |
| 522 | 大足高速公路连接线及国省道改造项目 | 大足区润泽交通建设有公司 | 2016—2018 | 续建 | 全长20公里。 | 主体施工。 |
| 523 | 大足汽车交通综合枢纽站项目 | 重庆长途汽车运输（集团）有限公司 | 2017—2019 | 新开工 | 建筑面积15万平方米。 | 开工建设。 |
| 524 | 大足区龙水片区整体城镇化“城乡一体化”项目道路基础设施工程 | 大足区龙水湖实业有限责任公司 | 2016—2018 | 续建 | 新建11条市政道路及污水管道。 | 工程施工。 |
| 525 | 大足工业园区（龙水、万古）基础设施建设项目 | 大足龙水工业园区管委会、万古工业园区管委会 | 2013—2018 | 续建 | 建设8条城市干道及配套设施。 | 完成1000亩土地整治及建设配套设施。 |
| 526 | 沱江（濑溪河）流域大足段防洪护岸综合治理工程 | 重庆泽足水务投资建设有限公司 | 2015—2018 | 续建 | 全长18.1公里。 | 新建防洪护岸6.9公里及配套设施。 |
| 527 | 大足区大湾生活垃圾填埋场扩建项目 | 重庆大足城乡建设投资集团有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 日处理垃圾700吨。 | 建设填埋场及渗沥液处理设施。 |
| 528 | 施密特电梯项目 | 施密特电梯有限公司 | 2015—2017 | 完工 | 年产电梯、扶梯、别墅梯、立体车库设备、智能停车系统、停车监控系统、视频系统等5000台（套）。 | 一期建成投产。 |
| 529 | 泰奥豪骋新能源汽车充电设施暨交通工具环保新材料项目 | 重庆泰奥汽车科技有限公司、上海豪骋机电科技有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 生产环保新能源汽车、环保新能源汽车充电桩、整车NVH声学包装零部件、动物纤维环保内饰（热压）零部件、汽车座椅等。 | 一期建成投产。 |
| 530 | 菲尼尔斯智能装备高精密器件项目 | 重庆菲尼尔斯机械制造有限公司 | 2016—2017 | 完工 | 设计、加工机械零部件及机床、机器人零部件。 | 建成投产。 |
| 531 | 鸿升数控机床项目 | 重庆鸿升数控机床有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 建设年产3000—5000台（套）的自动化机床生产线。 | 一期主体完工。 |
| 532 | 瀚德高科机器人生产项目 | 重庆市瀚德高科机器人有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 生产管道爬行机器人、视频检测仪、工业内窥镜、ARC（协同运载控制型机器人）等。 | 主体完工。 |
| 533 | 春兴再生金属环保搬迁项目 | 重庆春兴再生资源有限公司 | 2015—2017 | 完工 | 建设再生铅生产车间及配套用房。 | 建成投产。 |
| 534 | 外周血循环肿瘤细胞（CTC）检测及诊断试剂盒生产项目 | 重庆宇珩生物科技有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 生产外周血循环肿瘤细胞（CTC）检测及诊断试剂盒。 | 一期建成投产。 |
| 535 | 重庆传乐音响声学项目 | 重庆传乐音响科技有限公司 | 2016—2017 | 完工 | 生产扬声器、耳机、蓝牙音箱等声学设备。 | 建成投产。 |
| 536 | 泓泰森电子产品制造项目 | 深圳市泓泰森科技有限公司 | 2017 | 完工 | 租用标准厂房6600平方米，生产手机LED等其它电子产品。 | 建成投产。 |
| 537 | 宽威电子信息产业园 | 正威集团 | 2017—2019 | 新开工 | 建设半导体、芯片封装制造、新材料等电子信息系列产品生产线。 | 开工建设。 |
| 538 | 新晟凯手机整机及零部件 | 重庆市新晟凯科技有限公司 | 2017 | 完工 | 租用标准厂房9957平方米，生产智能手机及零部件。 | 建成投产。 |
| 539 | 大足利爵摩创产业园项目 | 利爵实业股份有限公司 | 2015—2017 | 完工 | 年产70万辆（台套）整车、70万台发动机及车架、货架、轮毂、注塑等核心配套生产线等，建设现代汽摩物流配送、检测、研发中心等。 | 建成投产。 |
| 540 | 大足区华森天澳电梯项目 | 重庆华森天澳电梯有限公司 | 2015—2017 | 完工 | 建设年产3000台电梯、扶梯，3万台套电梯导轨、操纵箱、电缆、光幕、配重铁等零部件生产线。 | 一期建成投产。 |
| 541 | 大足制动器及智能设备项目 | 重庆锦康精密标准件有限公司等 | 2016—2018 | 续建 | 年产制动器活塞、轴套各200万件。 | 一期主体完工。 |
| 542 | 大足璞兰科技项目 | 璞兰重庆科技有限公司 | 2017—2018 | 新开工 | 年产注塑模具、汽车零部件60万套。 | 主体施工。 |
| 543 | 大足奔流精密模具生产项目 | 重庆奔流智能装备制造有限公司 | 2017—2018 | 新开工 | 生产智能装备、非标设备、工业机器人等。 | 主体施工。 |
| 544 | 大足龙水湖国际旅游度假区项目 | 大足石刻影视文化有限责任公司 | 2013—2022 | 续建 | 建设具有创意文化特质的“中国休闲养生福地”。 | 主体施工。 |
| 545 | 大足荷花村项目 | 重庆天心生态农业发展有限公司 | 2015—2020 | 续建 | 建成接待中心、中国西部荷花博览园、果桑采摘体验园等。 | 主体施工。 |
| 546 | 大足石刻文化创意产业园项目 | 大足石刻文化创意投资有限公司 | 2016—2021 | 续建 | 建设雕刻部落、艺术家村落、禅修中心等。 | 主体施工。 |
| 547 | 大足区快递电商物流中心项目 | 重庆大足五金物流有限公司 | 2017—2019 | 新开工 | 建筑面积14.5万平方米。 | 主体施工。 |
| 548 | 渝西地区（大足）现代物流中心 | 重庆市德恒实业股份有限公司等 | 2015—2020 | 续建 | 建设渝西地区现代物流中心。 | 主体施工。 |
| 549 | 四季香海芳香产业投资项目 | 重庆四季香海芳香产业投资有限公司 | 2013—2018 | 续建 | 建设500亩芳香植物育苗基地、3万—5万亩芳香植物规模化种植基地、芳香科研展示园等。 | 主体施工。 |
| 550 | 大足万古园区梧桐湖科技园 | 重庆大足永晟实业发展有限公司 | 2016—2017 | 完工 | 建筑面积15.2万平方米。 | 一期主体完工。 |
| 551 | 大足家居产业园（一期）项目 | 有关家居企业 | 2014—2018 | 续建 | 引进80家家居企业入驻园区。 | 主体施工。 |
| 552 | 大足区微型企业孵化园项目 | 有关微型企业 | 2015—2018 | 续建 | 建设12万平方米标准厂房。 | 主体施工。 |
| （二十一）璧山区 |
| 553 | 黛山大道南延线 | 璧山区城市建设投资有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 全长9.2公里。 | 路面施工。 |
| 554 | 璧山区河系防洪护岸综合治理工程 | 璧山区水资源开发有限公司 | 2017—2019 | 新开工 | 综合治理24.6公里河道，新建49.2公里防洪护岸工程。 | 部分开工建设，综合治理6公里河道。 |
| 555 | 智能化新能源充电桩设备及智能化电子束辐照交联生产研发中心项目 | 重庆瑞普电缆有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 建设数字化平台、智能化新能源充电桩设备生产线3条，智能化电子束辐照交联生产线2条，智能物流装配输送线1条。 | 主体完工。 |
| 556 | 连接器研发与产业基地建设项目 | 重庆瑞润电子有限公司 | 2016—2019 | 续建 | 建设10条连接器生产线、1个研发中心，形成年产500万件各类电器元件生产能力。 | 一期建成投产。 |
| 557 | 生产汽车转向器及配套服务项目 | 重庆龙润汽车转向器有限公司 | 2016—2017 | 完工 | 形成年产电动助力转向系统和电动助力转向控制系统各80万台套的生产能力。 | 建成投产。 |
| 558 | 先进汽车变速器总成及汽车零部件产业化项目 | 重庆蓝黛变速器有限公司 | 2017—2019 | 新开工 | 汽车变速器总成及零部件生产线技术改造。 | 主体完工。 |
| 559 | 汽车变速箱换挡总成及汽车精冲件项目 | 重庆亚鑫汽车部件有限公司 | 2017—2018 | 新开工 | 年产100万套汽车变速箱换挡拨叉总成，100万套汽车换挡箱总成及相关核心零部件。 | 部分厂房完工。 |
| 560 | 红宇工业园B区项目 | 重庆红宇精密工业有限责任公司 | 2016—2018 | 续建 | 总建筑面积1.2万平方米。 | 主体施工。 |
| 561 | 璧山巴渝文化旅游风景区项目 | 重庆禹舜生态文化旅游发展有限公司 | 2015—2017 | 完工 | 建设巴渝传统民居民俗展示用房、旅游综合服务中心等。 | 主体完工。 |
| 562 | 璧山中铁任之养老项目 | 重庆中铁任之养老产业有限公司 | 2015—2019 | 续建 | 建设养老养生康复中心等。 | 主体施工。 |
| 563 | 璧山御湖国际生态旅游度假区项目 | 璧山区绿岛新区管委会 | 2015—2018 | 续建 | 整治环境、建设景区道路、综合管网等工程。 | 主体施工。 |
| 564 | 璧山河边生态旅游特色镇项目 | 璧山区城市建设投资有限公司 | 2017—2019 | 新开工 | 完善景区内基础设施。 | 主体施工。 |
| 565 | 重庆山水文旅小镇 | 山水文旅投资（北京）有限公司 | 2016—2024 | 续建 | 建设度假酒店、体验式购物、智慧生态居住、养老社区、SOHO公寓等。 | 主体施工。 |
| 566 | 重庆大路现代物流园项目 | 重庆大路物流有限公司 | 2017—2018 | 新开工 | 总建筑面积8.8万平方米。 | 基础完工。 |
| 567 | 璧山区国家农业科技园区 | 重庆璧山国家农业科技园区管委会 | 2012—2020 | 续建 | 建设园区道路、管网、水利设施等工程。 | 主体施工。 |
| 568 | 璧西十万亩果木基地建设项目 | 璧山区农委 | 2010—2020 | 续建 | 完善项目基础设施，建设10万亩果木基地、都市果业研发中心、葡萄主题公园等，打造万亩葡萄风情园休闲旅游、采摘体验示范区。 | 主体施工。 |
| （二十二）铜梁区 |
| 569 | 铜梁高新区大庙组团基础设施建设项目 | 重庆金庙实业有限公司 | 2015—2020 | 续建 | 建设园区道路18公里、日处理污水5000立方米的污水处理厂1座、日生产自来水5000立方米的自来水厂1座。 | 主体施工。 |
| 570 | 铜梁生活垃圾焚烧发电项目 | 中国天楹股份有限公司 | 2017—2018 | 新开工 | 日处理800吨垃圾。 | 主体施工。 |
| 571 | 印刷电路板生产项目 | 重庆伟鼎电子科技股份有限公司 | 2015—2017 | 完工 | 建设年产240万平方米印刷电路板生产线。 | 建成投产。 |
| 572 | 顺安公司整体搬迁项目 | 重庆顺安器材有限公司 | 2017—2018 | 新开工 | 实施顺安整体搬迁。 | 完成工程量50%。 |
| 573 | 中铁·安居民族文化旅游项目 | 重庆中铁安居文化旅游发展有限公司 | 2017—2020 | 新开工 | 建设游客接待中心、滨江路综合整治、水香文化街区等。 | 主体施工。 |
| （二十三）潼南区 |
| 574 | 涪江潼南航电枢纽项目 | 重庆航运建设发展有限公司 | 2015—2018 | 续建 | 总装机容量4.2万千瓦。 | 主体施工。 |
| 575 | 涪江大桥改造工程 | 潼南区公路开发有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 全长2.3公里。 | 主体施工。 |
| 576 | 东升大桥及连接线项目 | 潼南区交通建设投资有限公司 | 2017—2020 | 新开工 | 全长4.8公里。 | 开工建设。 |
| 577 | 潼南综合换乘枢纽客运站项目 | 重庆长途汽车运输（集团）有限公司 | 2015—2018 | 续建 | 建设站场综合楼、公交出租换乘区、物流仓储库房、修理工间、商业配套设施等。 | 完成工程量80%。 |
| 578 | 潼南金福片区市政道路工程 | 潼南区城市建设投资（集团）有限公司 | 2017—2019 | 新开工 | 新建7.3公里道路，建设面积约27万平方米。 | 开工建设。 |
| 579 | 潼南高新产业园、环保产业园建设项目 | 重庆金潼工业建设投资有限公司 | 2017—2018 | 新开工 | 新建15公里道路。 | 开工建设。 |
| 580 | 潼南国家农业科技园基础设施建设项目 | 潼南区农业旅游开发（集团）有限公司 | 2017—2020 | 新开工 | 建设50平方公里农业园区基础设施。 | 开工建设。 |
| 581 | 涪江潼南城区大佛坝河段水环境保护及防洪护岸综合治理工程 | 潼南区龙泉水利开发有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 全长6.8公里。 | 工程主体完工。 |
| 582 | 表面处理集中加工区项目 | 重庆巨科环保股份有限公司 | 2015—2019 | 续建 | 建设日处理2万吨电镀污水厂和23万平方米的电镀车间。 | 二期开工建设。 |
| 583 | 潼南城北水厂建设工程 | 潼南自来水公司 | 2016—2018 | 续建 | 日供水20万吨。 | 土建完工，完成80%的设备安装。 |
| 584 | 高端智能装备及机器人生产项目 | 重庆宝控智能装备科技有限公司 | 2017—2019 | 新开工 | 年产1.5万台工业机器人、10万台谐波减速器、30条自动涂装线。 | 主体施工。 |
| 585 | 分布式能源、工业供水及冷链仓储项目 | 重庆金海能源有限公司 | 2017—2019 | 新开工 | 建设3.5万平方米厂房及配套设施，购置及安装相关设备。 | 启动1.5万平方米的厂房、配套设施建设。 |
| 586 | 潼南中医院扩建工程 | 潼南区城市建设投资（集团）有限公司 | 2016—2019 | 续建 | 建筑面积4.1万平方米。 | 基础建设、主体施工。 |
| 587 | 潼南区人民医院扩建工程 | 潼南区城市建设投资（集团）有限公司 | 2016—2021 | 续建 | 建筑面积10.7万平方米。 | 基础建设、主体施工。 |
| 588 | 潼南群众文化体育中心建设项目 | 潼南区城市建设投资（集团）有限公司 | 2017—2019 | 新开工 | 建筑面积8.5万平方米。 | 开工建设。 |
| 589 | 年产800万部智能终端产品项目 | 重庆市沃灵玛电子有限公司 | 2016—2017 | 完工 | 年产800万部智能手机。 | 建成投产。 |
| 590 | 智能终端产品及配件生产项目 | 重庆市尚益实业有限公司 | 2016—2017 | 完工 | 年产500万部智能手机及相关配件。 | 建设投产。 |
| 591 | 日产100万只手机电池、各式动力电池项目 | 重庆中欣维动力电子有限公司 | 2015—2019 | 续建 | 形成日产100万只手机电池的生产能力。 | 二期开工建设。 |
| 592 | 大连机床产业园项目 | 大连机床集团有限公司 | 2017—2018 | 新开工 | 厂房装修、配套设施建设，购置及安装1000台智能装备设备。 | 开工建设。 |
| 593 | 十二万吨新型绝热隔音材料生产项目 | 重庆金阳光新材料科技有限公司 | 2017—2019 | 新开工 | 厂房、配套设施建设，购置及安装相关设备。 | 开工建设。 |
| 594 | 电子灌封装材料生产项目 | 重庆江川化工（集团）有限公司 | 2017—2019 | 新开工 | 厂房、配套设施建设，购置及安装相关设备。 | 开工建设。 |
| 595 | 年产60万吨复合肥生产二期项目 | 重庆宝禾复合肥有限公司 | 2016—2017 | 完工 | 建设共计4万平方米的厂房及配套设施及安装生产设备。 | 二期厂房完工。 |
| 596 | 万利来化工搬迁项目 | 重庆万利来化工股份有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 年产8万吨二甲醚、2000吨三氟化氮、1500吨超纯氨气体。 | 启动厂房、罐区及配套设施建设。 |
| 597 | 新华化工厂搬迁项目 | 重庆新华化工厂 | 2016—2018 | 续建 | 年产脱氮催化剂用二氧化钛1万吨。 | 土建完工及完成生产设备购置。 |
| 598 | 年产8.2亿片妇婴卫生用品生产项目 | 维尔美纸业（重庆）有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 年产妇婴卫生用品8.2亿片。 | 主体完工。 |
| 599 | 汇达柠檬产业链建设项目 | 重庆汇达柠檬科技集团有限公司 | 2013—2019 | 续建 | 打造500亩标准柠檬种植基地，年加工柠檬鲜果5万吨。 | 主体施工。 |
| 600 | 双江镇旅游开发项目 | 潼南区城市建设投资（集团）有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 建设双江旅游古镇。 | 主体施工。 |
| 601 | 定明山运河风景名胜区涪江湿地公园项目 | 潼南区大佛寺景区建设有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 建筑面积约1.5万平方米，绿化景观面积5万平方米，配套基础设施面积4.3万平方米。 | 主体施工。 |
| 602 | 香水百荷农业旅游观光项目 | 重庆园凡农业发展有限公司 | 2015—2020 | 续建 | 建设约400亩的旅游配套建筑及设施。 | 主体施工。 |
| 603 | 双亿农业10万亩油用牡丹产业园项目 | 双亿农业综合开发有限公司 | 2014—2019 | 续建 | 建设10万亩油用牡丹基地。 | 主体施工。 |
| 604 | 玫瑰基地建设及其系列深加工产品项目 | 重庆雅香美源生态农业科技有限公司 | 2013—2020 | 续建 | 建设约10万平方米厂房及配套设施。 | 主体施工。 |
| 605 | 桑果种植繁育及加工基地项目 | 重庆盛田良品农业发展有限公司 | 2013—2020 | 续建 | 种植1120亩桑果，繁育50亩种苗。 | 主体施工。 |
| （二十四）荣昌区 |
| 606 | G348（荣昌段）南迁建设项目 | 荣昌区交委 | 2017—2018 | 新开工 | 全长20公里。 | 开工建设。 |
| 607 | 苏州高新技术环保产业园基础设施建设项目 | 荣昌高新区管委会 | 2016—2019 | 续建 | 修建6公里道路。 | 工程施工。 |
| 608 | 荣昌高新区基础设施建设项目 | 荣昌高新区管委会 | 2008—2018 | 续建 | 修建50公里道路。 | 主体施工。 |
| 609 | 重庆华森制药GMP生产基地项目 | 重庆华森制药股份有限公司 | 2015—2018 | 续建 | 年产30亿片片剂，5亿粒胶囊剂、8千万袋颗粒剂、5亿粒软胶囊剂、1亿支粉针剂、400万支冻干粉针剂、1亿支小容量注射剂等。 | 主体完工。 |
| 610 | 菊粉提取生产、加工项目 | 重庆云梦泽生物科技有限公司 | 2017—2018 | 新开工 | 年产26万吨菊粉提取物。 | 主体完工。 |
| 611 | 包装生产项目 | 荣昌区承兴纸业有限公司 | 2016—2017 | 完工 | 年生产2000万—6000万平方米纸箱。 | 一期建成投产。 |
| 612 | 唯美集团陶瓷产业基地建设项目 | 广东唯美陶瓷有限公司 | 2015—2019 | 续建 | 建设20条生产线，年产能5000万平方米。 | 一期完工。 |
| 613 | 中国（重庆）眼镜产业园项目 | 重庆宏烨实业集团有限公司 | 2017—2018 | 新开工 | 打造集研发、设计、生产、展示、体验、销售、旅游于一体的中国（重庆）眼镜产业园—眼镜时尚小镇。 | 开工建设。 |
| 614 | 塑料、木材、纸箱、泡沫包装生产项目 | 重庆佳利乐包装有限公司 | 2017—2018 | 新开工 | 年生产2000万平方米纸箱，1000万个塑料包角。 | 主体完工。 |
| 615 | 格格乐食品一期项目 | 重庆格格乐食品有限公司 | 2017 | 完工 | 新建9条食品生产线。 | 建成投产。 |
| 616 | 荣昌万灵山旅游景区项目 | 重庆万灵山旅游开发集团有限公司 | 2015—2018 | 续建 | 打造梦幻万灵旅游度假景区。 | 主体施工。 |
| 617 | 荣昌古昌弘道游乐园项目 | 重庆弘道游乐园管理有限公司 | 2017—2019 | 新开工 | 新建商业街、酒店及游乐设施等。 | 开工建设。 |
| 618 | 重庆渝西国际商贸物流港项目 | 重庆渝西物流有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 建设商贸中心、冷链仓储物流基地、酒店等。 | 主体施工。 |
| 619 | 荣昌区农业示范区 | 重庆市荣牧科技有限公司等 | 2016—2017 | 完工 | 建设标准化核心种猪场及配套设施等。 | 主体完工。 |
| 620 | 荣昌区医药健康产业园项目 | 荣昌高新区管委会 | 2017—2020 | 新开工 | 建设医药健康产业园。 | 开工建设。 |
| 621 | 荣昌区模具产业园项目 | 荣昌高新区管委会 | 2017—2020 | 新开工 | 建设模具产业园。 | 开工建设。 |
| （二十五）开州区 |
| 622 | 开州赵家移民生态工业区主干道项目 | 开县金湖农业发展有限公司 | 2014—2018 | 续建 | 全长5.2公里。 | 主体施工。 |
| 623 | 扩建1000万平米绿色建筑节能陶瓷板项目 | 重庆欧华陶瓷有限公司 | 2017—2018 | 新开工 | 年产1000万平方米绿色建筑节能陶瓷板。 | 开工建设。 |
| 624 | 星星套装门竹木复合生态门项目 | 重庆星星套装门（集团）有限责任公司 | 2015—2019 | 续建 | 购置100台机器设备，年产30万套竹木复合生态门系列产品。 | 主体施工。 |
| 625 | 开州故城文化旅游项目 | 重庆开州湖山文化旅游（集团）有限公司 | 2017—2019 | 新开工 | 建筑面积8万平方米。 | 开工建设。 |
| 626 | 亿丰国际开州商贸城项目 | 重庆亿丰置业有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 建筑面积26.4万平方米。 | 一期交付，二期完工。 |
| 627 | 开州渝东北农副产品批发物流商贸城项目 | 开县丰绿农产品批发物流市场有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 建筑面积22.8万平方米。 | 完成地下部分及4万平方米地上建筑。 |
| （二十六）梁平区 |
| 628 | 梁平区双桂湖片区城镇化建设工程项目 | 重庆新梁投资开发（集团）有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 新建129亩景观工程、青少年活动中心、农村转移人口职业技能培训中心等。 | 景观工程、青少年活动中心主体完工。 |
| 629 | 梁平城市地下综合管廊项目 | 重庆新梁投资开发（集团）有限公司 | 2016—2017 | 完工 | 建设5.8公里综合管廊。 | 建成5.4公里综合管廊。 |
| 630 | 新型大尺寸MID触摸屏生产建设项目 | 重庆天胜科技有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 建设年产1000万件7—21寸的MID触摸屏生产线。 | 一期建成投产。 |
| 631 | 海尔家电塑料总成及塑料模具制造项目 | 重庆豪威尔科技有限公司 | 2016—2017 | 完工 | 一期建设海尔家电塑料配套总成生产线，二期建设猫砂盆及塑料模具生产线。 | 建成投产。 |
| 632 | 梁平双桂文化旅游景区项目 | 重庆新梁投资开发（集团）有限公司 | 2016—2019 | 续建 | 治理6公里景区河道、治理40万平方米景区绿化及环境、新建80公里步游道以及停车场、消防设施等。 | 主体施工。 |
| 633 | 梁平百里竹海生态旅游项目 | 重庆百里竹海旅游开发建设有限公司 | 2015—2018 | 续建 | 新建35.4公里景区内公路、48公里步行道、40万平方米景观绿化。 | 主体施工。 |
| 634 | 梁平柚标准化种植与果品综合利用项目 | 重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司 | 2017—2018 | 新开工 | 建设1万亩标准化种植基地、1.2万平方米柚子综合利用加工厂以及仓储物流等设施。 | 开工建设。 |
| （二十七）武隆区 |
| 635 | 武隆港区白马作业区货运码头项目 | 武隆区工业发展（集团）有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 建设3个码头泊位，年吞吐量160万吨。 | 主体施工。 |
| 636 | 武隆防洪护岸综合治理工程项目 | 武隆区城乡发展（集团）有限公司 | 2015—2018 | 续建 | 全长7.7公里。 | 主体施工。 |
| 637 | 桑椹干红酒项目 | 重庆高屋农业发展有限公司 | 2015—2017 | 完工 | 形成年产1000吨桑葚干红酒产品生产能力。 | 建成投产。 |
| 638 | 中国武隆懒坝旅游度假区项目 | 海南锦鸿投资实业有限公司 | 2014—2021 | 续建 | 复建净心寺，建设公园、度假酒店、旅游地产等。 | 主体施工。 |
| 639 | 武隆白马山旅游度假区项目 | 重庆武隆旅游有限责任公司 | 2016—2020 | 续建 | 创建5A级景区和国家级旅游度假区。 | 主体施工。 |
| 640 | 武隆阳光童年项目 | 重庆阳光童年旅游开发有限公司 | 2017—2020 | 新开工 | 建设荷兰郁金香王国、瑞士驿站、韩日动漫世界等主题乐园，总建筑面积约28万平方米。 | 开工建设。 |
| （二十八）城口县 |
| 641 | 城口亢谷生态旅游景区项目 | 重庆大巴山旅游投资开发有限公司 | 2016—2019 | 续建 | 总建筑面积4.5万平方米，配套建设道路、旅游步道等。 | 完成工程量50%。 |
| 642 | 城口大巴山富硒猕猴桃产业发展建设项目 | 重庆超林农业开发有限公司 | 2015—2018 | 续建 | 建设1万亩优质红心猕猴桃标准基地、5000平方米加工仓储用房，购置2条饮品加工生产线等。 | 完成2000亩红心猕猴桃种植基地等。 |
| 643 | 城口灵芝产业基地项目 | 城口县天星灵芝种植有限公司 | 2015—2017 | 完工 | 新建6000亩灵芝种植示范观光园、1座灵芝深加工厂。 | 建成4条生产线、深加工厂及附属设施。 |
| 644 | 城口旧城改造项目 | 重庆市名豪实业集团城口县有限公司 | 2015—2018 | 续建 | 总建筑面积89万平方米。 | 主体施工。 |
| （二十九）丰都县 |
| 645 | 丰都邮轮港 | 丰都县交委 | 2015—2020 | 续建 | 建设2个中转港，升级改造原4个客运码头。 | 主体施工。 |
| 646 | 水天坪港项目 | 丰都远通航运发展有限公司 | 2015—2019 | 续建 | 建设2个大件泊位、1个散货泊位、1个专用泊位及附属设施等。 | 主体施工。 |
| 647 | 年产10万立方米PC构件及配套模具项目 | 丰都建典水泥有限公司 | 2017—2018 | 新开工 | 生产10万立方米PC混凝土外墙板、内墙板、叠合楼板、空调板等。 | 一期完工。 |
| 648 | 丰都粮食物流园项目 | 丰都县储备粮有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 建设粮食物流园。 | 主体施工。 |
| 649 | 肉牛冻库及厂房项目 | 丰都县畜牧局、重庆丰敦投资有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 建设4万吨冻库及5万平方米厂房。 | 主体完工。 |
| （三十）垫江县 |
| 650 | 液晶显示类产品研发及生产线建设项目 | 重庆国泽光电科技股份有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 建成年产40万台液晶显示类产品生产线。 | 一期建成投产。 |
| 651 | 天圣化学原料药生产基地项目 | 天圣制药集团公司 | 2016—2018 | 续建 | 建设化学原料药生产基地。 | 一期建成投产。 |
| 652 | 天圣制药心脑血管疾病口服固体制剂技术改造项目 | 天圣制药集团公司 | 2016—2018 | 续建 | 形成年产6亿粒胶囊剂、4亿片片剂、3.2亿袋颗粒剂的生产能力。 | 主体完工。 |
| 653 | 年产200万套汽车玻璃建设项目 | 重庆昌培玻璃有限公司 | 2017—2019 | 新开工 | 建设约7.9万平方米生产厂房及配套用房。 | 厂房基本完工。 |
| 654 | 年产3万吨高端工业铝型材生产线项目 | 重庆中昆铝业有限公司 | 2017—2018 | 新开工 | 形成年产3万吨高端铝镁基合金材料的生产能力。 | 主体施工。 |
| 655 | 垫江牡丹樱花世界项目 | 垫江樱之花生态农业有限公司 | 2015—2020 | 续建 | 建设四星级旅游生态度假酒店，打造牡丹樱花世界旅游景区、博物馆等。 | 主体施工。 |
| 656 | 垫江华夏牡丹园项目 | 重庆花开富贵生态农业发展有限公司 | 2015—2020 | 续建 | 建成花海梯田、国际精品牡丹、华夏红精品牡丹展示区、滑索娱乐大水井露营区等。 | 主体施工。 |
| 657 | 15万吨粮油仓储建设项目 | 重庆粮食集团 | 2015—2017 | 完工 | 建成国家粮食储备库。 | 建成投运。 |
| 658 | 垫江县现代农业园区 | 垫江县农委 | 2012—2017 | 完工 | 建设10公里灌溉管网、5公里公路、1万亩良种繁育基地，平整2500亩土地，改良2000亩土壤等。 | 主体施工。 |
| （三十一）忠县 |
| 659 | 忠县新生港一期工程 | 重庆新生港建设发展有限公司 | 2017—2020 | 新开工 | 建设7个多用途泊位，1个汽车滚装泊位。 | 开工建设。 |
| 660 | 忠县移民生态工业园区基础设施建设项目 | 忠县工业园区管委会 | 2011—2020 | 续建 | 建设道路、厂房、管网、绿化及配套基础设施等。 | 完成场平1200亩，新建道路3000米，新建污水处理厂。 |
| 661 | 忠县医药产业基地项目 | 海南海药股份公司 | 2016—2020 | 续建 | 建设年产42吨无菌类培南原料药、年产100吨无菌类头孢原料药、口服类头孢原料药、口服类普原料药、青霉素类原料药生产线等。 | 一期主体完工。 |
| 662 | ★年产10万吨锂电正极材料项目 | 重庆特瑞新能源材料有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 建设年产10万吨锂电池正极材料生产装置。 | 主体完工。 |
| 663 | 三峡港湾旅游度假区项目 | 重庆橘城旅游投资开发有限公司 | 2013—2020 | 续建 | 打造“三国”主题山水实景演出，配套完善生态观光、休闲度假、文化娱乐、参与体验等旅游功能。 | 主体施工。 |
| 664 | 35万吨柑橘加工项目 | 重庆鲜果集橙汁有限公司 | 2015—2018 | 续建 | 建设鲜榨橙汁加工、浓缩橙汁加工、鲜果加工生产线，形成年加工柑橘鲜果35万吨能力。 | 主体施工。 |
| （三十二）云阳县 |
| 665 | 年处置3.6万吨固废处置中心项目 | 重庆红太阳环保产业有限公司 | 2017—2018 | 新开工 | 建设物化、固化、焚烧、填埋等处理系统及配套设施。 | 开工建设。 |
| 666 | 黄岭循环经济产业园项目 | 红太阳集团、重庆化医集团 | 2017—2019 | 新开工 | 主要生产医药、农药、兽药“三药”及中间体，合成橡胶、再生橡胶及下游产品。 | 开工建设。 |
| 667 | 川维PVB树脂（一期）项目 | 重庆川维泓锦新材料有限公司 | 2014—2017 | 完工 | 年产2万吨PVB树脂产品。 | 建成投产。 |
| （三十三）奉节县 |
| 668 | 奉节南滨路－长江二桥－半岛隧道工程 | 奉节县渝夔交通开发有限公司 | 2017—2020 | 新开工 | 全长11.7公里。 | 开工建设。 |
| 669 | 渝宜高速奉节黄井互通至公平隧道项目 | 奉节县渝夔交通开发有限公司 | 2017—2022 | 新开工 | 全长6公里。 | 开工建设。 |
| 670 | 奉节物流园—夔门园区项目 | 奉节县三峡库区生态产业发展有 限公司 | 2016—2018 | 续建 | 建设含作业区、堆场、仓库、停车场、道路、绿化等。 | 主体施工。 |
| 671 | 奉节朱衣河综合治理工程 | 奉节县水利工程管理站 | 2017—2019 | 新开工 | 治理河道10.8公里、岸线16.3米。 | 开工建设。 |
| 672 | 奉节县绿色环保纳米新材料产业化投资项目 | 重庆中纳科技有限公司 | 2017—2019 | 新开工 | 生产医疗用品和纳米新材料。 | 厂房及配套设施竣工。 |
| 673 | 年产380万副眼镜项目 | 重庆亚美欧眼镜有限公司 | 2015—2017 | 完工 | 形成年产380万副眼镜的生产能力。 | 一期建成投产。 |
| （三十四）巫山县 |
| 674 | 巫山县县城新区建设项目 | 巫山县江东新区管委会、巫山县新山公司 | 2014—2019 | 续建 | 新建江东新区道路、隧道、广场、安置小区、流域改造等基础设施。 | 主体施工。 |
| 675 | 巫山全域旅游改造升级项目 | 巫山县双神旅游开发有限公司 | 2017—2022 | 新开工 | 建设垂直观光电梯、索道、旅游客运码头等基础设施及配套服务设施。 | 主体施工。 |
| 676 | 巫峡集镇项目（含渝东鄂西区域性边贸中心） | 渝东鄂西区域性边贸中心建设指挥部 | 2015—2018 | 续建 | 建设面积8万平方米。 | 基础完工。 |
| 677 | 巫山龙潭沟农产品综合交易市场（FM广场）项目 | 巫山县丰绿农产品批发市场有限公司 | 2015—2018 | 续建 | 建设FM美都汇、领馆、美家汇、仓储物流中心、观澜、美食汇及2000个停车位等。 | 主体完工。 |
| （三十五）巫溪县 |
| 678 | 红池坝景区综合开发项目 | 重庆红池坝实业有限责任公司 | 2016—2020 | 续建 | 建设游客中心等。 | 主体施工。 |
| 679 | 巫溪县渝陕鄂边贸物流园区项目 | 巫溪县利民城市建设有限公司 | 2014—2019 | 续建 | 一期建筑面积95万平方米。 | 主体施工。 |
| （三十六）石柱县 |
| 680 | 石柱港区江家槽作业区工程项目 | 石柱县交辉公路工程有限公司 | 2014—2018 | 续建 | 建设4个3000吨级兼顾5000吨级泊位及相关配套设施。 | 陆域及水工标段施工。 |
| 681 | 智能电子终端及配套产品生产基地项目 | 重庆锦石联电子科技有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 建设车载4G智能产品，智能定位旅游产品，居家电子汽端产品等生产线和配套产品生产线。 | 主体施工。 |
| 682 | 和正讯石柱科技产业园项目 | 重庆市量劲科技有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 建设动力电池和手机生产线。 | 主体施工。 |
| 683 | 手机整机及配套产品生产项目 | 天基香港科技有限公司 | 2017—2018 | 新开工 | 一期建设8条手机总装生产线、2条包装生产线及配套生产线；二期建设整机及SMT、屏、摄像头、电池、喇叭、注塑等生产线和数字电视生产线。 | 主体施工。 |
| 684 | 莼菜深加工及出口贸易项目 | 重庆万江食品有限公司 | 2015—2017 | 完工 | 建设莼菜研发中心以及莼菜食品、莼菜日化、山葵等生产线。 | 建成投产。 |
| 685 | 重庆黄水旅游度假区项目 | 重庆黄水旅游投资有限公司 | 2014—2020 | 续建 | 推进度假酒店、度假产品、人文环境、业态品牌、公共服务设施提升及旅游地产开发，创建国家级旅游度假区。 | 主体施工。 |
| 686 | 石柱西沱古镇文物保护与旅游综合开发项目 | 重庆西沱古镇文化旅游开发有限公司 | 2016—2020 | 续建 | 完成老云梯街风貌修复与保护、文物复建，改扩建独门嘴配套服务区、滨江接待区、旅游码头等。 | 独门嘴配套服务区建设、泰和号钱庄复建完工。 |
| 687 | 石柱莼农旅融合国际康养体验产业园项目 | 石柱县潘婆婆莼菜科技发展有限公司 | 2017—2021 | 新开工 | 建设莼菜及康养产业研究中心、乡村民宿农家乐示范带、石柱莼菜康养产品全程体验中心等，打造国家康养旅游示范项目和国家4A级旅游景区。 | 主体施工。 |
| （三十七）秀山县 |
| 688 | 秀山县城市外环线项目 | 秀山公路桥梁工程有限责任公司 | 2016—2018 | 续建 | 全长17.3公里。 | 主体施工。 |
| 689 | 秀山县洪安边城文化旅游景区项目 | 秀山县华城文化旅游开发有限公司 | 2016—2020 | 续建 | 打造综合性旅游目的地，总规划面积约3平方公里。 | 完成景区部分道路及景观工程。 |
| 690 | 武陵山区中药材深加工基地项目 | 重庆万物春生制药有限公司 | 2014—2017 | 完工 | 建设黄芩苷、颠茄提取生产线，中药饮片生产线等。 | 建成投产。 |
| 691 | 秀山县医药产业园项目 | 重庆海王生物工程有限公司 | 2017—2019 | 新开工 | 建设药材加工、生产、销售基地。 | 开工建设。 |
| 692 | 秀山县工业园区石墨烯锂电池正负极材料精加工基地项目（一期） | 重庆东星高温材料有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 建设年产10万吨墨烯锂电池正负极材料、增强环保型炭电极等各类碳素制品的生产线。 | 基础施工。 |
| （三十八）酉阳县 |
| 693 | 酉阳县渝湘高速北互通至桃花源景区连接线改建工程项目 | 酉阳县交委 | 2017—2018 | 新开工 | 全长4.8公里。 | 开工建设。 |
| 694 | 酉阳桃花源景区配套基础设施建设项目 | 桃花源旅投集团 | 2016—2018 | 续建 | 提升古桃源品质及改造桃花源入口区域、伏羲洞，建设桃源小火车、游客集散中心等。 | 主体施工。 |
| 695 | 板溪综合物流市场项目 | 酉阳县华渝工业投资（集团）公司 | 2016—2017 | 完工 | 总建筑面积13.3万平方米。 | 建成投运。 |
| （三十九）彭水县 |
| 696 | 鹿角乌江大桥项目 | 重庆福冠投资集团有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 全长726米。 | 主体施工。 |
| 697 | 彭水县新城38号道路工程项目 | 彭水县城市建设投资有限责任公司 | 2016—2018 | 续建 | 全长9.4公里。 | 主体施工。 |
| 698 | 彭水工业园区基础设施建设项目 | 彭水工业园区建设实业有限责任公司 | 2015—2018 | 续建 | 新建道路管网7.6公里，排洪渠4.8公里，右岸防洪堤3.6公里。 | 新建道路管网1.8公里，新建排洪渠3条。 |
| 699 | 彭水县靛水新城乌江滨江段防洪护岸综合治理工程项目 | 重庆福冠投资集团有限公司 | 2017—2018 | 新开工 | 治理河段4.7公里、城市支路4.8公里、排水管道4.7公里。 | 完成堤身基础开挖、清基及整坡等。 |
| 700 | 彭水县中医院迁建工程项目 | 彭水县中医院 | 2015—2019 | 续建 | 建筑面积7.4万平方米。 | 一期工程完工。 |
| 701 | 彭水新城综合管廊项目 | 彭水县城市建设投资有限责任公司 | 2016—2018 | 续建 | 建设13.6公里综合管廊。 | 建成4.2公里综合管廊。 |
| 702 | 太极饮用水二期项目 | 太极集团阿依达饮料有限公司 | 2017 | 完工 | 新建6.5万平方米生产用房，新增300余台（套）主要生产设备。 | 新建生产用房6.6万平方米，新增主要生产设备300余台（套）。 |
| 703 | 彭水郁山古镇项目 | 彭水中业实业有限公司 | 2013—2017 | 完工 | 建设盐丹文化体验区、盐文化主题商业街、滑石板街区。 | 主体完工。 |
| 704 | 彭水乌江画廊蚩尤九黎城旅游综合开发二期工程项目 | 彭水中业实业有限公司 | 2017—2019 | 新开工 | 建设9.8万平方米游客集散中心、6.2万平方米苗寨风情展示区、7.1万平方米九黎城文化区。 | 主体施工。 |
| 705 | 彭水摩围山旅游项目 | 彭水中业实业有限公司 | 2017—2019 | 新开工 | 开发6平方千米休闲地产，配套建设住宿、餐饮、露营基地等项目。 | 主体施工。 |
| 706 | 彭水神龙谷旅游开发区项目 | 重庆茂田实业有限公司 | 2017—2020 | 新开工 | 打造南部生态陵谷度假组团和北部风情苗乡休闲组团，建设峡谷旅游核心区、生态部落度假区和生态苗乡休闲区。 | 主体施工。 |
| 707 | 彭水伏羲生态林业产业园示范园基地项目 | 重庆福冠投资集团有限公司 | 2017—2018 | 新开工 | 建设8500亩木本油料、野生动植物繁育等特色林农产品生产基地。 | 开工建设。 |
| （四十）万盛经开区 |
| 708 | ★万盛通用机场工程 | 重庆江南机场管理股份有限公司 | 2017—2019 | 新开工 | 建设2200米跑道、1000平方米航管综合楼及配套设施。 | 飞行区、航站区施工。 |
| 709 | 渝南循环经济项目 | 重庆新中天环保股份有限公司 | 2017—2019 | 新开工 | 建设3万吨/年焚烧、1万吨/年物化处理、30万立方米填埋库等生产装置。 | 开工建设。 |
| 710 | 纳德福生物医药健康产业项目 | 重庆纳德福实业集团股份有限公司 | 2016—2020 | 续建 | 形成年产3吨以上药用级原料、200万盒保健品、15亿瓶功能饮料、2000万支治疗脑中风新药（注射剂）、10亿片治疗帕金森新药生产能力。 | 主体施工。 |
| 711 | 3000吨/年高性能永磁材料项目 | 重庆中色新材料有限公司 | 2013—2017 | 完工 | 年产3000吨高性能永磁材料。 | 一期建成投产。 |
| 712 | 360度全景摄像系统及电子元器件项目 | 深圳百康兴电子科技有限公司 | 2016—2017 | 完工 | 形成年产120万部行车记录仪、运动DV及室内监控设备。 | 建成投产。 |
| 713 | 天馈线产业及天馈线检测实验室建设项目 | 广东晖速通信技术有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 建成西部地区大型天线检测、测试中心。 | 一期建成投用。 |
| 714 | 新一代信息通信装备及核心零部件制造项目 | 重庆克洛弗电子有限公司 | 2016—2019 | 续建 | 建设18条基站天线生产线、12条终端天线生产线、22条连接器生产线。 | 一期主体完工。 |
| 715 | 400万套/年高档汽车玻璃项目（二期工程） | 福耀玻璃（重庆）配件有限公司 | 2015—2017 | 完工 | 形成年产400万套高档汽车成套玻璃生产能力。 | 建成投产。 |
| 716 | 年产150万套成套汽车玻璃及天窗总成项目 | 重庆铁锚玻璃有限公司 | 2017—2018 | 新开工 | 形成年产150万套成套汽车玻璃及天窗总成的生产能力。 | 一期建成投产。 |
| 717 | 重庆佳劲机车产业园项目 | 重庆佳劲产业公司 | 2014—2017 | 完工 | 建设摩托车整车及主要配套零部件、新型三轮乘用车（含新能源车型）生产基地。 | 建成投产。 |
| 718 | 川东化工搬迁清洁生产及废水综合治理项目 | 重庆万盛川东化工有限公司 | 2016—2018 | 续建 | 建设以煤为原料和燃料，磷酸盐和甲酸盐循环经济产业链为基础，以电子及食用化学品为重点和先导的精细化学品生产基地。 | 主体完工。 |
| 719 | 年产50万吨高品质日用玻璃制品项目 | 广东华兴玻璃股份有限公司 | 2017—2018 | 新开工 | 新建32条日用玻璃生产线。 | 开工建设。 |
| 720 | 年产100万平方米新型节能环保幕墙门窗项目 | 重庆高科幕墙门窗有限公司 | 2017—2018 | 新开工 | 新建21条生产线。 | 开工建设。 |
| 721 | 万盛鱼子岗旅游度假区项目 | 重庆鱼子岗旅游开发有限责任公司 | 2016—2018 | 续建 | 新建4.4万平方米特色文化设施，改造6.6万平方米特色文化村落及民宿。 | 主体施工。 |
| 722 | 华绿生物食用菌工厂化项目 | 重庆华绿生物有限公司等 | 2016—2019 | 续建 | 建设年产5万吨食用菌工厂生产厂房、食用菌厂房、菌棒厂房、行政办公室及宿舍等配套设施。 | 主体施工。 |
| 723 | 万盛智能终端产业园项目 | 平山园区建设管理有限公司 | 2016—2017 | 完工 | 建设约22万平方米标准厂房及配套建筑。 | 建成投用。 |

二、前期准备项目

| 序 号 | 项目名称 | 建设规模及 主要建设内容 | 工作进展 情况 | 2017年工作目标 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、重大基础设施“五通八联三保障”体系 |
| （一）铁路 |
| 1 | 重庆至西安高铁 | 境内长度389公里。 | 已开展线路方案研究。 | 开展方案研究，尽快稳定线路方案，争取纳入国家“十三五”规划。 | 市发展改革委、市交委 |
| 2 | 重庆至贵阳高铁 | 境内长度350公里。 | 已初步完成预可研编制。 | 启动可研报告编制。 | 市发展改革委、市交委 |
| 3 | 成渝铁路扩能改造 | 境内长度226公里。 | 已开展线路方案研究。 | 深化方案研究报告。 | 市发展改革委、市交委 |
| 4 | 渝湘高速铁路（重庆枢纽至黔江） | 境内长度280公里。 | 完成预可行性研究编制。 | 深化方案研究，纳入国家“十三五”规划。 | 市发展改革委、市交委 |
| 5 | 昭黔恩铁路 | 境内长度130公里。 | 已开展线路方案研究。 | 深化方案研究报告。 | 市发展改革委、市交委 |
| 6 | 广安—涪陵—柳州铁路 | 境内长度240公里。 | 已初步完成预可研编制。 | 启动可研报告编制。 | 市发展改革委、市交委 |
| 7 | 广忠黔铁路 | 起于华蓥市，经邻水县、垫江县、忠县、石柱县，止于黔江区，全长约270公里。 | 列入《重庆市中长期铁路网规划》。 | 完成可研报告编制。 | 市发展改革委、市交委 |
| 8 | 重庆至宜昌沿江货运铁路 | 境内长度570公里。 | 已初步完成预可研编制。 | 深化预可研报告。 | 市发展改革委、市交委 |
| 9 | 重庆站至重庆东站枢纽联络线 | 长约20公里。 | 正在开展方案研究。 | 深化方案研究报告。 | 市交委，渝中区、南岸区人民政府 |
| 10 | 重庆站铁路综合交通枢纽工程 | 重庆站铁路综合交通枢纽、配套市政道路和轨道交通。 | 已经初步完成预可研。 | 深化预可研报告。 | 市交委、渝中区人民政府 |
| 11 | 渝利铁路黄水综合交通枢纽工程 | 黄水站铁路综合交通枢纽、配套市政道路，以及有轨电车线路28.5公里。 | 已完成方案设计。 | 完成可研报告编制。 | 市交委、石柱县人民政府 |
| （二）高速公路 |
| 12 | 垫江至丰都至武隆高速公路 | 全长151公里。 | 正在编制可研报告。 | 力争开工建设。 | 市交委、市发展改革委 |
| 13 | 渝遂扩能高速公路 | 全长28公里。 | 开展方案研究工作。 | 完成可研报告编制。 | 市交委、市发展改革委 |
| 14 | 奉节至建始高速公路 | 全长48.8公里。 | 完成可研报告行业预审。 | 完成规划、国土手续办理及可研报告编制，力争开工建设。 | 市交委、市发展改革委 |
| 15 | 巫山至大昌高速公路 | 全长15公里。 | 已完成可研批复。 | 力争完成招商。 | 市交委、市发展改革委 |
| 16 | 涪陵区北环绕城高速 | 全长30公里。 | 已纳入国家高速公路网。 | 完成可研报告编制。 | 市交委、市发展改革委 |
| 17 | 万州—达州直线高速公路 | 全长40公里。 | 已纳入国家高速公路网。 | 完成可研报告编制。 | 市交委、市发展改革委 |
| 18 | 大足至内江高速公路 | 全长10公里。 | 开展相关前期工作。 | 完成可研报告编制。 | 市交委、市发展改革委 |
| 19 | 渝蓉高速连接道 | 全长18.8公里。 | 完成可研报告编制。 | 确定投资模式及政策。 | 市交委、渝蓉高速公司 |
| 20 | 渝黔扩能高速公路重庆江南机场支线 | 全长22公里。 | 开展相关前期工作。 | 完成可研报告编制。 | 万盛经开区管委会 |
| （三）水港航运 |
| 21 | 朱沱港 | 建设泊位及相关配套设施。 | 已列入重庆港总体规划。 | 完成可研报告编制。 | 永川区人民政府 |
| 22 | 双江航电枢纽 | 装机6万千瓦，通航300吨级船舶。 | 正在编制预可研报告。 | 完成可研报告编制。 | 潼南区人民政府 |
| （四）航空 |
| 23 | 合川通用机场 | 飞行区，航站区及配套设施 | 正在开展前期工作。 | 完成场址批复。 | 合川区人民政府 |
| 24 | 忠县通用机场 | 飞行区，航站区及配套设施 | 正在开展前期工作。 | 完成场址批复。 | 忠县人民政府 |
| 25 | 巫溪通用机场 | 飞行区，航站区及配套设施 | 正在开展前期论证工作。 | 完成论证。 | 巫溪县人民政府 |
| 26 | 区域货运机场 | 规划布局货运机场 | 正在开展前期论证工作。 | 完成论证和上报。 | 市发展改革委 |
| 27 | 城口支线机场 | 建设支线机场 | 正在开展前期工作。 | 开展场址论证。 | 城口县人民政府 |
| （五）城市轨道 |
| 28 | 轨道交通四号线二期 | 线路长33.27公里，设站13座。 | 拟纳入建设规划，已完成规划编制。 | 争取国家批复建设规划，并启动可研报告编制。 | 市城乡建委 |
| 29 | 轨道交通五号线支线 | 线路长29.45公里，设站19座。 | 拟纳入建设规划，已完成规划编制。 | 争取国家批复建设规划，并启动可研报告编制。 | 市城乡建委 |
| 30 | 轨道交通五号线北延伸段 | 线路长7.95公里，设站6座 | 拟纳入建设规划，已完成规划编制。 | 争取国家批复建设规划，并启动可研报告编制。 | 市城乡建委 |
| （六）市域铁路 |
| 31 | 市郊铁路合川至大足 | 单线，全长95公里，客货共线。 | 可研报告基本编制完成。 | 完成可研报告批复。 | 市发展改革委、市交委 |
| （七）城市通道 |
| 32 | 宝山大桥 | 起于北碚蔡家组团西桥头立交，止于悦来组团椿萱立交，双向八车道。 | 可研、初设均已完成批复。 | 完成施工图设计。 | 市城投集团 |
| 33 | 石门大桥复线桥 | 南起高九路，经平顶山隧道，在土湾附近出洞后跨越嘉陵江，设置石门大桥复线桥，向北接入红石路松树桥立交，含1座特长隧道，1座嘉陵江大桥，大石坝立交至松树桥立交段采用拓宽或高架形式，断面为双向10—12车道。 | 开展前期工作。 | 完成方案设计和可研报告编制。 | 市城乡建委 |
| 34 | 小南海长江大桥 | 起于大渡口区跳磴镇，止于绕城高速公路，双向8车道。 | 开展前期工作。 | 完成方案设计。 | 市城乡建委 |
| 35 | 支坪长江大桥 | 起于一纵线小白沙段，止于绕城高速，含支坪长江大桥，双向6车道。 | 开展前期工作。 | 完成方案设计。 | 市城乡建委 |
| 36 | 燕尾山隧道 | 起于李家沱片区，止于鹿角片区，双向6车道。 | 开展前期工作。 | 完成方案设计和可研报告编制。 | 市城乡建委 |
| 37 | 大学城复线隧道 | 西接沙璧大道，跨越渝遂高速，往东穿越歌乐山，接入沙坪坝区，双向6车道。包括三座大型互通式立交（中柱立交、西山立交、站西路立交），两座简易立交。 | 开展前期工作。 | 完成方案设计和可研报告编制。 | 市市政设计研究院 |
| 38 | 加工区立交 | 二横线金渝大道与渝长高速相交节点。 | 开展前期工作。 | 完成初步设计。 | 市城发公司 |
| 39 | 盘溪立交 | 松石路与盘溪路相交节点。 | 开展前期工作。 | 完成方案设计。 | 江北区人民政府 |
| 40 | 三横线扩容改造 | 西起柏树堡立交，东至五里店立交，采用拓宽或高架形式，将断面改造为双向10—12车道。 | 开展前期工作。 | 完成方案设计和可研报告编制。 | 市城乡建委 |
| 41 | 通江立交 | 快速路三横线与通江大道相交交叉口，修建“8”字形全互通立交。 | 开展前期工作。 | 完成初步设计。 | 南岸区人民政府 |
| 42 | 茶惠大道 | 起于机电路口，止于绕城高速，双向6车道，路幅宽度31米。 | 开展前期工作。 | 完成初步设计。 | 市市政设计研究院 |
| 43 | 龙江大道 | 起于巴滨路，经白居寺大桥东桥头，止于南温泉立交，双向6车道。 | 开展前期工作。 | 完成初步设计。 | 巴南区人民政府 |
| 44 | 一纵线南段 | 起于白彭路，止于小湾立交，含互通式立交3座，简易立交2座。 | 开展前期工作。 | 完成初步设计。 | 市城乡建委 |
| 45 | 渝武高速拓宽改造 | 起于三溪口立交，止于金开大道，含马鞍石大桥复线桥。 | 开展前期工作。 | 完成方案设计和可研报告编制。 | 市城乡建委 |
| 46 | 电子校立交二期 | 龙华大道与金龙路相交节点，龙华大道上跨金龙路由双向两车道拓宽为双向4车道。 | 开展前期工作。 | 完成施工图设计。 | 渝北区人民政府 |
| 47 | 蚂蝗梁立交 | 快速路四纵线与建新西路相交节点。 | 开展前期工作。 | 完成初步设计。 | 江北区人民政府 |
| 48 | 五纵线扩容改造 | 北起东环立交，经渝鲁大道、黄花园大桥、石黄隧道、石板坡长江大桥、南坪，在二塘附近接入黄桷坪大桥东引道，全线按双向12车道设置，含1座隧道，1座嘉陵江大桥和1座长江大桥。 | 开展前期工作。 | 完成方案设计和可研报告编制。 | 市城乡建委 |
| 49 | 渝南大道D段南段 | 起于渝南大道D段北段，止于绕城高速，双向6车道。 | 开展前期工作。 | 完成方案设计。 | 巴南区人民政府 |
| 50 | 七纵线曾家至走马段 | 高新大道至双福大道，主线双向6车道，两侧各两车道辅道，含6座立交，1座隧道。 | 开展前期工作。 | 完成方案设计，取得规划批复。 | 市市政设计研究院 |
| 51 | 南环立交改造工程 | 对内环快速路与渝黔高速、渝湘高速相交的组合式立交进行改造。 | 开展前期工作。 | 完成方案设计。 | 市城乡建委 |
| 52 | 内环高架 | 全线新增跨江大桥3座、穿山隧道2座，共设11处立交，16对上下匝道。 | 开展前期工作。 | 完成方案设计。 | 市城投集团 |
| 53 | 马鞍溪大桥及连接道 | 起于北碚滨江路，止于北碚金刚碑。 | 开展前期工作。 | 完成方案设计。 | 北碚区人民政府 |
| 54 | 海螺山立交 | 蔡家城市干道（纵一路）与中环快速干道的互通式立交。 | 开展前期工作。 | 完成方案设计。 | 北碚区人民政府 |
| 55 | 观音桥地下环道 | 形成“一环九射”地下道路系统，其中主环长3.23公里。 | 开展前期工作。 | 完成初步设计。 | 市城乡建委 |
| 56 | 大庆村立交 | 嘉华大桥北延伸段与红石路相交节点。 | 开展前期工作。 | 完成方案设计。 | 江北区人民政府 |
| 57 | 大石坝立交连接道 | 起于盘溪路，止于建新西路立交，双向4车道，含大石坝立交。 | 开展前期工作。 | 完成初步设计。 | 市城乡建委 |
| 58 | 黄观路 | 起于融景城，止于建新西路。 | 开展前期工作。 | 完成方案设计。 | 江北区人民政府 |
| 59 | 兜子背两江隧道 | 起于北滨路，止于南滨路。 | 开展前期工作。 | 完成方案设计，取得规划批复。 | 市市政设计研究院 |
| 60 | 石油路接嘉华大桥连接道（一期） | 起点位于嘉华大桥南引道与虎头岩隧道之间，终点与石油路、高九路形成十字交叉口。 | 开展前期工作。 | 完成施工图设计。 | 渝中区人民政府 |
| 61 | 渝南分流道拓宽改造（大石路立交至兰花路口） | 由双向4车道拓宽为双向6车道。 | 开展前期工作。 | 完成方案设计和可研报告编制。 | 市城乡建委 |
| 62 | 迎宾大道与新区大道、火炬大道组合式立交 | 二郎迎宾大道与新区大道、火炬大道相交节点。 | 开展前期工作。 | 完成初步设计。 | 市设计院 |
| 63 | 平顶山隧道 | 起于凤天路立交，下穿规划轨道保养站场，接入嘉陵路和沙坪坝滨江路。其中隧道长度为1.7公里，双向6车道。 | 开展前期工作。 | 完成方案设计，取得规划批复。 | 市市政设计研究院 |
| 64 | 火车西站东接线 | 西起凤中立交，沿新区大道和火炬大道布线，止于水碾立交，双向6车道，全线含2座互通立交，1座穿巴国城隧道，约0.4公里。 | 开展前期工作。 | 完成方案设计和可研报告编制。 | 市城乡建委 |
| 65 | 珊瑚大道东延伸线 | 起于现状珊瑚大道，止于九龙坡区白彭路，双向6车道，含2座立交。 | 开展前期工作。 | 完成方案设计和可研报告编制。 | 九龙坡区人民政府 |
| 66 | 涪陵龙头港长江大桥 | 桥长3.414公里，主跨820米悬索桥，一级公路，双向6车道。 | 完成初步方案。 | 开展前期工作。 | 涪陵区人民政府 |
| 67 | 江津区白沙长江大桥 | 长约1公里，双向4车道公路大桥。 | 正在办理各项手续。 | 完成勘察设计，办理涉渔、涉河、涉航、环评、规划、用地、核准等前期工作。 | 江津区人民政府 |
| 68 | 西沱长江大桥 | 规划总里程约5公里，主桥长1.7公里。 | 开展前期工作。 | 完成前期手续。 | 石柱县人民政府 |
| （八）物流体系 |
| 69 | 重庆光明大道综合物流基地 | 建设货场、道路、围墙、仓储中心、配送中心、包装加工车间、装卸设备及其附属设施等。 | 因项目仍处于筹备阶段，未向各部门上报申请文件。 | 申报开工建设前期手续。 | 市供销合作社 |
| 70 | 中国西部木材贸易港 | 一期木材交易港（含进境木材监管区），二期木材产业园，三期展示交易中心。 | 正在进行征地拆迁和部分土地规划调整。 | 启动进境木材监管区建设，启动木材产业园规划。 | 巴南区人民政府 |
| 71 | 重庆商储物流中心 | 建筑面积23万平方米，集中建设以铁路、货运、仓储、配送为主的农产品物流中心。 | 正在办理国土、规划、环评等手续。 | 完成前期手续办理，力争启动建设。 | 重庆商投集团 |
| 72 | 四川石油管理局物资总公司重庆检测中心 | 建筑面积30万平方米。投资建设铁路专用线、石油物资仓库、石油专用管材检测车间、石油专用管材仓库、管线管储备中心等。 | 已完成项目备案，正在办理国土、规划、环评等手续。 | 完成前期手续办理，力争启动建设。 | 九龙坡区人民政府 |
| 73 | 红星美凯龙智慧物流城 | 建筑面积约30万平方米，打造成为西南地区仓储配送中心、电商物流交易结算中心。 | 选址、地价等已确定；入驻协议洽谈中。 | 完成土地招拍挂和土地交付。 | 沙坪坝区人民政府 |
| 74 | 口岸机动车综合检测基地 | 建筑面积1万平方米，建设整车检测线、停车场等。 | 开展前期研究工作。 | 完成方案设计。 | 沙坪坝区人民政府 |
| 75 | 口岸整车公共分拨中心 | 建筑面积3万平方米，建设口岸整车集散分拨中心，完善整车物流产业链。含管理用房、室外仓库、标准围网、监控照明等。 | 开展前期研究工作。 | 完成方案设计。 | 沙坪坝区人民政府 |
| 76 | 重庆铁路口岸公共物流仓储（二期工程） | 建筑面积41万平方米，建设普通仓库及标准停车位等。 | 开展前期研究工作。 | 完成方案设计。 | 沙坪坝区人民政府 |
| 77 | 重庆埔程智慧物流港 | 通过建立物流交易市场，将现代化物流专线（全国主要省级城市）予以整合，利用新加坡辉联集团国际货代及物流金融平台，搭建物流信息平台，建设智慧物流港，推动重庆物流行业国际化、信息化发展。 | 已签约，正在洽谈土地出让事宜。 | 完成土地出让手续，筹建合资公司。 | 两江新区管委会 |
| （九）电源及输电网 |
| 78 | 中梁山500千伏输变电工程 | 新建500千伏线路48公里，主变规模2×100万千伏安。 | 正在办理前期手续。 | 开展前期工作。 | 市能源局 |
| 79 | 圣泉500千伏变电站3号主变扩建工程 | 新增主变一台，规模100万千伏安。 | 已完成核准。 | 开工前准备。 | 市能源局 |
| 80 | 重庆发电厂环保迁建500千伏送出工程 | 线路长148.4公里。 | 已完成核准。 | 开工前准备。 | 市能源局 |
| 81 | 铜梁500千伏变电站改接工程 | 线路长2公里。 | 已完成核准报告编制。 | 完成核准批复。 | 市能源局 |
| （十）油气及管网 |
| 82 | 丰都水天坪LNG液化工厂 | 处理天然气能力150万方/天。 | 正在开展前期工作。 | 完成前期工作。 | 市能源局 |
| 83 | 渝黔桂输气管道工程 | 建设输气管道1000公里，连接3省（区、市）。 | 正在办理前期手续。 | 完成重庆段前期工作。 | 市能源局 |
| 84 | 中石油川中油气公司天然气脱硫项目 | 天然气综合利用产业园。 | 正进行商务洽谈。 | 积极洽谈并完成签约。 | 潼南区人民政府 |
| （十一）水资源保障 |
| 85 | 福寿岩大型水库工程 | 总库容1.03亿立方米。 | 正在办理前期手续。 | 开展规划方案研究。 | 江津区人民政府 |
| 86 | 开州区跳蹬水库 | 总库容1.15亿立方米。 | 正在办理前期手续。 | 开展规划方案研究。 | 市水利局 |
| 87 | 云阳县向阳水库 | 总库容1.03亿立方米。 | 正在办理前期手续。 | 开展规划方案研究。 | 市水利局 |
| 88 | 中型水库 | 39座中型水库，总库容5亿立方米。 | 正在办理前期手续。 | 开展前期工作。 | 市水利局、市发展改革委 |
| 89 | 涪琼两江连通工程 | 工程起于琼江流域崇龛镇（老店村毛家坝），止于涪江流域米心镇（童家村三星电站），全长38公里。 | 开展方案研究。 | 完成方案研究工作，启动可研报告编制工作。 | 潼南区人民政府 |
| 90 | 新道角水厂 | 新建规模10万吨/天。 | 已办理规划手续，正在办理环评和用地手续。 | 完成国土、环保手续办理。 | 市水务资产公司 |
| 91 | 悦来水厂三期工程 | 新建40万吨/天水厂一座，配套建设30公里输配水干管。 | 已办理规划手续，正在办理环评和用地手续。 | 完成国土、环保手续办理。 | 市水务资产公司 |
| 92 | 白洋滩二期扩建工程 | 建设10万吨/天制水、输水系统。 | 正在办理各项手续。 | 完成方案设计。 | 市水务资产公司 |
| 93 | 蔡家水厂一期工程 | 1．30万吨/天取水工程、10万吨/天原水输水工程；2．原水管道工程；3．一期10万吨/天净水厂工程；4．厂外配水管网建设，高位调节水池建设。 | 已办理规划和环评手续，通航论证、防洪论证已通过。 | 完成初设报告批复。 | 市水务资产公司 |
| 94 | 主城老旧供水管网改造三期工程 | 改造400公里旧管。 | 已办理规划、国土、环评手续，正在编制可研方案。 | 完成初设报告批复。 | 市水务资产公司 |
| （十二）环境资源保障 |
| 95 | 重庆市第四垃圾焚烧发电厂 | 设计能力日处理垃圾3000吨。 | 已完成可研编制。 | 完成项目核准，力争开工建设。 | 市水务资产公司 |
| 96 | 綦江垃圾焚烧发电厂 | 设计能力日处理垃圾600吨，配置1台12MW汽轮发电机组。 | 已办理规划、国土预审手续，市环境工程评估中心对项目环境影响报告书进行了评审。 | 完成初设报告批复和征地拆迁。 | 市水务资产公司 |
| 97 | 永川垃圾焚烧发电厂 | 设计能力日处理垃圾600吨。 | 基本确定选址。 | 获得环评批复。 | 市水务资产公司 |
| 二、十大新兴产业+6大现有优势产业 |
| （一）电子核心部件 |
| 98 | 集成电路封测基地项目 | 芯片封装、测试。 | 开展投资洽谈。 | 完成前期谈判。 | 西永园区管委会 |
| 99 | AMOLED面板项目 | 建设AMOLED面板生产线。 | 正进行商务洽谈。 | 力争签约。 | 两江新区管委会 |
| 100 | TFT等级偏光片项目 | 建设年产6000万平方米TFT等级偏光片生产线。 | 企业正在寻找第三方投资对象，即将签署合作备忘录。 | 力争签约。 | 沙坪坝区人民政府 |
| （二）新能源及智能汽车 |
| 101 | 新能源汽车锂离子电源系统项目 | 年产6Gwh新能源汽车用动力锂离子电源系统。 | 前期论证。 | 力争进入正式谈判。 | 南岸区人民政府 |
| 102 | 车联网项目 | 车联网终端T—box研发制造。 | 正进行商务谈判。 | 力争签约。 | 璧山区人民政府 |
| 103 | 新能源整车项目 | 新能源整车生产线建设。 | 已基本达成一致意见，正在洽谈合作协议。 | 力争签约。 | 长寿区人民政府 |
| 104 | 新能源汽车车载充电机和车联网设备生产项目 | 新建20万平方米生产及配套用房性厂房。 | 正进行合同洽谈。 | 力争签约。 | 璧山区人民政府 |
| 105 | 年产10000辆新能源汽车项目 | 建设新能源汽车（新能源客车及新能源专用汽车）四大工艺线。 | 前期论证。 | 力争进入正式谈判。 | 武隆区人民政府 |
| 106 | 年产2.5万台（套）新能源汽车和专用汽车项目 | 建设高端商旅车、新能源电动车、冷链物流车、自卸车等各类专用车生产线。 | 前期论证。 | 力争进入正式谈判。 | 万盛经开区管委会 |
| （三）生物医药 |
| 107 | 原料药项目 | 原料药生产基地改扩建项目。 | 正进行商务谈判。 | 力争签约。 | 长寿区人民政府 |
| 108 | 工程中心及青蒿素等化学原料药项目 | 工程中心及青蒿素等化学原料药项目。 | 已签订框架协议，正在起草正式投资协议。 | 力争签订正式投资协议。 | 长寿区人民政府 |
| （四）汽车 |
| 109 | 河北立中有色金属集团有限公司汽车车轮生产项目 | 建设约12万平方米厂房及配套设施。 | 正进行商务谈判。 | 洽谈并完成签约，办理建设前期手续。 | 潼南区人民政府 |
| 110 | CVT无极变速箱项目 | 年产50万台CVT。 | 正在进行前期接洽。 | 力争进入正式谈判。 | 两江新区管委会 |
| 111 | 汽车发动机铸加件项目 | 生产汽车发动机铝合金精密铸加件。 | 正进行商务谈判。 | 力争签约。 | 垫江县人民政府 |
| （五）装备 |
| 112 | 地下工程高端装备制造项目 | 开展地下工程装备制造，推进地下空间产业的相关业务。 | 已经签订意向协议。 | 完成新公司的组建及相关筹备工作，并启动公司产品市场的开拓工作。 | 重庆轻纺集团 |
| 113 | 机器人、无人机及汽车电子产品项目 | 生产机器人、无人机及汽车电子产品。 | 正在进行谈判。 | 力争签约。 | 大渡口区人民政府 |
| （六）材料 |
| 114 | 特种电力电缆生产及配套产业项目 | 建设海底电力电缆、离子加速辐照交联电缆、绝缘高分子材料、碳酸钙电缆填充物等生产线。 | 开展前期工作。 | 完成前期工作，力争开工。 | 丰都县人民政府 |
| 115 | 铝合金精深加工项目 | 20万吨/年铝合金深加工。 | 正在细化项目投资方案。 | 力争签约。 | 长寿区人民政府 |
| 116 | 薄膜太阳能生产线项目 | 建设薄膜太阳能生产线。 | 待相关上市公司董事会通过及公告。 | 力争签约。 | 两江新区管委会 |
| 117 | 重钢冷轧镀锌项目 | 建设150万—200万吨规模酸洗—冷轧生产线（高级冷轧钢板、镀锌钢板等）。 | 开展前期工作。 | 力争开工。 | 重庆钢铁集团 |
| （七）电子信息 |
| 118 | 手机制造项目 | 建设智能终端科技园。 | 已签定战略框架协议。 | 力争签订正式投资协议。 | 渝北区人民政府 |
| 119 | 手机外壳、屏幕玻璃生产项目 | 建设手机铝合金外壳精加工，手机屏幕玻璃深加工生产线。 | 正在进行谈判。 | 力争签订正式投资协议。 | 永川区人民政府 |
| （八）消费品 |
| 120 | 婴童用品制造项目 | 生产童车等婴童用品。 | 正在进行前期接洽。 | 力争进入正式谈判。 | 梁平区人民政府 |
| 三、社会民生事业 |
| （一）教育 |
| 121 | 重庆工商大学茶园校区 | 建设23万平方米校舍，学生规模6500人。 | 已完成规划，正在办理核准手续。 | 取得核准批复。 | 市教委 |
| （二）医疗 |
| 122 | 市疾病预防控制中心迁建工程 | 新建5万平方米业务用房。 | 已有初步选址意向。 | 完成项目选址。 | 市卫生计生委 |
| 123 | 重庆医科大学精神（心理）卫生学院 | 总建筑面积13万平方米。 | 开展前期工作。 | 完成可研报告批复。 | 南川区人民政府 |
| （三）文化体育 |
| 124 | 非物质文化遗产展示展陈工程 | 规划建设与商业开发相结合的核心展示区和非遗文化体验区。 | 完成项目选址论证，待报市政府。 | 完成项目选址，开展前期手续办理。 | 市文化委 |
| 125 | 重庆市少儿图书馆新馆 | 规划建设新少儿图书馆。 | 完成项目选址论证，待报市政府。 | 完成项目选址，开展前期手续办理。 | 市文化委 |
| 126 | 重庆市奥体中心综合体育馆 | 新建12000座综合体育馆，及相关配套基础设施。 | 正在编制PPP建设方案。 | 确定社会投资人，完成方案设计。 | 市体育局 |
| 127 | 国际马戏城二期 | 总建筑面积2.5万平方米。 | 正在开展前期工作。 | 完成方案设计。 | 市地产集团 |
| 128 | 大田湾体育场改造工程 | 对大田湾体育场实施改造。 | 正在开展前期工作。 | 完成方案设计。 | 渝中区人民政府 |
| （四）旅游 |
| 129 | 渝中区传统风貌区及山城老街区建设 | 打铜街、山城巷、李子坝3个传统风貌区建设，以及燕子岩、飞机码头、民国印钞厂、三层马路4个老街区建设。 | 完成项目策划。 | 完成前期工作或招商引资。 | 渝中区人民政府 |