招 标 文 件

项目名称：泰州市生活垃圾焚烧发电二期扩建PPP项目

项目编号：JSZC-G2019-398

江苏省政府采购中心

二〇二〇年四月

目  录

第一章 投标邀请	1

第二章 投标人须知	5

第三章 合同文本	22

第四章 采购需求	23

第五章 评标方法与评标标准	34

第六章 投标文件格式	39

# 投标邀请

江苏省政府采购中心受泰州市城市管理局的委托，决定就其所需的泰州市生活垃圾焚烧发电二期扩建PPP项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件并已经通过本项目资格预审的社会资本参与投标。

一、项目名称及编号

项目名称：泰州市生活垃圾焚烧发电二期扩建PPP项目

项目编号：JSZC-G2019-398

二、项目简要说明、预算金额及最高限价

（一）招标项目简要说明

1、项目地点

本项目位于泰州市资源循环利用基地（生态保障园）内（原红旗良种场三工区）、泰州市生活垃圾焚烧发电项目一期西侧。焚烧厂区104.04亩，飞灰（应急）填埋场75.12亩(包含东侧部分园中路及西侧部分防护林)。

2、项目总投资

根据项目可行性研究报告的批复，泰州市生活垃圾焚烧发电二期扩建项目总投资为70399万元（最终以审计部门的审计结果为总投资额），其中工程费用43595万元，工程建设其他费用14402万元，基本预备费5800万元，涨价预备费4400万元，建设期利息1699万元和流动资金503万元。

3、主要建设内容：

泰州市生活垃圾焚烧发电二期扩建PPP项目分为泰州市生活垃圾焚烧发电二期扩建工程和配套的飞灰（应急）填埋场两部分。根据项目可行性研究报告，各分项目具体建设内容及规模如下。

（1）泰州市生活垃圾焚烧发电二期扩建工程

本期工程规模（1×850吨/日+1×18MW），年处理能力31.025万吨；预留与泰州市区未来垃圾产生量相匹配的机炉建设空间，垃圾池一次建成。

（2）配套的飞灰（应急）填埋场

配套的飞灰（应急）填埋场的库容量为40万立方米，其中32万立方米用于市区垃圾焚烧发电厂螯合处理后的飞灰填埋，剩余8万立方米用于泰州市区生活垃圾的应急处置。

此外，项目包含东侧部分园中路及西侧部分防护林建设。

4、采购需求

拟采购社会资本与政府授权机构（泰州市城市建设投资集团有限公司）共同出资在项目所在地成立项目公司，项目公司获得由泰州市政府授予的特许经营权，即由项目公司负责本项目的投融资、建设和运营期内的运营维护，并在特许经营期满后将项目无偿移交给泰州市政府指定机构。

具体详见招标文件第三章内容。

5、政府和社会资本合作模式

5.1运作方式：BOT（建设-运营-移交）。

5.2中标社会资本与政府方出资代表（泰州市城市建设投资集团有限公司）共同组建项目公司，泰州市城市建设投资集团有限公司作为政府出资方，与中标社会资本签订股东协议，按35%：65%的股权比例共同组建项目公司。

5.3合作范围：本项目实施机构通过公开招标引入社会资本，由中标社会资本与实施机构签署《泰州市生活垃圾焚烧发电二期扩建PPP项目投资协议》（以下简称《PPP项目投资协议》）约定双方权利义务；中标社会资本与政府方出资代表签署《股东协议》并在项目所在地共同组建PPP项目公司；项目公司成立后，由实施机构、项目公司、中标社会资本方共同签署《泰州市生活垃圾焚烧发电二期扩建PPP项目合同》（以下简称《PPP项目合同》）。在项目运营期内，项目公司负责本项目的运营维护，并通过焚烧发电余热上网获得电力销售收入及其他综合利用产品销售收入（炉渣综合利用销售收入、处理一期项目飞灰收入等），并根据《PPP项目合同》获得政府方支付的服务费。项目合作期满后，项目公司将项目设施无偿移交给政府方指定机构。

5.4合作期限：24年；其中建设期2年，运营期22年。

5.5项目回报机制：本项目的投资回报方式为可行性缺口补助，项目公司的营业收入来源包括生活垃圾焚烧发电上网销售收入、政府支付垃圾处理服务费收入及其它资源化综合利用产品（炉渣销售收入、处理一期项目飞灰的收入等）的销售收入等。

（二）本项目采购预算为70399万元（最终以审计部门的审计结果为总投资额）。

（三）本项目垃圾处理服务费和飞灰处理服务费设定最高限价，最高限价为：垃圾处理服务费最高限价116.5元/吨；飞灰处理服务费最高限价235元/吨。

三、投标人资格要求

本项目已经完成前期资格预审工作，资格预审的结果已经公告。凡通过资格预审的投标人，皆有资格参与本项目采购投标。本项目采购不接受任何未通过资格预审的投标人参与投标。

资格预审过程中，采用联合体参加资格预审的，通过资格预审后在投标过程中提交的联合体协议应当符合本招标文件的要求并与资格预审时提交的一致。

四、招标文件提供信息

招标文件提供及公告期限：自招标公告在“江苏政府采购网”发布之日起五5个工作日。招标文件在“江苏政府采购网”上免费下载，有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

五、投标文件接收信息

投标文件接收时间：2020年5月7日下午14:00-14:30整

投标文件接收截止时间：2020年5月 7日下午14:30整

投标文件接收地点：南京市建邺区汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心二期三楼开标室

投标文件接收人：乔秀善

六、开标有关信息

开标时间：2020年5月7日下午14:30整

开标地点：南京市建邺区汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心二期三楼开标室

七、本次采购联系事项

江苏省政府采购中心地址：南京市建邺区汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心二期三楼南区

邮编：210029        网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/

采购中心联系人：乔秀善、唐 文    联系电话：025-83668530；83668519

采购人：泰州市城市管理局     邮    编：225300

联系人：张 武、梁春华        联系电话：0523-86999318

地址：江苏省泰州市海陵区梅兰东路118号

对采购需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

八、投标文件制作份数要求：

正本份数：1份，副本份数：6份，电子版一套（U盘介质）。

九、本次投标保证金

本次招标不收取投标保证金。

十、其他

1、澄清答疑问题接收截止时间：北京时间2020年4月20日上午12:00时，各通过资格预审投标人将需要解答的问题以电子邮件递交给采购方，邮箱：jstzlch@126.com。

2、现场勘查：由各投标人自行前往。

联系人：张武、梁春华        联系电话：0523-86999318

电子邮件：jstzlch@126.com

# 第二章 投标人须知

一、说明

1. 定义与解释

1.1定义

（1）“采购人”

指泰州市城市管理局。

（2）“采购中心”

指江苏省政府采购中心。

（3）“采购方”

指在采购人向采购中心的授权范围内，采购人和采购中心的合称。

（4）“投标人”、“社会资本方”

指已通过资格预审，并参加本项目下一步竞争的在中华人民共和国境内外合法设立的法人。

（5）“候选社会资本方”

指根据本须知第27条选定的最具竞争力的社会资本，也称为“中标候选人”。

（6）“项目设施”

指泰州市生活垃圾焚烧发电二期扩建PPP项目提供服务所需的和所附带的所有固定资产、可移动资产及所有为实现PPP项目合同之目的所需的相关设备和设施等。

（7）“项目公司”

即本项目中标社会资本按照适用法律规定及本合同的约定，在泰州市内出资成立有限责任公司。

（8）“递交截止时间”

指根据本须知第17条，资格预审合格的社会资本向采购中心提交投标文件的截止时间。

（9）“投标有效期”

自采购中心规定的开标之日后一百八十(180)天，社会资本可应采购中心的书面要求延长投标文件的有效期。

（10）“前期费用”

本项目前期费用计入项目总投资。

（11）“招标文件”

指本须知第7条所列的文件及其所有的补充通知。

（12）“项目合同”

指采购人与中选社会资本及项目公司共同签署的投资协议和项目合同。

（13）“股东协议”

指与本项目选定的社会资本就本项目成立项目公司而签署的协议及其附件，以及日后可能签署的任何前述协议之补充/修改协议和附件。

（14）“公司章程”

指为了规范项目公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，并界定公司内部组织机构的职权而制定的章程。

（15）“项目期限”

本项目项目期限详见第一章。

（16）“融资交割”

指融资所需的有关资信、协议、担保或承诺等文件已签署并递交政府方，且融资文件要求获得首笔资金的每一前提条件已得到满足或被融资机构豁免。

（17）“融资机构”

指将为本项目提供资金的银行或其他金融机构。

（18）“选定的社会资本方”、“中标人”

指按照本须知第27条，采购方在候选社会资本选定的社会资本方。

（19）“投标文件”

指社会资本在递交截止时间前提交的，由其根据本须知要求准备的有关本项目的申请文件，以及经采购中心随时要求而提供的书面澄清和补充文件。

（20）“投标申请书”

指社会资本按照本须知第六章格式准备的投标申请书。

（21）“关联机构”、“关联方”

就任何一方而言，指控制该方、受该方控制或与该方共同受某一第三方控制的法律实体。上述“控制”是指一方直接或间接地持有另一方百分之五十（50％）或以上股权，或虽未达到百分之五十（50%）的股权，但持股比例相对最高。

1.2解释

对本招标文件的解释应依照以下原则进行：

（1）除非本招标文件另有规定，其中提到的条款和附件均指本招标文件的条款和附件。

（2）除非本招标文件另有规定，提及的一方或双方均为本文件的一方或双方及其正当的继任者或受让人。

（3）除非本招标文件另有明确规定，当使用词组“包括”时，无论其是否包含“但不限于”字样，仍应视为包括本招标文件全部其它相关条款。

（4）本招标文件任何章、条款的小标题不应视为对招标文件的当然解释，本招标文件的各个组成部分都具有同样的法律效力和同等的重要性。

（5）在本招标文件中，无论何处及由任何人发出或颁发任何通知、同意、批准、证明或决定，除另有说明外，均指其书面形式。

（6）除本招标文件另有规定外，本文件中使用的“天”、“日”均指日历日。

（7）提及本招标文件时应包括以任何方式修改、补充和替代的本招标文件及其附件。本招标文件的附件为招标文件不可分割的组成部分

2. 项目描述

2.1项目具体内容

详见招标公告和采购需求。

2.2项目的实施

详见招标公告和采购需求。

2.3项目立项

本项目立项已经完成。

2.4招标方式

本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于本招标公告中所述项目。

2.5采购机构

本项目在“江苏政府采购网”发布采购公告。

泰州市城市管理局是本项目采购人。

2.6采购程序

本项目采购程序分为两个阶段：

第一阶段由评审小组根据社会资本的投标文件进行打分评比，根据评分结果选出前三名候选社会资本进入采购结果确认谈判程序；

第二阶段由项目实施机构成立专门的采购结果确认谈判工作组，按照评审报告推荐的候选社会资本的排名，依次与候选社会资本（可包括其合作的金融机构）就《PPP项目合同》中可变的细节问题进行《PPP项目合同》签署前的确认谈判，最终率先达成一致的候选社会资本即为本项目预中标社会资本。

2.7采购时间表

项目招标工作时间安排如下：

（1）采购前答疑会：详见投标邀请

（2）投标文件递交截止时间：详见投标邀请

（3）组织开评标：详见投标邀请

（4）组织采购结果确认谈判：本项目采购结果确认谈判时间由采购人另行通知。（除招标文件中实质性条款外，所有非实质性条款均可能成为谈判内容）

如上述时间安排有变动，采购方将及时提前通知所有社会资本方。

2.8权利义务的承受

采购人在对本项目进行采购前，如果已就项目的一些工作与相关单位签署了合同或协议，项目公司成立后应与上述单位以及其他相关单位在已签合同、协议基础上补签有关合同，依法受让采购人及其委托机构在为本项目实施之目的已所签合同、协议项下的所有权利和义务。

2.9项目投融资及项目公司股权结构

（1）本项目融资资金按照资本金出资外的费用计，由项目公司负责筹集，社会资本方承担补充融资责任，政府不作担保。

（2）本项目将通过公开招标方式选择社会资本，政府方出资代表（泰州市城市建设投资集团有限公司）与中选社会资本共同组建项目公司，泰州市城市建设投资集团有限公司作为政府出资方，与中标社会资本签订股东协议，按35%：65%的股权比例共同组建项目公司。

2.10合作范围

详见投标邀请。

2.11政府部门的审批

签署确认谈判备忘录后，政府及有关部门将按有关审批程序审批本项目。

2.12前期费用

具体规定详见采购需求。

2.13项目融资

项目公司为本项目融资主体，社会资本承担补充融资责任，政府方不提供担保。社会资本方应尽力压缩贷款审批周期、降低贷款利率、延长贷款期限、争取优惠条件。

2.14付费机制

政府方对项目公司提供的公共产品和服务质量进行监督检查与考核，并根据绩效考核结果对付费额进行调整，将最终的付费额与绩效考核结果进行挂钩。

2.15回报机制

本项目的投资回报方式为可行性缺口补助，项目公司的营业收入来源包括生活垃圾焚烧发电上网销售收入、政府支付垃圾处理服务费收入及其它资源化综合利用产品（炉渣销售收入、处理一期项目飞灰的收入等）的销售收入等。具体的付费机制如下：

1、生活垃圾焚烧发电上网销售收入由项目公司向电网公司收取（项目公司与电网公司签署《电力销售合同》，由电网公司支付给项目公司上网电费）；

2、生活垃圾处理服务费由政府方支付，政府付费来源财政部门从一般公共预算中支出。

生活垃圾处理服务费计算起始时间：本项目自试运行开始日开始进行生活垃圾处理服务费的计算。

基于上述要求，本项目的各项收入规定如下：

（1）生活垃圾焚烧发电上网销售收入；

（2）政府支付垃圾处理服务费收入；

（3）其它资源化综合利用产品（炉渣销售收入、处理一期项目飞灰的收入等）的销售收入。

本项目产生的炉渣售卖至第三方炉渣综合利用企业，炉渣销售收入为炉渣销售单价乘以炉渣产生量；本项目配套建设飞灰填埋场，可接纳处理运至本项目飞灰填埋场的泰州市生活垃圾焚烧发电一期项目产生的飞灰，飞灰处理收入为飞灰处理单价乘以飞灰处理量。

2.16项目总投资

本项目估算总投资为70399万元（最终以审计部门的审计结果为总投资额）。

2.17采购结果确认谈判中项目合作协议可变的细节

非合同主体及非实质性内容部分。

2.18投标文件的符合程度

（1）拒绝实质性变更

如果投标人在投标文件中提出对投标须知和采购文件中核心边界条件的变更要求，则该变更建议将不会被接受，该投标人的投标文件将被视为无效。

（2）符合性要求

每一投标人均有义务在投标文件中提交符合招标文件要求的资料。

（3）对投标文件补充文件的接受

投标人提交的用以补充或修改其投标文件的补充文件，须在投标文件提交投标文件截止时间之前提交才会被接受，评审阶段投标人对评审小组澄清要求的答复除外。

2.19适用法律

本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2.20招标文件的约束力

投标人一旦参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

3. 合格的社会资本

3.1资格预审合格的社会资本

是指满足资格预审中资格要求并通过资格预审的社会资本。

招标采购单位已在江苏省政府采购网上以公告形式向所有投交资格预审申请文件的投标人发出资格预审结果通知。本项目采购不设置资格后审环节，不接受未通过资格预审的任何社会资本的投标申请。

3.2资格预审合格的社会资本的变更限制

（1）通过资格预审的社会资本，不得被其子公司代替，或另行设立专门的公司代替其完成按照本协议应由其自身完成的谈判、签约及其它后续程序；否则采购中心保留依照本须知规定采取一切措施的权利。

（2）采购中心在必要时可以要求已通过资格预审的社会资本，以采购中心能接受的方式，另行提供该社会资本履行股权出资及融资等义务的保证。

4. 投标费用

4.1投标费用

投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5. 招标工作原则

5.1保密

（1）采购方将对所有社会资本方提交的投标文件、文件、信息和方法保密，并将采取合理谨慎措施不予披露；未经有关社会资本方的书面同意，不得使用上述投标文件、文件、信息或方法。

（2）为评选和谈判之目的，采购方可以向其顾问提供本款第（1）项所述的投标文件、信息和方法。

（3）每个潜在的社会资本方为准备竞争和谈判之目的，有权向其顾问和金融机构提供本款（1）所述的投标文件、文件、信息和方法。

（4）采购方或潜在的社会资本方应确保其顾问或金融机构受本条项下适用于采购方或潜在社会资本方的保密义务的约束。

5.2采购方的保留权利

（1）采购方保留因为政策法律的变化或因公共利益的需要而在任何时候中止本次招标的权利，不承诺本次采购一定要产生选定的社会资本方，并且不因此对社会资本方承担任何赔偿责任。

（2）如出现投标截止时间结束后参加投标的社会资本方或者在评标期间对招标文件做出实质响应的社会资本方不足三家情况，按政府采购的相关法规执行。

（3）采购方保留依照本须知规定采取一切措施的权利。

二、招标文件

6. 招标文件内容

6.1招标文件包括以下内容：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十五日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

投标人编写的投标文件应包括投标申请书（如联合体投标须附资格预审时提供的联合体协议书的复印件）、授权委托书、法定代表人资格证明、开标一览表、投标人履约及信誉良好的承诺函、商务部分的方案 、技术部分的方案、投标人认为应该提供的其他材料等部分。

投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

11、投标申请书和开标一览表

11.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标申请书、开标一览表。

11.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

11.3 投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

11.4 开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效），必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。如投标人组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。如有分包，投标人投标任何一个分包，都需单独填写开标一览表。

12、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

13、投标有效期

13.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后一百八十（180）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

13.2 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

14、投标文件份数和签署

14.1 投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

14.2 投标文件正本中，除采购文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

14.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

四、投标文件的递交

15、投标文件的密封和标记

15.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

15.2 密封的投标文件应：

15.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达。

15.2.2  注明投标项目名称、标书编号。

15.2.3  未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购中心将予以拒绝，作无效投标处理。

16、投标截止日期

16.1 采购中心收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

16.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17、投标文件的递交

17.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

17.2 采购中心拒绝接收以邮寄方式送达的任何投标文件。

18、投标文件的修改和撤回

18.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购中心，修改或撤回其投标文件。

18.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购中心。

18.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

18.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

19、开标

19.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效身份证件的授权代表准时参加，参加开标的授权代表需签名以证明其出席。

19.2开标仪式由采购中心组织，采购人代表、公证员（必要时）、监管代表、投标人授权代表等参加。

19.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

19.4 开标时由投标人推选的代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

19.5 采购中心将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

19.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

20、评审小组

20.1 开标后，采购中心将立即组织评审小组进行评标。

20.2 评审小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

20.3评审小组独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

21．评标过程的保密与公正

21.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

21.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

21.3在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。

21.4 采购中心和评审小组不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

21.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到采购中心登记查询，逾期将不予受理。

22．投标的澄清

22.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评审小组有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

22.2接到评审小组澄清要求的投标人应派人按评审小组通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

22.3 接到评审小组澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

23、对投标文件的初审

23.1投标文件初审为符合性审查。

23.1.1符合性审查：依据招标文件的规定，由评审小组从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

23.1.2 未通过符合性审查的投标人，采购中心将在评标现场向其授权代表告知未通过符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过符合性审查的原因。

23.2在详细评标之前，评审小组将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评审小组以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评审小组将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

23.4评审小组将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

23.5评审小组将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

23.6评审小组将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

24、无效投标条款和废标条款

24.1无效投标条款

24.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。

24.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

24.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

24.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

24.1.6未通过符合性检查的。

24.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

24.1.8投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

24.1.9评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

24.1.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

24.2废标条款：

24.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

24.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

24.2.3因重大变故，采购任务取消的。

24.2.4评审小组认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

24.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

24.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

25、投标文件的评审

由评审小组对照投标文件，按照评标方法与评标标准的要求和规定进行评审。

26、投标人排序

26.1 评审小组将在技术和商务评审的基础上，对各投标文件给出综合得分；

26.2 评审小组将按给出的综合得分从高到低对投标文件进行排序，选出前三名作为中标候选人；

26.3如果投标人得分相同的，按投标报价总分由高到低顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

26.4中标人将从中标候选人中产生。

六、定标

27、确定中标单位

27.1评审小组根据本招标文件规定评分办法与评分标准向采购人推荐出3名中标候选人。

27.2 采购人应根据评审小组推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 结果确认谈判

项目实施机构应成立专门的采购结果确认谈判工作组。按照中标候选人的排名，采购人或其指定部门应依次与候选社会资本方就项目合作协议中可变的细节问题进行确认谈判，率先达成一致并签订谈判备忘录（包括谈判期间达成的所有修改）。

请各投标人做好谈判准备和人员安排(结合疫情防控情况，具体谈判时间、地点将另行通知)。

27.4确定预中标人

采购人根据第26、27.3条的规定初步选定的中标候选人即被选定为预中标人。

27.5公告

（1）采购方应当在预中标人选定后10个工作日内，将预中标结果和根据招标文件、投标文件及有关补遗文件和确认谈判备忘录拟定的《PPP项目合同》在“江苏政府采购网”进行公示，公示时间为五个工作日。《PPP项目合同》应当将预中标社会资本方投标文件中的重要承诺和技术文件等作为附件。《PPP项目合同》涉及国家秘密、商业秘密的内容可以不公示。

（2）采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

（3）选定中标人的投标文件在PPP合作期限内保持有效，若中标人根据《PPP项目合同》规定转让其在项目公司中的股份，则受让方应继续执行中标人的投标文件中的约定和承诺，双方另有约定除外。

27.6 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.6.1提供虚假材料谋取中标的。

27.6.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.6.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

27.6.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评审小组发现的。

27.6.5与采购人或者其他投标人恶意串通的。

27.6.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.7. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.7.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.7.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.7.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.7.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.7.5不同投标人的投标文件相互混装。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心将只对投标人第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑。采购中心质疑接收部门为内控科，联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3017室，联系电话：025-83668531。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

28.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标投标人发出中标通知书。

29.2 采购中心将以中国邮政EMS的形式向中标投标人寄发中标通知书，请投标人准确清晰填写《法人授权书》，如因相关信息填写错误导致中标通知书无法寄达，采购中心将不再寄送中标通知书，由此造成的不利后果由投标人自行承担。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、与选定的投标人签订项目投资协议

30.l中标社会资本方须在中标通知书发出之日起二十(20)日内，分别与采购人和政府方出资代表签署《PPP项目投资协议》、《股东协议》。否则，视为中标人放弃中标，采购方有权重新选择中标人。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，未经采购人同意，中标人不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、额外现场调查工作

《PPP项目投资协议》签订后，实施机构将根据选定投标人的书面申请视情况安排选定投标人的代表（或指定的其他人）进入项目场地对现场进行补充调查。

32、项目公司注册

32.1中标社会资本方须在中标通知书发出之日起四十五(45)日内，与政府方出资代表组建项目公司。项目公司成立时按比例全部认缴资本金，并由中标社会资本方在项目公司成立后十（10）日内实缴150万元，且项目公司成立后一个月内须实缴5000万元（含项目公司成立后十（10）日内实缴的150万元），其余资金在建设期内根据建设进度和融资需要全部实缴到位。

32.2采购人应积极协助选定的项目公司取得本条32.1项所涉之批准，及其他必要的行政审批手续。

33、与项目公司签署PPP项目合同

项目公司成立后十（10）日内，实施机构、项目公司和中标社会资本方共同签署《PPP项目合同》约定三方权利义务

34、履约保证金

履约保证金分三个阶段，分别为建设期、运营期、移交期，由中标社会资本方（如果中标社会资本方为联合体，则由牵头方提交履约保证金）以银行保函的形式提交。保函形式为采购人认可的大型商业银行出具的不可撤销、见索即付保函，

并确保在本项目运营期和移交期内持续有效。

1、建设期履约保函

建设期履约保函的金额为人民币伍仟万元，中标社会资本方应在《PPP项目合同》签署前提交。

2、运营期履约保函

运营期履约保函的金额为人民币壹仟万元，中标社会资本方应在项目运营期开始前一（1）个月内提交。

3、移交履约保函

移交履约保函的金额为人民币伍仟万元，中标社会资本方应在本项目移交前一（1）个月内提交。主要用于项目在移交前恢复性维养和设施设备移交标准、全套项目文档及知识产权移交、人员培训、项目设施存在隐蔽性缺陷以及经证明由于乙方和项目公司合作期内对设施的运营不善所造成的瑕疵等的担保。

# 第三章  合同文本

附件1：《泰州市生活垃圾焚烧发电二期扩建PPP项目投资协议》

附件2：《泰州市城市建设投资集团有限公司与(中标社会资本）

公司股东协议》

附件3：《项目公司公司章程》

附件4：《泰州市生活垃圾焚烧发电二期扩建PPP项目合同》

# 第四章 采购需求

### （一）项目特许经营内容

本项目由政府方出资代表（泰州市城市建设投资集团有限公司）和中标社会资本共同在项目所在地成立项目公司，项目公司获得由泰州市政府授予的特许经营权，即由项目公司负责本项目的投融资、建设和运营期内的运营维护，并在特许经营期满后将项目无偿移交给泰州市政府指定机构。

项目的特许经营具有以下特点：

1、本项目实施机构通过公开招标引入社会资本，由采购人与中标社会资本签署《PPP项目投资协议》，协议中约定双方权利义务。

2、由中标的社会资本方与政府方出资代表双方签署《股东协议》，并在项目所在地共同组建PPP项目公司。

3、项目公司成立后，通过实施机构、项目公司、中标社会资本方签署《PPP项目合同》约定三方权利义务。

4、在项目运营期内，项目公司负责本项目的运营维护，并有权通过焚烧发电余热上网获得电力销售收入及其他综合利用产品销售收入（炉渣综合利用销售收入、处理一期项目飞灰的收入等），并根据《PPP项目合同》获得政府方支付的服务费。

5、项目合作期满后，项目公司将项目设施无偿移交给泰州市政府指定机构。

项目公司在本项目垃圾最低需求量下获得的特许经营权具有独占性，即泰州市政府不得将在本项目垃圾最低需求量下特许经营权或其任何部分授予其他任何第三方，但当该项目无法满足公共服务或公共利益要求时，政府有权变更调整特许经营权。

### （二）建设规模

泰州市生活垃圾焚烧发电二期扩建PPP项目分为泰州市生活垃圾焚烧发电二期扩建工程和配套的飞灰（应急）填埋场两部分。根据项目可行性研究报告，各分项目具体建设内容及规模如下。

1、泰州市生活垃圾焚烧发电二期扩建工程

近期工程规模（1×850吨/日+1×18MW），年处理能力约31.025万吨；远期建设规模按照泰州市区未来垃圾产生量确定机炉配置，垃圾池一次建成。

2、配套的飞灰（应急）填埋场

配套的飞灰（应急）填埋场的库容量为40万立方米，其中32万立方米用于市区垃圾焚烧发电厂螯合处理后的飞灰填埋，剩余8万立方米用于泰州市区生活垃圾的应急处置。

此外，项目包含东侧部分园中路及西侧部分防护林建设。

### （三）建设期

本项目建设期计划为2年，自项目《PPP项目合同》签订并生效之日起，至项目正式运行之日止。

本项目必须在项目《PPP项目合同》签订后九十（90日）内开工建设，否则政府有权解除合同。

为保证项目公司按时开工建设，政府方需积极配合项目公司取得本项目施工前的各项前期手续。若非项目公司原因导致的开工延后，则项目公司不承担相应的违约责任。

本项目已完成前期工作详见“（十七）项目前期工作”。

### （四）处理工艺

本项目生活垃圾焚烧拟采用“机械炉排炉+余热锅炉+汽轮发电机组+烟气净化（SNCR脱硝+半干法+干法+活性炭吸附+布袋除尘+SCR脱硝）+炉渣综合利用+飞灰稳定固化填埋和垃圾渗滤液无害化处理”，即采用（UASB+MBR+NF+RO）工艺。

### （五）环保要求

1、气排放标准

本项目焚烧炉技术指标及烟气排放执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）相关标准；氟化氢参照执行欧盟2000标准限值（EU2000/76/EEC）；项目其他有组织废气、无组织废气分别执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准值二。

2、炉渣和飞灰控制标准

（1）本项目产生的炉渣外运综合利用，炉渣热灼减率≤3%（重量%）；

（2）产生的飞灰用“螯合剂+水泥稳定化”处理后，符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008），运送到配套的飞灰填埋场填埋。

3、污水排放标准

本项目渗滤液处理系统中各项污染物排放执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）表2标准，经厂区预处理后的回用水须达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2005）标准限值要求。

4、本项目运营期厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1中的2类区标准；施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。

本项目的污染物种类及排放标准最终以环评批复为准。

### （六）项目建设用地

泰州垃圾焚烧发电二期扩建项目厂址，位于泰州市资源循环利用基地（生态保障园）内（原红旗良种场三工区）、泰州市生活垃圾焚烧发电项目一期西侧。焚烧厂区104.04亩，飞灰（应急）填埋场75.12亩(包含东侧部分园中路及西侧部分防护林)。

本项目土地性质为环境设施建设用地，项目土地采用划拨形式，政府方应保障项目公司合法使用土地。

生活垃圾焚烧厂约104.04亩，填埋场约75.12亩。本项目的土地划拨费按照50.00万/亩考虑，此部分费用暂定8958万元（最终以审计为准），由项目公司承担，计入项目总投资。本项目已发生的土地费用，项目公司成立后一百二十（120）日内一次性支付给实施机构。

土地使用过程中涉及的税法及相关法律法规需缴纳的税费需由项目公司自行缴纳。

在特许经营期内，项目公司不得转让、出租或者改变土地用途。

### （七）项目运作方式

本项目拟采取“建设-运营-移交”（BOT）模式。

### （八）特许经营期

1、泰州市生活垃圾焚烧发电二期扩建PPP项目特许经营期为24年（含2年建设期和22年运营期）。

2、特许经营期限自《PPP项目合同》正式签署生效日起至移交日止，如果出现下述情况，除非依据《PPP项目合同》约定提前终止或解除合同，则经双方协商一致后可延长本项目的特许经营期：

（1）由于政府方违约导致垃圾焚烧发电厂开始商业运行日延误（注：此种情形项目的建设期经双方协商一致后可延长，运营期22年保持不变）；

（2）由于政府方违约，导致补偿事件的发生；

（3）不可抗力事件发生。

3、若乙方提前完成本项目建设使建设期缩短，本项目运营期22年保持不变。

### （九）全过程跟踪审计

本项目实施全过程造价控制，由泰州市政府审计机关进行全过程跟踪审计。

### （十）服务范围

1、泰州市生活垃圾焚烧发电二期扩建项目服务范围为泰州市市区范围内产生的部分生活垃圾，即泰州市海陵区、高港区、医药高新区、姜堰区等区域产生的部分生活垃圾。

2、飞灰（应急）填埋场服务范围为泰州市生活垃圾焚烧发电一期、二期项目焚烧环节产生的飞灰固化块及泰州市区生活垃圾的应急处置。

### （十一）投资回报方式

本项目的投资回报方式为可行性缺口补助，项目公司的营业收入来源包括生活垃圾焚烧发电上网销售收入、政府支付垃圾处理服务费收入及其它资源化综合利用产品（炉渣销售收入、处理一期项目飞灰的收入等）的销售收入等。具体的付费机制如下：

1、生活垃圾焚烧发电上网销售收入由项目公司向电网公司收取（项目公司与电网公司签署《电力销售合同》，由电网公司支付给项目公司上网电费）；

2、生活垃圾处理服务费由政府方支付，政府付费来源财政部门从一般公共预算中支出。

生活垃圾处理服务费计算起始时间：本项目自试运行开始日开始进行生活垃圾处理服务费的计算。

基于上述要求，本项目的各项收入规定如下：

（1）生活垃圾焚烧发电上网销售收入；

（2）政府支付垃圾处理服务费收入；

（3）其它资源化综合利用产品（炉渣销售收入、处理一期项目飞灰的收入等）的销售收入。

本项目产生的炉渣售卖至第三方炉渣综合利用企业，炉渣销售收入为炉渣销售单价乘以炉渣产生量；本项目配套建设飞灰填埋场，可接纳处理运至本项目飞灰填埋场的泰州市生活垃圾焚烧发电一期项目产生的飞灰，飞灰处理收入为飞灰处理单价乘以飞灰处理量。

### （十二）项目投融资结构

1.项目总投资

依据项目的可行性研究报告批复，泰州市生活垃圾焚烧发电二期扩建项目总投资为70399万元（最终以审计部门的审计结果为总投资额），其中工程费用43595万元，工程建设其他费用14402万元，基本预备费5800万元，涨价预备费4400万元，建设期利息1699万元和流动资金503万元。

2.资本金比例

本项目资本金比例为总投资的30%。

3.资本金到位计划

项目资本金以项目公司注册资本的形式落实到位。

4.融资

项目资本金以外的部分，即项目总投资的70%，由项目公司负责融资，项目公司为融资主体；中标社会资本方负责落实融资资金来源，包括但不限于为项目公司增信、股东借款、收益权质押、收费权质押等方式，以确保建设资金足额及时到位。

社会资本方或项目公司在融资过程中，不得要求政府提供任何形式的融资担保。

5.融资资金到位计划及融资交割

融资资金根据项目建设情况逐步投入。

项目公司成立后一百二十（120）日内，项目公司需向政府方递交实施本工程所需的有关融资文件及其它证明文件，用以证明项目公司为建设项目所需的全部股本资金和债务资金已经落实。

若由于项目公司原因导致项目公司成立后一百八十（180）日内未完成项目的融资交割的，则政府方有权解除项目的《PPP项目合同》。

为确保本工程建设进度不受资金影响，项目公司应就项目建设资金设立专用账户，投融资所得资金专款专用，项目实施机构对该账户的资金使用情况拥有监管权，包括不定期的财务审计。

### （十三）项目公司

本项目由泰州市城市建设投资集团有限公司、中标社会资本共同出资组建项目公司实施建设。

1、注册资本：根据生活垃圾处理行业特点，为保证项目进度，同时为落实项目资本金，要求项目公司的注册资本额等于资本金总额，注册资本应全部为自有资金，不得以债务性资金充当项目资本金，本项目注册资本金为项目总投资的30%。

2、股东出资：泰州市城市建设投资集团有限公司和中标社会资本按股权比例进行自有资金出资，出资方式均为货币出资。本项目出资比例为泰州市城市建设投资集团有限公司出资35%，社会资本方65%。

3、出资时间：社会资本方须在中标通知书发出之日起四十五(45)日内，组建项目公司，项目公司成立时按比例全部认缴资本金，并由中标社会资本方在项目公司成立后十（10）日内实缴150万元，且项目公司成立后一个月内须实缴5000万元（含项目公司成立后十（10）内实缴的150万元），其余资金在建设期内根据建设进度和融资需要全部实缴到位。

为保证项目资金需求，政府方出资代表需同步且不先于中标社会资本按股权比例将资本金实缴到位。

4、利润分配：双方股东按照股权比例分配利润和其他经济利益。

5、公司法人治理结构：项目公司按照《公司法》和公司章程的规定执行。项目公司设董事会，董事会为公司经营决策机构，董事会由5名董事组成，设董事长1名。其中泰州市城市建设投资集团有限公司推荐董事2名，社会资本方推荐董事3名，董事长是项目公司的法定代表人，由社会资本方推荐的董事担任，经董事会选举产生。董事任期不得超过三（3）年，但通过股东选举，可以连选连任。

若中标社会资本为国有企业，则社会资本需让渡一个董事名额，作为职工代表，由职工大会、职工代表大会或其它民主形式选举产生。

### （十四）股权转让限制

项目建设期内，项目公司的任何股东都不得转让拥有的股权或权益。项目进入运营期五年后，经泰州市政府书面同意，项目公司的股东可以转让其在项目公司的股权，从而实现股权退出。新的股权受让方其经营、管理（业绩）能力不得低于本项目中标社会资本方。

本项目如引进省级（含）以上PPP基金，并需对项目公司股权结构进行调整时，不受上述股权锁定的限制。但该项内容作为项目公司经营重大事项需全体股东一致同意，并报泰州市政府书面同意后，方可进行。

### （十五）绩效考核机制

在特许经营期内，政府方对项目公司进行绩效考核。本项目的考核体系包括建设期考核、运营期考核、移交期考核三个方面。建设期考核、运营期考核的结果与服务费支付挂钩。

### （十六）垃圾分处理的超额收益机制

（1）当80%设计规模(注：第一年70%设计规模、第二年75%设计规模)<实际垃圾处理量≤110%设计规模时，该部分处理量在项目生产负荷内，项目公司无法获取超额收益；

（2）当110%设计规模<实际垃圾处理量≤120%设计规模时，支付项目公司实际垃圾处理服务费用＝110%设计规模×垃圾服务费单价＋（实际处理量-110%设计规模）×垃圾服务费单价×70%；

（3）实际垃圾处理量大于120%设计规模时且项目处理设施达到本项目环保要求，支付项目公司实际垃圾处理服务费用=110%设计规模×生活垃圾服务费单价+（120%设计规模-110%设计规模）×生活垃圾服务费单价×70%+（实际处理量-120%设计规模）×生活垃圾服务费单价×60%；

在符合届时适用法律的前提下，当实际垃圾处理量持续6个月大于90%设计规模时，由项目公司报市政府书面同意后依法启动本项目的远期建设，远期项目的生活垃圾服务费单价由项目公司与政府方届时根据具体情况另行协商,但不得超过本期处理价格。

### （十七）项目前期工作

1、征地拆迁：本项目拆迁工作已完成。

2、相关前期工作。项目实施机构已完成本项目的规划选址意见书、项目建议书的批复、项目可行性研究及批复、环评批复、用地预审批复、工程节能评估、社会稳定风险分析、水土保持方案、项目三通一平等前期工作，待项目公司成立后依照法定程序办理变更到项目公司名下（但土地相关手续除外），并承担所产生的相关费用，该部分款项计入项目总投资。

实施机构已先行垫付的339.3844万元前期工作费用，项目公司成立后三十（30）日内一次性支付给实施机构，尚未支付的经费由项目公司按照实施机构移交的合同等文件的约定支付。

### （十八）红线外配套设施的投资建设

1、本项目的工业水水源为夏家圩南河河水，取水泵房设在河边（取水接入距离80m）；本项目生活用水及化验室用水水源为自来水，项目公司需负责从上述指定地点取水并承担相关费用；

备注：本项目工业水水源的取水审批手续由实施机构协助完成。本项目红线外至接口处的供水工程需配套建设，所产生费用已计入项目总投资，项目公司负责供水工程配套设施建设的相关费用。

2、项目公司需由临近10kV变电站引进施工用电源（兼做今后保安电源）；

3、根据本项目周边电网情况，本项目按110kV电压等级接入系统考虑（最终以电力接入系统批复为准）。在电厂内设计一座110kV升压站，配置一台主变压器。主变压器变比为10.5/121±8X1.25%kV，容量为25MVA。

备注：本项目红线内的电力接入系统已纳入总投资，由项目公司自行建设。红线外的电力接入系统由专业部门进行投资建设 。

4、本项目所在地的交通便利，现有进园区道路可满足进场道路要求。

上述由项目公司负责建设的配套设施需在特许经营期结束后随项目主体设施设备一并无偿移交给泰州市政府指定机构。

### （十九）垃圾收运模式

生活垃圾和一期项目固化飞灰由政府相关部门或指定单位负责收集并运输至项目公司内指定接收地点。

### （二十）垃圾最低需求量

在考虑最低需求量下项目能够正常运转情况下，同时考虑本区域实际生活垃圾收运量；经泰州市政府方同意，垃圾焚烧处理项目第一年、第二年的生活垃圾最低需求量分别为设计规模70%、75%，第三年及以后设置最低需求量为设计规模的80%，具体的最低需求量设置如下：

1、自项目商业运营之日起第一年内，生活垃圾最低需求量为近期设计规模的70%，约21.7175万吨/年。

2、自项目商业运营之日起第二年内，生活垃圾最低需求量为近期设计规模的75%，约23.26875万吨/年。

3、自项目商业运营之日起第三年及本项目特许经营期满，生活垃圾最低需求量为近期设计规模的80%，约24.82万吨/年。

综上所述，当本项目的生活垃圾处理量不足年度最低需求量时，政府方应按年度最低需求量向项目公司支付垃圾处理服务费，但不足最低需求量的差额部分服务费需扣除未发生的可变成本（可变成本主要包括外购原材料、外购燃料及动力费等）。

备注：

①由于项目公司的责任，导致垃圾处理能力达不到垃圾最低需求量时，政府方只按实际处理量付款，不承担垃圾最低需求量责任，但项目公司须承担垃圾处理能力不足的违约责任。

②当运营年度不足一个自然年时，上述年交付吨数按比例减少。

③当该项目无法满足公共服务或公共利益要求时，需要启动项目远期项目时，政府有权变更调整特许经营权。

④本项目在合作期内，因执行垃圾分类政策导致垃圾量达不到垃圾最低需求量时，政府方与项目公司届时根据具体情况另行协商垃圾最低需求量，同时按照“恢复约定市场经济地位”的原则调整项目的相应垃圾处理服务费。

### （二十一）专项资金补助的处置方式

在申请国家、江苏省、泰州市等专项资金补助（或补贴）时，项目公司应提供本项目的相关资料，积极协助、配合争取取得补助或补贴。

本项目在合作期内所获得的建设资金补助和运营资金补贴均归政府方所有，并按规定专款专用（但项目专项资金有特别规定的除外）。如获得的建设资金补助用于项目的建设投资，在项目建设资金决算审计投资额中予以核减，同时按照“恢复约定市场经济地位”的原则核减项目的相应垃圾处理服务费；如获得的运营资金补贴用于项目的运营补贴，则在支付项目的处理服务费时予以扣除。

### （二十二）税费承担

本项目下产生的所有应缴税费，包括但不限于增值税及附加税（城市建设税、教育费附加等）、企业所得税、土地使用税、房产税等，在国家税收法律或政策未发生变化前，项目公司自行承担依法缴纳的税收。

国家税收法律或政策发生变化后的处理办法，由协议双方届时根据具体情况另行协商。且在项目开始运营后，项目公司应根据届时的税法规定及时申请享受税收优惠待遇，采购人尽力协助。

### （二十三）投融资方案及财务分析

1、社会资本在递交的投标文件中，应以行业部门、造价管理机构发布的投资估算指标、概算指标（定额）、工程建设其他费用定额（规定）、综合单价、价格指数和有关造价文件等为依据编制投资估算，编制的投资估算应当具备一定的完整性且无明显疏漏。

2、投标文件中财务模型及财务指标等数据完整、合理，符合财务规范要求。

3、社会资本编制的融资方案应符合招标文件相关附件要求，融资方案中包括融资成本构成及计算、资金使用计划。

### （二十四）其他技术部分的方案需求

1、社会资本根据本项目的建设内容、标准要求和《建标142-2010 生活垃圾焚烧处理工程项目建设标准》、《CJJ 128-2017 生活垃圾焚烧厂运行维护与安全技术标准》等国家行业相关标准和规范，在投标文件中提出相应的技术方案。

2、社会资本在投标文件中应结合本项目的实际情况和《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)等相关规范提供总体平面布置的相关内容。功能分区明确，总平设计要充分考虑当地气候、地理及周边环境，建筑物布置满足规范要求，道路交通设计科学合理，厂区景观设计美观大方，富含当地文化元素，绿化适宜。

3、社会资本在投标文件中应编制工程进度及质量控制措施，符合《CJJ90-2009 生活垃圾焚烧处理工程技术规范》等国家相关行业标准规定且满足本项目要求。有控制工期的施工进度计划，有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，工程实施进度安排科学合理，符合本项目施工实际要求，且社会资本在施工工艺标准、材料选用、技术人员配备以及劳动力安排等方面有完善的管理机制和具体的保障措施。社会资本对项目质量技术管理标准、技术保障措施、吨垃圾投资强度等方面有完善的质量保证体系和制度，且科学配备专门的质量技术管理班子；主要工序具备有效的质量保证措施和手段，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。

4、社会资本提交的调试和试运行方案应满足《DL/T 2013-2019 垃圾焚烧发电厂启动试运及验收规程》等国家相关行业标准规定。

5、社会资本提交的运营维护管理方案应当符合本项目实际情况和《DL∕T1842-2018垃圾发电厂运行指标评价规范》、《CJJ 128-2017 生活垃圾焚烧厂运行维护与安全技术标准》等国家相关行业标准规定。

6、社会资本编制的风险分析及应急预案应满足《SZDB/Z 223-2017 生活垃圾焚烧厂环境风险等级划分技术规范》等国家相关行业标准规定。

7、社会资本提交的移交方案应满足招标文件相关附件的要求。

# 评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

评审小组将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按垃圾处理服务费用报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按投资总额由高到低顺序排列。投资总额也相同的，以“技术部分”评分由高到低排列。

## 二、评标标准

| 评议项目 | 评议内容 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 一、报价（满分22分） |
| 1 | 项目垃圾处理服务费单价 评审 | 投标人对垃圾处理服务费价格的报价不得高于116.5元/吨，如对垃圾处理服务费的报价高于116.5元/吨，则被判定为无效投标。投标人报价评分标准如下： ⑴ 评标基准价=投标人有效报价的最低值； ⑵ 报价得分=评标基准价/投标报价×20（小数点后保留1位）。 备注：(投标人有效报价是指不高于最高限价且不影响项目正常履约的投标报价。 | 20 | 22 |
| 2 | 一期项目的固化飞灰填埋服务费单价评审 | 投标人对一期项目的固化飞灰填埋服务费单价的报价不得高于235元/吨，如对一期项目的固化飞灰填埋服务费单价的报价高于235元/吨，则被判定为无效投标。投标人报价评分标准如下： ⑴评标基准价=投标人有效报价的最低值； ⑵ 报价得分=评标基准价/投标报价×2（小数点后保留1位）。备注：(投标人有效报价是指不高于最高限价且不影响项目正常履约的投标报价。 | 2 |  |
| 二、商务部分（满分34分） |
| （一）资信及业绩（28分） |
| 1 | 银行 授信 | 根据投标人提供有效的银行授信合同： ⑴投标人获得银行融资授信额度达7亿元（含）以上，得2分； ⑵投标人获得银行融资授信额度在5亿元（含）到7亿元（不含），得1分； ⑶投标人获得银行融资授信额度在5亿元（不含）以下不得分。 备注：(需提供投标截止日前有效的银行授信合同，以银行授信合同出具的时间为准。 (联合体投标的，以牵头方提供的银行授信合同作为计分依据。 | 2 |
| 2 | 企业负债率 | 根据2018年度经审计的财务报告或上市公司经审计的年报： 资产负债率＜65%，得4分; 65%≤资产负债率＜70%，得3分； （3）70%≤资产负债率＜75%，得1分； （4）资产负债率≥75%，不得分。 备注：(需提供2018年度经审计的财务报告或上市公司经审计的年报复印件。 (联合体投标的，以牵头方提供的财务报告或上市公司经审计的年报复印件作为计分依据。 | 4 |
| 3 | 生活垃圾焚烧发电厂业绩 | 项目建设业绩 。 投标人每提供一个采用炉排炉技术的生活垃圾焚烧发电建设业绩的，得1分。 满分3分 注：项目建设业绩证明材料：投标人（联合体成员施工单位）应提供作为施工单位的施工合同或总承包合同的首页、关键内容页（须含施工内容）和盖章页的复印件并加盖公章。 | 3 | 17 |
|  |  | 2、项目运营业绩 投标人须提供采用炉排炉技术已稳定运营一年以上的生活垃圾焚烧发电项目： ①每提供一个单台处理规模400吨/日（含）以下的，得2分，满分4分。 ②每提供一个单台处理规模400-600吨/日的，得3分，满分6分。 ③每提供一个单台处理规模600吨/日（含）以上的，得4分，满分8分。 注：以上①②③项分值不累加；业绩证明材料：投标人（联合体牵头人）应提供与当地政府或其相关部门签订的合同首页、关键内容页（须含运营内容）和盖章页以及项目环保验收报告或单台炉运行小时数或垃圾处理结算凭证或上网电量结算凭证的复印件加盖公章。 | 8 |  |
|  |  | 3、综合处理业绩 如投标人每提供由投标人投资建设已稳定运营或在建的“炉排炉技术+飞灰(含生活垃圾)卫生填埋”生活垃圾综合处理业绩的，得3分，满分6分。 注：1.业绩证明材料：投标人（联合体牵头人）应提供与当地政府或其相关部门签订的合同首页、关键内容页（须含投资建设飞灰卫生填埋或生活垃圾卫生填埋处理的内容）和盖章页以及项目环保验收报告或施工许可证等相关证明材料复印件加盖公章。 | 6 |  |
|  |  | 备注：如投标人提供的以上业绩合同是以项目公司作为签约主体的，投标人须提供该项目公司系投标人为该项目在项目所在地专门成立的项目公司的相关证明材料。 |  |
| 4 | 项目荣誉奖项 | 1、投标人的建设奖项 投标人提供采用炉排炉技术的生活垃圾焚烧发电项目获得中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）荣誉奖项的，得2分。 注：(若联合体投标的，联合体成员中的任一方提供的由其负责建设施工的证明材料均可作为计分依据； (提供奖项证书或相关文件复印件并加盖公章。 | 2 | 5 |
|  |  | 2、投标人的运营奖项 （1）投标人提供采用炉排炉技术的生活垃圾焚烧发电项目获得中国城市环境卫生协会颁发的城市生活垃圾无害化等级评定“AAA等级”的，得3分； （2）投标人每提供一个采用炉排炉生活垃圾焚烧发电项目获得中国城市环境卫生协会颁发的城市生活垃圾无害化等级评定“AA等级”得1分,满分2分。 注：(提供等级证书（以中国城市环境卫生协会公布的项目名称为准）或相关文件复印件并加盖公章； (联合体投标的，以负责运营的一方提供的运营管理证明材料作为计分依据；③以上奖项分值不累加。 | 3 |  |
|  |  | 备注：如投标人提供的以上奖项是颁发给项目公司的，投标人须提供该项目公司系投标人为该项目在项目所在地专门成立的项目公司的相关证明材料。 |  |
| （二）投融资方案及财务分析等（6分） |
| 5 | 投资 估算 | 1.投标文件中投资估算编制的依据准确、计算完整合理，优于招标文件的，得1分； 2. 投标文件中投资估算编制的依据较完整、无明显疏漏，满足招标文件的，得0.5分； 3. 投标文件中投资估算编制的依据不完整、有明显疏漏，不满足招标文件的，得0分。 | 1 |
| 6 | 财务 指标 | 1. 投标文件中财务模型及财务指标等数据符合招标文件要求，得2分； 2. 投标文件中财务模型及财务指标等数据不符合招标文件要求，得0分。 | 2 |
| 7 | 融资 方案 | 融资方案 | 优于招标文件的，得1分；满足招标文件的，得0.5分；不满足招标文件的，得0分。 | 1 | 3 |
|  |  | 融资成本构成及计算 | 1.融资成本构成合理，计算准确，得1分； 2.融资成本构成较合理，计算较准确，得0.5分； 3.融资成本构成不合理，计算不准确，得0分。 | 1 |  |
|  |  | 资金使用计划 | 1.资金使用计划制定合理，优于招标文件的，得1分； 2.资金使用计划制定较合理，满足招标文件的，得0.5分； 3.资金使用计划制定不合理，不满足招标文件的，得0分。 | 1 |  |
| 三、技术部分（满分44分） |
| 8 | 技术 方案 | 技术方案 总体评价 | 投标人根据采购人提供的项目建设内容、标准要求等，结合自身运营实际情况在投标文件中提出相应的技术规范和内容完整、数据准确、科学运行的处理方案：1.优于招标文件的，得4分；2.满足招标文件的，得2分；3.不满足招标文件的，得0分。 | 4 | 11 |
|  |  | 主要工艺设备及配套设施 | 工艺设备（主要包括垃圾接收及供料系统、垃圾焚烧系统、烟气处理系统、余热利用系统、渗滤液处理系统、自动控制系统、电气系统、污泥干化系统等生活垃圾处理系统主要设备），及主要配套设施（主要包括给排水系统、消防系统、采暖通风及空调系统、通信系统等）采用的系统和产品是否成熟可靠，选型是否合理： 1.优于招标文件的，得4分；2.满足招标文件的，得2分；3.不满足招标文件的得0分。 | 4 |  |
|  |  | 环境保护措施 | 废水、废气、噪声及固体废弃物处置等环境保护保障措施、组织管理制度是否全面、科学、高效： 1.优于招标文件的，得3分；2.满足招标文件的，得2分；3.不满足招标文件的得0分。 | 3 |  |
| 9 | 建设方案 | 总体平面布置 | 1.优于招标文件要求的，得3分； 2.满足招标文件要求的，得1分； 3.不满足招标文件要求的，得0分。 | 3 | 13 |
|  |  | 工程进度及质量控制措施 | 1. 工程进度控制措施 ⑴优于招标文件的，得5分；⑵满足招标文件的，得3分；⑶不满足招标文件的，得0分。 | 5 | 8 |  |
|  |  |  | 2. 工程质量控制措施 ⑴优于招标文件的，得3分；⑵满足招标文件的，得2分；⑶不满足招标文件的，得0分。 | 3 |  |  |
|  |  | 调试和试运行方案 | 调试和试运行方案的科学性、规范性、系统性、操作性、可靠性： 1.优于招标文件的，得2分；2.满足招标文件的，得1分；3.不满足招标文件的，得0分。 | 2 |  |
| 10 | 项目公司组建方案 | 项目公司组建方案能结合本项目实际情况，组织架构设置、管理体系建设、人员配备及岗位职责设置、组建计划进度等方面: 1.优于招标文件的，得2分； 2.满足招标文件的，得1分； 3.不满足招标文件的，得0分。 | 2 |
| 11 | 运营维护管理方案 | 体制机制 建设 | 结合本项目实际，在机构设置以及环保运行、安全生产、经济运营体系建设、行业标准、技术要求、保障机制建立等方面全面系统、规范可靠，体现“企业特色文化”： 1.优于招标文件的，得2分； 2.满足招标文件的，得1分； 3.不满足招标文件的，得0分。 | 2 | 11 |
|  |  | 岗位设置 | 结合本项目实际，在架构设置、职责分工、技术标准以及人员配置、操作规程、质效量化、保障措施等方面科学合理、清晰明确： 1.优于招标文件的，得2分； 2.满足招标文件的，得1分； 3.不满足招标文件的，得0分。 | 2 |  |
|  |  | 运营成本 控制 | 结合本项目运行的标准要求，对运营成本构成要素进行系统分析，在满足环境效益和社会效益的前提下,针对不同的构成要素制定相适的控制措施： 1.优于招标文件的，得5分； 2.满足招标文件的，得2分； 3.不满足招标文件的，得0分。 | 5 |  |
|  |  | 设备检修 维护 | 结合本项目实际，设备检修维护的规范性、专业性、计划性、精细性等方面： 1.优于招标文件的，得2分； 2.满足招标文件的，得1分； 3.不满足招标文件的，得0分。 | 2 |  |
| 12 | 风险分析及应急预案 | 认真剖析项目全生命周期风险、隐患，依据相关法律、法规和行业规范，并结合属地实际情况，建立健全风险分析及应急组织体系。预警应急组织指挥机构健全、职责明晰；风险源排查分析、预警及信息报送机制；应急响应、措施保障及处置评估机制等。1.风险点类别及等级划分清晰，应急预案具备针对性、措施可操作性强，得4分； 2.风险点类别及等级划分宽泛，应急预案笼统，针对性不足、可操作性不强，得2分； 3.风险点类别及等级划分混乱，应急预案空洞，不具备针对性和可操作性，得0分。 | 4 |
| 13 | 移交 方案 | 项目主要设施设备在移交日的性能保证值范围合理，移交前恢复性大修计划、移交前检测计划和对业主人员的培训计划等文件编制合理可行。1.优于招标文件的，得3分； 2.满足招标文件的，得2分； 3.不满足招标文件的，得0分。 | 3 |
| 合计 | 100 |

# 第六章 投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 (如为联合体的，请填写各方全称并注明牵头方)  ：

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

注：1、评分索引表置于投标文件卷首；2、如有需要，可自行增加行数。

投标文件主要目录

一、投标申请书（如联合体投标须附资格预审时提供的联合体协议书的复印件）

二、授权委托书

三、法定代表人资格证明

四、开标一览表

五、投标人履约及信誉良好的承诺函

六、商务部分的方案

七、技术部分的方案

八、投标人认为应该提供的其他材料

## 一、投标申请书

致：江苏省政府采购中心、泰州市城市管理局

一、我单位非常荣幸参与       号项目的采购活动，依照项目投资协议、合同等的条款和条件，在此递交完全符合招标文件（包括各自的附件和附录）规定的泰州市生活垃圾焚烧发电二期扩建PPP项目的投标文件。

二、我单位确认，已仔细阅读并研究了   年   月   日发布的招标文件以及   年   月   日发出的补充通知（如有），并知晓必须在整个投标竞争阶段放弃以对上述文件和资料的所有条款存有含糊不清或不理解之处为由而要求免于承担责任的权利。

我单位同意贵方不一定要接受我单位的投标文件或接受任何一份投标文件的约束。

三、我单位确认，本投标文件的有效期为自       起的      ，且根据投标文件中投标人须知，该期限可以延长，在任何延长期内，招标文件和投标文件对我单位仍有约束力，可以在任何时候被贵方接收。

四、我单位确认，完全同意招标文件制定的投标竞争规则，并承诺按照这些规则履行我们的所有义务，包括一旦投标文件被贵方接收，将履行投标人的义务。

五、我单位确认，我们对作为投标文件的一部分提交的对项目投资协议、合同的条款和条件作出的任何承诺以及对项目投资协议、合同的条款所提出的任何变更建议已全部在本投标文件中明确标出。

六、根据投标人须知，我单位在此与本投标申请书一并提交的作为投标文件一部分的文件和资料有：

（1）商务文件；

（2）技术文件；

......

七、我单位在此保证，本投标文件的所有内容均属独立完成，未经与其他投标人以限制对本项目的竞争为目的进行协商、合作或达成谅解后完成。

八、我们证实，本投标文件中陈述和资料是完整、真实和准确的。

九、如果我单位中标，我们承诺：按照招标文件的规定、要求签署《PPP项目投资协议》、《股东协议》、组建项目公司并签订《PPP项目合同》，履行义务。

如我单位不能遵守上述承诺，我单位愿意承担招标文件中约定的违约责任。

与本次投标竞争有关的正式通讯地址为：

地址：

邮政编码：

投标人代表姓名：

职务：

电话号码：

传真号码：

电子邮件：

投标人全称（公章）：

日期：    年  月  日

注：如申请人为联合体，则联合体牵头人须加盖公章。

联合体协议（联合体适用）

此处须附资格预审时提供的联合体协议书的复印件。

## 二、授权委托书

本授权书声明：我（姓名），系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托    （姓名）为我方就项目采购活动的合法代理人，以我方名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于  年  月  日起生效，特此声明。

被授权人（签字或盖章）：

身份证号码：

单位名称：

联系电话：（手机）

授权单位（公章）：

单位地址：

日    期：

备注1：（1）本项目接受联合体投标，如为联合体的，联合体牵头人提供。（2）该《授权委托书》除在投标文件中提供外，还需单独另附一份与《开标一览表》一并密封递交。（3）与该项目采购有关的事务包括但不限于提交投标文件、澄清、谈判、承诺、签署谈判备忘录等。

备注2：如果我公司（单位）中标，请按以下信息寄送中标通知书

1、联系人：

2、寄送地址：

3、邮政编码：

4、联系电话：                  （相关信息内容需打印）

## 三、法定代表人资格证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：

经营期限：

姓名：  性别：  年龄：  职务：

系              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人公章：

日期：年月日

注：如为联合体，联合体牵头人须提供。投标人须按上述要求及格式提供授权委托书及法定代表人资格证明，否则，按无效投标处理。

## 四、开标一览表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 垃圾处理服务费报价 | 大写：人民币 元/吨 小写：￥ 元/吨 |
| 飞灰处理服务费报价 | 大写：人民币 元/吨 小写：￥ 元/吨 |

投标人全称（公章）：

年   月   日

注：

1、开标一览表必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。

2、若投标人为联合体，则联合体各方必须加盖公章。

3、如为联合体的，须填写各方全称。

## 五、投标人履约及信誉良好的承诺函

一、我单位在参加编号为      号项目的投标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。（注：重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

二、我单位作为项目投标申请人，在此郑重承诺：

1、我单位履约及信誉情况良好，提供在过去三年中，无因违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁、诉讼及未受到相关行政主管部门处罚不得参加政府项目投标的承诺函。

2、我单位现阶段没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态。采购人或者有管辖权的行政监管机构，如果发现并查实我单位在上述事项上存在提取虚假信息的情况，不管采购人或有管辖权的监管机构是否有合法的处罚依据，我单位将无条件地放弃本项目的投标资格和中标资格。

3、我单位将严格遵守法律、法规和招标文件规定的投标程序。绝不隐瞒真实情况、弄虚作假、骗取投标和中标资格。

4、如我单位有幸中标，将严格按照招标文件及法律法规签订和履行合同，参加商务谈判。

5、在本项目的投标活动中，我单位如违背上述承诺，愿意接受行政主管部门的查处，并承担以下后果：

（1）招标人作出的取消我单位在招标人所有项目的投标资格的处罚；

（2）行政主管部门的行政处罚；

（3）法律法规规定的法律责任。

6、我方特此声明，以上承诺意思表达真实有效。

承诺人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（盖章或签字）

日期：   年  月  日

注：如为联合体，联合体各方均须提供。

## 六、商务部分方案

（由投标人按照采购文件第五章评标标准商务部分要求编制，格式自拟）

## 七、技术部分方案

（由投标人按照采购文件第五章评标标准技术部分要求编制，格式自拟）

## 八、投标人认为应该提供的其他材料

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

注：若投标人为联合体，则联合体各方必须填写单位全称并加盖公章。